MineSim-Dynamic

本次对话正式交接文档

从 H8 / ConflictGuide 工程支线到“神经网络真正提升 MCTS 搜索效率”的主线重构

Evidence cutoff：2026-09-23（以本次对话中已上传资料、终端回传记录和正式文档为限）

使用说明：本文件用于下一位 AI / 工程人员快速接手。本文件只总结本次对话中完成、确认、冻结或改变方向的内容；历史更早的项目事实仍以正式 frozen result、manifest、Git、SHA 和最新权威 handoff 为准。缺少当前 AutoDL 直接证据的字段统一标记为 HOLD。

# 快速接手区

| 问题 | 当前结论 |
| --- | --- |
| 项目现在做到哪里？ | 已经完成 H8 / ConflictGuide 若干工程与 selector 实验，并在本次对话中正式把研究主线切回“神经网络直接辅助 MCTS，提高搜索效率”。 |
| 当前唯一有效 Gate | G1：Teacher 评价体系 / Safety constraint / 长期 Reward 重审。现在不应先跑新 Teacher 数据。 |
| 当前资源 | LOW。只需文献、代码/Reward 审计、数学定义与协议设计；未到 HIGH-CPU / HIGH-GPU。 |
| 当前正式 repo | /root/MineSim-Dynamic |
| 大文件/实验数据目录 | /root/autodl-tmp |
| 当前 Git HEAD | HOLD：本次对话未重新读取 live Git。 |
| 当前 AutoDL live inventory | HOLD：用户取消了数据盘全量 inventory；未执行整理。 |
| 已经冻结无需重跑 | Eager vs Lazy Retry2、Guide Selector DEV64 Retry1 等本次对话已分析完成的正式实验。 |
| 当前不应做 | 不直接训练新网络；不先跑大规模 Teacher；不先做硬剪枝；不碰 HOLDOUT；不删除云端科研资产。 |
| 下一步最小行动 | 把现有 MineSim reward / safety / terminal / deadlock / progress 与论文框架逐项对照，形成 G1 数学定义与保留/修改/新增清单。 |

主线已经改变：此前计划中的 GUIDE_SELECTOR_DEV_DATA_STABILIZATION_V1（56 policies）不再是当前默认下一步。Guide Selector 分支保留为历史科研支线，只有用户明确重新启用时才继续。

# 1. 本次对话的起点与证据纪律

本次对话不是从零开始。用户带入了此前多个 MineSim 实验、正式日志、Retry 结果、状态池冻结资料和历史交接包。本轮首先恢复这些证据的层级关系，然后继续推进。整个过程遵循用户提供的《MineSim-Dynamic 项目统一工作流 Skill》：真实终端/源码/SHA/正式结果优先于历史文档与 AI 记忆；一次只推进一个 Gate；正式实验必须按 preflight → static/smoke → 短闭环 → 完整实验 → freeze 的顺序；Technical FAIL 与 Scientific FAIL 必须区分；one-time / retry-limited 实验不得自动重跑。

正式仓库保持：/root/MineSim-Dynamic。

大型实验、日志、模型、bundle 优先放：/root/autodl-tmp。

当前对话后半段明确进入 HANDOFF MODE，本交接文档即为该模式产物。

数据盘整理遵循“只读 inventory → checksum/equivalence → 用户授权 → delete → post-delete manifest”；本轮没有进入 delete。

# 2. 本次对话读取与核验了哪些资料

本轮先后读取/展开了两批项目归档和一组论文。其主要作用不是覆盖最新实验，而是恢复 provenance、核对历史算法路线、确认 MineSim 原项目与后续扩展的边界。

| 资料组 | 本次用途与结论 |
| --- | --- |
| 第二批去冗余：地图与原项目复现 | 确认 MineSim 原始底座、地图/GeoJSON、IDMPlanner/replay 复现资料；明确原论文 benchmark 与后续 Fleet-MCTS/Value/Guide 扩展不是同一层。 |
| 第二批去冗余：参考论文、方向与效果对比 | 确认外层 ZIP 正常；内嵌 7z 在当时环境不可直接完整展开，因此未把未解析内容当作新证据。 |
| 历史损坏大包分片 A/B | 按 manifest 重新拼接后字节/SHA 可对应，但原始重组对象本身仍为损坏 ZIP；因此保存为历史原始字节证据，不作为可解析正式实验包。 |
| 当前接手核心与最新证据 | 恢复截至 9 月 19 日的权威历史底座；确认当时 H16→H8 阶段式方案里 H8 实际未触发，后续需要直接 H8/H16 对照。 |
| 历史交接文档 | 恢复 Value V3、Confidence Gating、K13 pruning 的真实收益与负结论。 |
| 专项证据与论文资料 | 恢复跨场景 Fleet-MCTS、1536 条历史采集、SafetyRiskEvaluator、Paper 1/2 兼容性以及旧数据边界。 |

# 3. H8 / ConflictGuide 工程支线：本轮确认的最终结论

对旧结果重新梳理后，本轮没有继续把“冲突前 H16、冲突后 H8”当作既定事实。后续真实结果已经支持：在当前开发条件下，固定 H8 是强基线，H12/H16 并不天然更优。

## 3.1 Eager certificate vs Lazy certificate Retry2

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 技术状态 | PASS；8/8 完整记录；此前 Retry1 的 audit_hold / RNG 技术问题闭环。 |
| 公平成功对照（3 对） | Lazy 相对 eager：任务时间约 -0.88%，累计规划 CPU 约 -1.09%，admitted iterations +39.5%，动作切换 +6.1%，return 约 -2.0%。 |
| 净距 | 公平对照平均 sampled minimum clearance 1.249 m → 1.019 m；4/4 pair 的 lazy 最小净距均低于 eager。 |
| 证书触发 | 4 条 lazy 完整轨迹均保持 UNBUILT，build_attempts = 0；说明该批轨迹中 eager 的提前证书计算确属未被使用的前置成本。 |
| 最终科研判定 | MIXED；保留为 experimental engineering optimization，但不替换默认 baseline，不宣称整体性能/安全性更优。 |

## 3.2 Native H8 vs Guide H8：为什么 Guide 不能直接当默认

Matched 对照与后续 DEV64 均表明 Guide 的平均整体收益很小，同时存在状态依赖和安全裕度下降。其真正价值更像“某些状态有用的 search guidance”，而不是全局替代 Native。

# 4. Guide Selector 分支：做了什么、为什么冻结

## 4.1 Oracle headroom

4 个物理状态的 hindsight oracle 显示：state01→Guide、state02→Native、state03→Guide、state04→Guide。相对始终 Guide，理论上还能获得约 1.9% 的任务时间和约 2.0% 的规划 CPU 改善，并改善平均净距。这说明“是否启用 Guide”存在状态依赖，因此 selector 概念不是无意义。

## 4.2 状态池扩展与 DEV/HOLDOUT/RESERVE 冻结

从历史 Native 轨迹中重建 Guide-active 状态区域，按原 ConflictGuide.region() 的 rounded cache-index 规则核验 BEFORE/INSIDE/AFTER，并与显式 regions_before 记录交叉验证。最终冻结 31 个合格唯一状态：DEV 16、HOLDOUT 8、RESERVE 7。HOLDOUT 从冻结后起不得在模型/阈值冻结前执行。

## 4.3 DEV64 正式 matched evaluation

| 指标 | 结果 |
| --- | --- |
| 技术执行 | PASS；64/64；POLICY_SEARCH_COMPLETED=5379；OUTER_COMPLETED=5378；RC=0；HOLDOUT 未执行。 |
| 双方都成功的 26 对 | Guide 相对 Native：任务时间 -0.77%，规划 CPU -0.80%，完整回报 +0.55%，最小采样净距 -5.53%。 |
| 状态级偏好 | Guide-preferred 9/16；Native-preferred 7/16。 |
| 随机稳定性 | 仅 9/16 状态两组 RNG 同向；7/16 混合：guide_dev_01/02/04/05/06/11/15。 |
| 轻量可分性 | Logistic Regression LOOCV 37.5%；Small MLP 31.3%；Always-Guide baseline 56.25%。 |
| 当时结论 | DO NOT TRAIN THE GUIDE SELECTOR YET。原计划是增补 56 policies 做数据稳定化。 |

本轮新的战略判断：虽然 Guide Selector 有一定 oracle headroom，但它并没有直接解决用户最关心的“显著提高 MCTS 搜索效率”。因此用户决定把 Guide Selector 冻结为历史支线，重新设计更直接的 Neural-MCTS 主线。

# 5. 重新审视旧神经网络 / 剪枝路线

本次对话重新阅读历史交接与论文后，明确旧 Value V3 / Confidence Gating / K13 并非“网络完全失败”，而是“网络学到了一些信号，但未稳定转化为端到端搜索效率”。

| 旧问题 | 本轮统一解释 |
| --- | --- |
| 数据覆盖不足 | 2356 个 root 实际来自 3 场景 / 6 episode，且 C11 约占 75.55%；训练分布偏。 |
| 教师标签不是真值 | 教师 Q 来自有限预算 MCTS，存在 RNG 和 budget 误差；硬标签可能把教师噪声当成绝对真值。 |
| 输入特征质量问题 | 旧审计曾发现两个 acceleration 输入长期为 0，说明数据管线本身也需要审计。 |
| 网络接入点不够省计算 | 旧 root-order 主要改变 16 个根动作的展开顺序，但 rollout/backup 等大头仍继续执行。 |
| K13 硬剪枝闭环副作用 | 单步候选数减少并不等于完整任务 CPU 下降；闭环轨迹变化可能使后续规划变难，吃掉局部收益。 |
| 结论 | 不应该原样复制 Value V3 + 固定 K13；要重新定义 Teacher、网络目标和接入/剪枝顺序。 |

# 6. 本轮针对新路线完成的论文审查

用户提出新的四点设想后，本轮集中阅读 9 篇相关资料，用于确定“哪些设计可以有论文依据，哪些仍需项目内验证或请教老师”。

| 论文/资料 | 对新路线的直接启发 |
| --- | --- |
| Safety-Critical Multi-Agent MCTS for Mixed Traffic Coordination at Unsignalized Intersections | 把安全约束与优化目标分层；不安全节点可先过滤；reward 再平衡 safety/efficiency/cooperation；给出 K、dmax 与复杂度关系，并展示约 300–600 iteration 的收敛平台、K=1000 的裕量设置思路。 |
| Driving Maneuvers Prediction Based Autonomous Driving Control by Deep MCTS | 网络不是替代 MCTS，而是给 MCTS 提供 action-state transition 和 action-selection probability，搜索再重构未来轨迹。 |
| Path Planning using Neural A* Search | 评价神经搜索时不能只看网络准确率，核心要同时看“规划质量/最优性”与“搜索节点减少量”的 trade-off。 |
| MCTS-Minimax Hybrids | informed rollout 可以提高 rollout return 质量、加快搜索收敛；提醒 MCTS 的长远优势与 shallow trap 风险。 |
| Game-Tree Properties and MCTS Performance | 搜索深度增加会拉长单次 simulation、减少 root 样本；树宽与深度存在平衡，支持 budget×depth 不能只单向加大。 |
| Risk-aware unsignalized intersection management… | 用“模拟未来轨迹→逐时刻风险→长期累计风险”评价候选策略，支持重新设计长期安全/风险评价。 |
| Multimodal Trajectory Prediction… | 矿区非结构化道路的人类驾驶轨迹存在多模态与长期不确定性，未来若把外车预测纳入 MCTS，应考虑概率分布而非单轨迹。 |
| Scenario Engineering for Autonomous Transportation… | 支持开发/验证时重视场景覆盖、Calibration & Certification、Verification & Validation、OOD 和鲁棒性。 |
| A New Challenge: Path Planning for Autonomous Truck… | 矿区路径评价应考虑 terrain/roughness 等成本，但这属于路径/环境层参考，不直接决定 Neural-MCTS 网络结构。 |

# 7. 本轮正式重构出的新研究主线

用户明确提出：重新跑更高质量、真正收敛的 Teacher 数据；标定“再加预算也基本无收益”的最大有效点；网络先保证决策质量再提高效率；剪枝评分与 reward/远期评价要重新按论文审查。基于此，本轮把总体流程冻结为 G0–G9。

| Gate | 核心问题 | 关键逻辑 / 退出条件 |
| --- | --- | --- |
| G0 基线冻结 | 和谁比较？ | 保留现有 Pure/Native H8（当前在线基线）作为固定参照；不在新研究过程中随意改基线。 |
| G1 评价体系重构 | 什么叫好决策？ | 先定义 hard safety constraint 与 long-horizon utility；明确 collision/boundary/risk、completion、deadlock、progress、efficiency、comfort/cooperation 的层级。评价定义未冻结前不生成新 Teacher。 |
| G2 Teacher Budget×Depth 标定 | MCTS 要算到哪里才可信？ | 对搜索 budget/iterations 与 rollout depth/horizon 分开扫描；用 root action 稳定性、排名稳定性、Q gap、闭环任务效果和边际收益找 knee point。 |
| G3 高质量 Teacher 数据 | 怎样避免再次得到低质量标签？ | 多场景、多物理状态、多 RNG；一次保存完整 root statistics，而非只存 best action。 |
| G4 标签审计 | 哪些样本真的能学？ | 按 Stable / Uncertain / Invalid 分类；不把有限预算 MCTS 当绝对真值；按 scene/episode/lineage 分 train/val/holdout，防止相邻状态泄漏。 |
| G5 网络学习 | 学 policy、value、Q 还是 ranking？ | 先离线比较目标和结构，不接硬剪枝；成功标准不只看 top-1 accuracy。 |
| G6 无损 Neural-guided MCTS | 网络是否真正帮助搜索？ | 保留全部合法动作，只用 prior/ordering/rollout/leaf-value 等 guidance；证明在同等质量下所需 simulations/budget 更低。 |
| G7 Confidence-Gated Pruning | 如何把省下的计算真正兑现？ | 仅在 G6 已证明质量不降后引入剪枝；Safety Filter 在前；网络低置信/OOD 时退回完整 MCTS；不再固定 K13。 |
| G8 Budget–Quality 曲线 | 效率提升是否是端到端的？ | 比较 Pure MCTS、Neural-guided、Neural+Pruning 的 budget→quality 曲线，而不是只看局部单步耗时。 |
| G9 独立 HOLDOUT | 是否可泛化？ | 网络、阈值、pruning 规则全部冻结后再跑独立 HOLDOUT；不得边看结果边调参。 |

# 8. 新流程中最关键的逻辑约束

Reward / Safety 必须先冻结，再跑大规模 Teacher。否则 reward 一改，旧 Teacher Q/排序/标签可能整体失效。

Teacher budget 与 rollout depth 不是同一个参数。需要分开标定；“预算越大”“步数越深”都不等于更好。

Teacher 数据必须保存完整 root statistics：合法动作、visit count、Q/return 分布、ranking、safety flag、rollout 数、terminal/completion、clearance/risk 和最终动作。

多 RNG 的作用不是简单取多数票，而是估计 Teacher 标签稳定性和不确定性。稳定样本可 hard/soft label；不稳定样本不能假装是绝对真值。

第一次网络接入禁止硬剪枝。先证明网络能让 MCTS 在更低 budget 下达到相同质量，再允许剪枝。

最终成功标准从“网络准确率高”改为“同等安全/任务质量下，MCTS 所需 budget/simulation 明显下降”。

Safety 不能因为工程上被计算出来就自动升级为 hard rule。只有 frozen gate 证明的 safety constraint 才可用于正式 pruning。

# 9. 本次对话已生成的正式研究流程文档

本轮已经生成《MineSim 神经网络辅助 MCTS 严谨研究流程 V1》Word 文档，用于把上述 G0–G9 研究流程、论文依据、PASS/FAIL 逻辑、Teacher 质量、网络接入和剪枝顺序固化。该文档是新主线的设计依据之一，但仍低于未来 AutoDL live 源码 / Git / frozen result 的证据优先级。

ChatGPT 当前会话副本：MineSim_神经网络辅助MCTS_严谨研究流程_V1.docx。

AutoDL 是否已有同名副本：HOLD（本次未重新做 live inventory）。

# 10. 云端数据盘整理：本轮做到哪里

用户随后要求“只整理数据盘下面的文件”。本轮给出过一个只读 inventory 脚本，目标是扫描 /root/autodl-tmp、统计 SHA/大文件/扩展名/重复文件并生成 inventory ZIP。但是用户认为脚本过慢，明确取消继续运行。因此云端整理没有真正开始。

| 事项 | 当前状态 |
| --- | --- |
| 数据盘只读 inventory | CANCELLED / NOT COMPLETED |
| move / isolate / archive / quarantine | 未执行 |
| actual delete | 未执行 |
| post-delete manifest | 不适用 |
| 当前 /root/autodl-tmp live 状态 | HOLD；不能根据聊天推断哪些文件仍在/已移。 |
| 后续如需整理 | 改用更快的分层 inventory：先 ls/du/find 元数据，不先对所有文件计算 SHA；确定候选后再局部 checksum。 |

严禁误写：本次对话不能写“数据盘已整理”“某文件已删除”。用户明确在 inventory 阶段就停止了，且没有任何 delete 授权。

# 11. 当前唯一有效 Gate 与下一步

资源：LOW。当前不需要 HIGH-CPU，也不需要 HIGH-GPU。

当前唯一有效 Gate：G1_TEACHER_EVALUATION_AND_SAFETY_REWARD_DESIGN_V1（可用此名称继续，也可在正式 preregistration 时改成更规范的项目命名）。

下一步不是运行 MineSim，而是把当前 MineSim 中已有的 reward / safety / terminal / progress / deadlock / clearance/risk 实现逐项提取出来，与本轮论文框架做一张“保留 / 修改 / 新增 / 仅诊断 / HOLD / 需请教老师”的对照表，并形成第一版数学定义。

| G1 必须产出 | PASS 标准 |
| --- | --- |
| Safety constraint 定义 | 明确哪些事件/指标是不可交易的 hard filter，哪些仅是 diagnostic sidecar，避免把观察指标误写成安全保证。 |
| Long-horizon utility / reward 定义 | 明确 completion、deadlock、progress、效率、平滑/协作的层级、折扣和 horizon 作用。 |
| 旧 reward 对照表 | 每个旧项标注 KEEP / MODIFY / DROP / HOLD，并说明论文或项目证据。 |
| Teacher label contract | 明确未来保存 Q/visits/ranking/return distribution/safety 等字段；禁止只保存 best action。 |
| G2 preregistration 草案 | 明确 budget×depth 的候选档位与收敛判据，但 G1 未 PASS 前不执行。 |

# 12. 禁止重复 / 禁止提前做的事项

不要自动重跑 Eager vs Lazy Retry2；其科学结论已形成。

不要自动重跑 Guide Selector DEV64 Retry1；其 64/64 正式结果已形成。

不要继续执行原计划 56-policy Guide Selector 数据稳定化，除非用户明确恢复该支线。

不要直接训练 Value V4 / 新 MLP / 新深网；G1–G4 未完成前训练没有可靠 Teacher 基础。

不要直接恢复固定 K13 或先剪枝后验证。新流程规定 G6 无损 guidance PASS 后才进入 G7 pruning。

不要因为文献给出 K=1000、300–600 iteration 收敛就照搬数值到 MineSim；那只是论文场景证据，我们自己的 G2 必须独立标定。

不要把 sampled clearance、risk sidecar 等诊断量自动升级成 hard production safety rule。

不要在 AutoDL 上做未授权删除；当前数据盘 live inventory 仍为 HOLD。

# 13. 证据状态与 HOLD 项

| 对象 | 状态 |
| --- | --- |
| 本次对话的上传归档 / 论文 | 已读取到足以支持当前研究流程的层面；部分历史内嵌 7z 未完整解析，不作额外推断。 |
| H8/Guide/eager-lazy/DEV64 结果 | 以本次对话中用户回传的正式日志与结果汇总为当前有效历史证据。 |
| 最新 AutoDL Git HEAD / git status | HOLD：未在本轮结束前重新采集。 |
| 最新 /root/autodl-tmp 文件清单 | HOLD：inventory 已取消。 |
| 当前 AutoDL 上是否存在本轮生成 Word | HOLD：ChatGPT 会话副本存在，但未验证上传回 AutoDL。 |
| 未来 Teacher budget、depth、reward 权重、safety 阈值 | HOLD：必须经 G1/G2 冻结，不能从论文数值直接抄。 |

# 14. 下一位 AI 必须继续遵守的工作流

1. 先读本交接 + 当前 Skill + 最新 AutoDL terminal/Git/frozen artifact；不要无目的重扫所有历史包。

2. 每次只推进一个最小 Gate。

3. 执行顺序固定：只读 preflight → static/smoke → 短闭环 → 完整实验 → freeze。

4. Technical FAIL 先定位 fault domain；Scientific FAIL 是科研结果，不自动调参重跑。

5. One-time / retry-limited 实验执行前必须 preregistration、输入 SHA、namespace absent、authorization；失败后先判断已经消费多少 scientific information。

6. LOW 能完成的前置工作不要开高资源。Teacher 大规模 collection 才考虑 HIGH-CPU；正式网络训练才考虑 HIGH-GPU。

7. 长任务用普通 terminal/screen + 独立 log/progress/RC/START/CAPTURE；不要让模型在线等。

8. 核心源码优先最小 patch；禁止未授权 git reset --hard / git clean -fd / git add .。

9. 科研资产删除必须单独授权；move/archive/quarantine 与 delete 必须严格区分。

# 15. 本轮重点参考文献（用于研究设计，不代表参数可直接照搬）

Bu, F. et al. Risk-aware unsignalized intersection management in unstructured mixed-traffic environment: a real-time hierarchical safety evaluation method. Transportation Research Part C, 2026, 192:105890.

Lin, Z. et al. Safety-Critical Multi-Agent MCTS for Mixed Traffic Coordination at Unsignalized Intersections.

Finnsson, H., Bjornsson, Y. Game-Tree Properties and MCTS Performance.

Baier, H., Winands, M. H. M. MCTS-Minimax Hybrids. IEEE Transactions on Computational Intelligence and AI in Games, 2015.

Chen, J. et al. Driving Maneuvers Prediction Based Autonomous Driving Control by Deep Monte Carlo Tree Search. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2020.

Li, L. et al. Multimodal Trajectory Prediction for Autonomous Driving on Unstructured Roads using Deep Convolutional Network.

Yonetani, R. et al. Path Planning using Neural A* Search. ICML, 2021.

Teng, S. et al. Scenario Engineering for Autonomous Transportation: A New Stage in Open-Pit Mines.

Zhao, Z., Bi, L. A New Challenge: Path Planning for Autonomous Truck of Open-Pit Mines in The Last Transport Section. Applied Sciences, 2020.

# 16. 最终交接结论

当前主线：Guide Selector 已冻结为历史支线。当前主线是：重新定义 Teacher 的评价体系与安全/长期价值 → 标定可靠但不浪费的 MCTS budget×depth → 生成高质量多 RNG Teacher → 审计标签稳定性 → 训练 policy/value/Q/ranking 网络 → 先无损引导 MCTS → 再做 confidence-gated pruning → 用 budget–quality 曲线与独立 HOLDOUT 证明真实效率提升。

当前立即动作：只做 G1。不要跑新数据，不要训练网络，不要剪枝，不要整理/删除云端文件。先把现有 MineSim reward/safety 代码与论文逐项对齐并形成数学定义。