MineSim-Dynamic

全项目超详细阶段性总总结与 AI 无缝接管手册

2026-08-25 C06 seed1 one-time execution authorization 停点版

当前停点（唯一有效） C04 seed5 新独立 current-semantic episode 已完成 full run、postexec audit 与最终冻结；C06 seed1 已完成 parent provenance、预注册、精确两处静态派生、execution admission preflight 与 one-time execution authorization。C06 尚未创建 START、尚未启动进程、尚未产生 output/evidence，one-time attempt 尚未消耗。

| 项目 | 当前定义 |
| --- | --- |
| Evidence cutoff | 2026-08-25 06:12（截至 C06 seed1 one-time execution authorization Gate PASS） |
| 正式仓库 | /root/MineSim-Dynamic |
| 冻结 HEAD | 112d2bd0f3412fc83b13d5587d2b41402d2d0f5e |
| 实验/证据根 | /root/autodl-tmp |
| 神经网络证据根 | /root/autodl-tmp/paper1_value_v3_development_only_v1 |
| 当前下一 Gate | HIGH_CPU_FINAL_PREEXEC_START_RUN_CAPTURE |
| 当前资源 | LOW 已完成；下一步才切 HIGH-CPU；CUDA 必须保持禁用 |

用途：供下一位 AI / 工程人员在不重新扫描全项目、不重复已冻结实验、不改变科学协议的前提下，无缝继续推进。

# 文档控制、证据口径与覆盖关系

本文是 2026-08-24 各版综合接手文档的增量替代版。此前文档中有关“当前节点、下一步、资源判断、C04/C06 coverage 状态”的描述，如与本文冲突，以本文和当前 frozen JSON/SHA/终端证据为准；此前文档继续作为历史 provenance 使用。

| 控制项 | 固定口径 |
| --- | --- |
| 事实优先级 | 当前 AutoDL 终端 / Git / 源码 / 文件 SHA / 实际运行输出 > frozen result/manifest/lock/freeze > 最新交接 Word > 历史 Word > 计划 > 模型记忆。 |
| 工作流 | 只读 preflight -> static/smoke -> 短闭环 -> 完整实验 -> freeze；一次只推进一个最小 Gate。 |
| 失败分类 | 必须区分 pre-runtime technical、runtime technical、scientific failure。文件名包含 PASS/final/freeze 不等于真正通过。 |
| One-time 规则 | 执行前必须有 preregistration、输入 SHA、namespace absent、authorization、START、进程确认；执行后立即 CAPTURE/RC/result/log/SHA；技术失败不得自动重跑。 |
| 资源规则 | LOW 处理 Git/SHA/AST/schema/py_compile/preflight；HIGH-CPU 处理长 MineSim/collection；HIGH-GPU 仅用于明确需要 CUDA 的训练/forward。 |
| 作者边界 | 本文只写“云端实际完成了什么”。并非每个脚本都具备独立作者签名，不虚构逐文件归属。 |
| 未验证规则 | 缺少直接证据的内容标记 HOLD/未验证；不得用常识补齐。 |

## 快速导航

| 章节 | 内容 |
| --- | --- |
| 1-3 | 当前状态、发展时间线、运行架构 |
| 4-5 | 已冻结主线成果、Value V1/V2/V3 与 coverage 决策 |
| 6 | C04 seed5 coverage 全链闭合 |
| 7 | C06 seed1 当前链与精确停点 |
| 8 | 下一步 HIGH-CPU one-time runbook |
| 9 | 故障分类、禁止事项、恢复规则 |
| 10-12 | 路径/SHA 速查、最终接手问答、附录 |

# 1. 当前项目 30 秒状态与快速结论

| 对象 | 当前状态 | 证据/约束 |
| --- | --- | --- |
| 主线阶段 | Value V3 development-only coverage expansion | Value V2 已关闭；原固定 Value V3 9/9 folds 技术完成但仅 2/3 scene win。 |
| C04 coverage | FROZEN PASS | seed5 full current-semantic episode：148 roots / 2368 action rows；技术 PASS + 科学 PASS；禁止重跑。 |
| C06 coverage | AUTHORIZED_NOT_STARTED | seed1 prereg、static derive、admission preflight、one-time authorization 均 PASS；尚未 START/launch。 |
| 当前唯一 Gate | HIGH_CPU_FINAL_PREEXEC_START_RUN_CAPTURE | 下一步只能做 final preexec -> 原子 START -> 唯一一次 full episode -> 立即 CAPTURE。 |
| 当前资源 | LOW 已结束；下一步 HIGH-CPU | 不需要 GPU；CUDA_VISIBLE_DEVICES 必须为空。 |
| 当前 blocker | 不是代码/协议 blocker | 执行授权已闭合；只差用户切高资源并执行受控 one-time run。 |
| 训练状态 | HOLD | C06 未采完、未 postexec freeze 前，不得合并新数据或重训 Value V3。 |

最重要的停点语义 C06 seed1 的 authorization 已创建，但 authorization 不等于执行。当前 output root、evidence root、START、CAPTURE 均不存在，process 未启动。因此 one-time attempt 仍未消耗。下一位 AI 不得把“已授权”误写成“已运行”。

当前无需重做：MineSim baseline、Pure MCTS、单车、双车 causal benchmark、FullMine V4、Fleet-MCTS、cross-scene、Native Video V2、云端整理、C03 collection、Value V2 closure、原 Value V3 9-fold、C11 expanded coverage、C04 seed5 coverage。

当前绝对不能做：重跑 C04 seed5；绕过 C06 authorization/START 直接运行；提前创建 C06 output/evidence；自动重试；改 scenario/route/zone/reward/MCTS 参数；启用 CUDA；开始 Value V3 retraining 或 MCTS value integration。

# 2. 真实发展时间线（主线顺序）

| 日期 | 阶段 | 真实完成与意义 |
| --- | --- | --- |
| 2026-07-26 | MineSim baseline 与安全操作规范 | 建立 AutoDL/Git/文件优先的工作方式；不按记忆猜 API。 |
| 2026-07-30 - 08-02 | Pure MCTS closed-loop | MCTSPlanner -> search/reward -> trajectory adapter -> Controller/KBM；形成 strict expert。 |
| 2026-08-03 - 08-07 | 五 Planner / budget / interface audit | 明确搜索、trajectory adapter、controller、vehicle model 的故障边界。 |
| 2026-08-08 - 08-10 | 双受控 + J117 | Jiangtong 负筛选；J117 423-step 单车；双车 NO-MCTS causal conflict + Pure MCTS multiseed。 |
| 2026-08-11 - 08-14 | FullMine V1 -> Vector V4 | O(1) token lookup、Vector V2 semantic、bitmap/runtime/planner 修复；HEAD 112d2bd 冻结。 |
| 2026-08-14 | Representative Pure MCTS | 跨代表区域 3/3 PASS。 |
| 2026-08-15 | Polygon21 Fleet-MCTS | NO-MCTS 真实物理重叠；Fleet budget64/depth8 5/5。 |
| 2026-08-16 | Native Video + safe cleanup | Native Video V2 final；可逆整理；科研文件删除 0。 |
| 2026-08-17 - 08-18 | Cross-scene + Paper1 safety | C04/C11/C06；C11 安全死锁负结果；SafetyRisk/sidecar。 |
| 2026-08-21 | current-semantic neural data chain | V2R/zone/dynamic V2V/shadow/root diagnostic collector；C04/C11/C06 collection；Value V1 science FAIL。 |
| 2026-08-22 - 08-24 | Value V2 / Value V3 | Value V2 independent science FAIL 后关闭；Value V3 9/9 folds 技术 PASS、2/3 scene win，转入 coverage expansion。 |
| 2026-08-24 | C11 expanded coverage | 80m+100m independent episodes、2052-root adapter、expanded V3 retry1；C11 继续失败，定位为 held-out C11 训练 support 不足。 |
| 2026-08-25 | C04 seed5 coverage | 协议修复、one-step smoke、seed5 prereg/static/auth/full run/postexec freeze；148 roots / 2368 rows。 |
| 2026-08-25 | C06 seed1 coverage（当前） | parent provenance、seed1 prereg、exact two-edit derivation、admission preflight、one-time authorization PASS；尚未执行。 |

| 阶段 | 状态 | 当前真实结论 |
| --- | --- | --- |
| MineSim 原项目复现 | PASS / FROZEN | Dapai/Jiangtong IDM、replay、closed-loop baseline。 |
| Pure MCTS / 单车 | PASS / FROZEN | 真实 MineSim online closed-loop；J117 423 steps；FullMine representative 3/3。 |
| 双车 / causal benchmark | PASS / FROZEN | A/B 同步受控；NO-MCTS exact overlap 证明 causal conflict。 |
| FullMine 新地图 | PASS / FROZEN | Vector V2 semantic + V4 bitmap/runtime/planner；Research/DEV 边界。 |
| Fleet-MCTS / cross-scene | PASS + 负结果 | Polygon21 5/5；C04/C06 success；C11 safe deadlock，必须保留。 |
| 原生可视化 / 整理 | PASS / FROZEN | Native Video V2；可逆 cleanup。 |
| Value V2 | CLOSED / SCIENCE FAIL | C03 normalized regret 劣于 immediate baseline；DO_NOT_INTEGRATE。 |
| Value V3 fixed | TECH PASS / NOT READY | C04/C06 win、C11 fail；2/3，禁止调网络过 gate。 |
| C04 new coverage | FROZEN PASS | seed5 148 roots / 2368 rows。 |
| C06 new coverage | AUTHORIZED_NOT_STARTED | seed1 等待 HIGH-CPU one-time execution。 |

# 3. 运行架构、核心调用链与科学边界

run_simulation.py
-> SimulationsRunner._initialize()
-> EnvironmentSimulation.initialize()
-> Scenario / Map loader
-> Planner.initialize()
-> 每帧 Planner.compute_planner_trajectory()
-> TwoStageController.update_state()
-> LQR / iLQR trajectory tracking
-> KinematicBicycleModel.propagate_state()
-> Observation / Agent Update / MultiEgoRuntime
-> SimulationHistory / metrics / logs
-> 下一帧

系统边界：项目没有重写完整 MineSim。Pure MCTS / Fleet-MCTS 主要替换或扩展 Planner 决策层；规划轨迹仍由 Controller 与车辆模型真实执行。Scenario、Map、Observation、Controller、Vehicle、History/Metrics 都是科学链的一部分。

| 层 | 关键代码/目录 | 职责与接手风险 |
| --- | --- | --- |
| Scenario / Environment | devkit/sim_engine/environment_manager；scenario_manager | schema、location、绝对路径不可猜。 |
| Map | semantic/bitmap loader；FullMine runtime | semantic identity、bitmap symlink、scale/flip、SHA 不可随意改。 |
| Planning / Pure MCTS | planner/mcts/*；trajectory_adapter | future trajectory 不等于下一帧状态；adapter 故障不等于搜索失败。 |
| Multi/Fleet | multi_ego_runtime；fleet_state/transition/reward/search | A/B 同一 iteration；受控车必须从 external actor 中剔除。 |
| Control / Vehicle | TwoStageController；KinematicBicycleModel | 合法 trajectory 不保证 controller 可实现；rear axle 与 footprint 不能混。 |
| Safety | exact footprint/swept geometry + sidecars | shadow observational 不等于 hard pruning；safe 不等于任务完成。 |
| Neural evidence | /root/autodl-tmp/paper1_value_v3_development_only_v1 | collector/model/evaluator 位于 evidence workspace，未集成 production planner。 |

| 合同项 | 冻结定义 |
| --- | --- |
| Fleet action space | A/B 各 4 个 longitudinal action；4 x 4 = 16 joint actions。 |
| MCTS | budget=64；depth=8；MCTS dt=0.5 s。 |
| Simulation | sim dt=0.1 s；max horizon=89.0 s；max steps=890。 |
| Geometry | RouteGeometryCache；rear-axle route_s -> geometric-center footprint。 |
| Safety | exact footprint/swept overlap；shadow sidecar 不删节点。 |
| Value integration | MCTS_VALUE_INTEGRATION=False；禁止提前接入 PUCT/value guidance。 |

# 4. 已冻结主线成果与不可回退边界

## 4.1 MineSim baseline、Pure MCTS、单车与双车

正式仓库只认 /root/MineSim-Dynamic；冻结 HEAD=112d2bd0f3412fc83b13d5587d2b41402d2d0f5e。

Pure MCTS 已接入真实 closed-loop；搜索结果经 trajectory adapter、Controller 和 Kinematic Bicycle Model 执行。

双车体系由 MultiEgoRuntime 管理 A/B live controlled state；不能用 A history 推断 B truth。

NO-MCTS causal benchmark 必须先证明真实物理重叠；空间路径相交不等于 temporal conflict。

## 4.2 FullMine Vector V4 与地图口径

FullMine current baseline：Vector V2 semantic + V4 bitmap/runtime/planner，targeted 7/7 与 old-map regression 已完成。

“Research/DEV map 可运行”不等于 production-authoritative drivability。缺官方 mask/internal exclusion/authoring rule 的事项继续 HOLD。

恢复 frozen runner 的绝对路径时，优先恢复历史路径/软链接，不直接修改 runner。

## 4.3 Fleet-MCTS 与 cross-scene 科学结论

| 场景 | NO-MCTS causal | Fleet-MCTS | 科学含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| Polygon21 | NO-MCTS 真实物理重叠 | Fleet 5/5 PASS | 干净 benchmark。 |
| C04 | 真实 overlap | authoritative success；seed5 新 coverage 也 PASS | 成功 transfer。 |
| C11 | causal conflict | 89 s / 890 steps，无碰撞但 post-conflict 未完成 | 真实安全死锁/进度失败，禁止调参抹掉。 |
| C06 | 真实 overlap | 历史 seed0 success；seed1 已授权待运行 | 成功 transfer；当前补 training coverage。 |

## 4.4 原生可视化与云端整理

Native Video V2 final 已冻结；汇报材料必须来自 frozen map/scenario/runtime truth，不能手工改科学轨迹。

cleanup 是可逆移动/隔离，不等于删除；90_MineSim_ARCHIVE、98_MineSim_QUARANTINE、99_MineSim_CLEANUP_MANIFEST 不可擅动。

已知科研文件删除数为 0；其他手动删除情况若无 live evidence，继续 HOLD。

# 5. 神经网络 / Value 主线与 coverage 扩展理由

## 5.1 current-semantic 数据合同

Neural Dataset Contract V1 的 raw unit 是 ONE_MCTS_ROOT_SEARCH，派生训练 unit 是 ONE_ROOT_STATE_X_ONE_JOINT_ACTION；每个 root 必须包含 16 个 joint actions，Q 为 primary target，immediate reward 为基线/辅助信息。真实 root JSONL schema 为 actionwise[16]，q_value 与 immediate_reward 位于每个 action item 内部，而不是 root 顶层。

ONE_MCTS_ROOT_SEARCH
└── actionwise[16]
    ├── joint_action_id  ("A,B")
    ├── action           {A: int, B: int}
    ├── q_value
    ├── immediate_reward
    ├── child_state
    └── risk_auxiliary

## 5.2 Value V1 / V2 / V3 结论

| 阶段 | 状态 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| Value V1 | Pipeline PASS / science FAIL | C04 126、C11 890、C06 146 roots；3-fold LOSO；held-out 排名均不达标。 |
| Value V2 | CLOSED / SCIENCE FAIL | ROOT_CENTERED_Q 12->64->64->16；C03 independent normalized regret 0.3506036 > immediate 0.1831771；DO_NOT_INTEGRATE。 |
| Value V3 fixed | 9/9 folds TECH PASS / NOT READY | root-normalized weighted pairwise logistic；C04/C06 win、C11 fail；2/3。 |
| Expanded Value V3 | Retry1 completed / still not ready | C11 增量不能改善 held-out C11 的训练端；诊断转向补 C04/C06 coverage。 |

## 5.3 为什么补 C04/C06，而不是继续堆 C11

LEAVE_ONE_SCENE_OUT 协议下，held-out C11 时所有 C11 episode 都在 validation，训练端只剩 C04+C06。旧 support 约为 C04 fold 的 14.1%。继续只增加 C11 会扩大验证覆盖，却不会增加 held-out C11 fold 的训练监督，因此 coverage 优先级切换到 C04/C06；split 本身仍被冻结，不能为过 gate 修改。

| 数据对象 | 规模 | 状态/意义 |
| --- | --- | --- |
| 历史 C04 | 126 roots / 2016 rows | 1 episode，success |
| C04 seed5 新增 | 148 roots / 2368 rows | 1 independent episode，success，已冻结 |
| 历史 C06 | 146 roots / 2336 rows | 1 episode，success |
| C06 seed1 新增 | 未执行，root count 不预声明 | 已授权，等待 one-time full episode |
| C11 | 80m+100m 共 1780 roots | 两个 seed0 independent episodes；科学结果均保留 |

冻结科学边界 C04/C06 coverage expansion 只允许增加真实独立 episode。不得改 Value V3 架构、loss、feature、epoch、训练 seed、normalization 公式、MCTS reward、action space 或 LOSO split；Value V3 retraining 必须等 C06 postexec freeze 与新 dataset/adapter prereg 完成后另开 Gate。

# 6. C04 seed5 coverage 全链闭合（已冻结，不再触碰）

## 6.1 从 protocol schema blocker 到 one-step smoke

C04 1-step Fleet-MCTS development smoke 最初在 simulation/MCTS 前因旧 v1 timing/replacement admission 读取失败。只修改 development copy，将 admission 映射到 amendment_v2 的 C04_promotion schema；static diff、py_compile、protocol readback 全 PASS。唯一一次 1-step smoke 随后真实跑通 initialize -> FleetState -> search -> transition -> control trajectory -> propagate。

## 6.2 seed5 prereg、执行与结果

| 字段 | 冻结结果 |
| --- | --- |
| Runtime seed | 5（最小未使用 C04 seed；performance-independent） |
| Runner RC | 0 |
| Steps / duration | 148 / 14.8 s |
| Root records | 148 |
| Derived action rows | 2368 |
| Action contract | 16 actions/root；完整 4x4 joint action set；Q/immediate 全 finite |
| Shadow records | 9472 |
| Fleet result | benchmark_success=True；completed_post_conflict=True；collision_avoided=True |
| Safety/health | collision_or_overlap=False；physical_overlap=False；timeline_sync=True；nan=False；error=None |
| Artifacts | 13 files；CAPTURE artifact SHA parity PASS |
| Final classification | TECHNICAL_PASS_SCIENTIFIC_PASS |

## 6.3 C04 关键冻结链

| 对象 | 路径 | SHA256 |
| --- | --- | --- |
| 1-step smoke freeze | /root/autodl-tmp/c04_fleet_mcts_1step_smoke_protocol_v2_execution_v1/C04_FLEET_MCTS_1STEP_PROTOCOL_V2_TECHNICAL_SMOKE_FREEZE_V1.json | c6d8ef823c5c493e7b23baa66c923a3a77c2897c51740a8895d496e92e8e1dbc |
| seed5 prereg | /root/autodl-tmp/paper1_value_v3_development_only_v1/c04_seed5_development_prereg_v1/PAPER1_VALUE_V3_C04_SEED5_DEVELOPMENT_EPISODE_PREREGISTRATION_V1.json | fb64373c2ea0fb59d2e9c912391546697d5f784fedcd4bafa7c53dcb4ed5fed2 |
| derived runner | /root/autodl-tmp/paper1_value_v3_development_only_v1/c04_seed5_execution_package_v1/src/cross_scene_fleet_mcts_c04_seed5_paper1_neural_collector_current_v1.py | ac587bff24e8cffc3e0b116a173214d677554feea3d4002011940442b83e1378 |
| static lock | /root/autodl-tmp/paper1_value_v3_development_only_v1/c04_seed5_execution_package_v1/PAPER1_VALUE_V3_C04_SEED5_STATIC_DERIVATION_LOCK_V1.json | 7e73e430f612ab5c0218b133552cc08253b308e25b1bbf0a3ee5e7bee8a386e1 |
| post-publish closure | /root/autodl-tmp/paper1_value_v3_development_only_v1/c04_seed5_post_publish_binding_v1/PAPER1_VALUE_V3_C04_SEED5_POST_PUBLISH_BINDING_CLOSURE_V1.json | 0266ce2eb5508aaa87f06afe2f486655032c5e9d92561d699a22f2d2acc40a73 |
| authorization | /root/autodl-tmp/paper1_value_v3_development_only_v1/c04_seed5_execution_authorization_v1/PAPER1_VALUE_V3_C04_SEED5_ONE_TIME_EXECUTION_AUTHORIZATION_V1.json | 2ccd8cf3fa9794d5c1239f81c8ffe2ff9fda7c5b4388708730487f53d6b36182 |
| START | /root/autodl-tmp/paper1_value_v3_development_only_v1/c04_seed5_execution_evidence_v1/START.json | 09636b17e7c730cd85fe34b03cc7aa3c5608805be11497f7e6fa0f7141874870 |
| CAPTURE | /root/autodl-tmp/paper1_value_v3_development_only_v1/c04_seed5_execution_evidence_v1/CAPTURE.json | b924e79d563bb6505944ca0f22dbcf38e886baa4230d083403dde2d08cb49727 |
| final postexec freeze | /root/autodl-tmp/paper1_value_v3_development_only_v1/c04_seed5_postexec_acceptance_v1/PAPER1_VALUE_V3_C04_SEED5_POSTEXEC_COLLECTION_ACCEPTANCE_FREEZE_V1.json | b0ac50052dd60ddfdc3e0a072057d7d5646fa7cd4356399000076c11f8bc09e0 |

永久规则 C04 seed5 one-time attempt 已消费，retry_authorized=False，automatic rerun forbidden。此前 postexec audit 因错误假设 q_values/immediate_rewards 位于 root 顶层而失败，已通过真实 actionwise[16] schema 修正；该事件不是 runtime/collection failure，未重跑 C04。

# 7. C06 seed1 coverage 当前链与精确停点

## 7.1 历史 parent 与 seed0 closure

C06 current-semantic parent 来自 PAPER1_NEURAL_C11_C06_CURRENT_SEMANTIC_COLLECTOR_V1_UPLOAD.zip。live extracted source 与 ZIP member byte-exact；root/dynamic/shadow helper 与当前 V3 helper trio 完全一致。历史 seed0 full episode 已 PASS：146 roots / 2336 rows、16 actions/root、benchmark success、post-conflict complete、无 overlap、timeline sync。

| 对象 | 路径 | SHA256 |
| --- | --- | --- |
| Parent package | /root/autodl-tmp/PAPER1_NEURAL_C11_C06_CURRENT_SEMANTIC_COLLECTOR_V1_UPLOAD.zip | 94ec9778a2899825125eaaed5c2ece50b8d0cd29390481c1e6f2ac568f052300 |
| Parent runner | /root/autodl-tmp/paper1_neural_c11_c06_current_semantic_collector_v1/src/cross_scene_fleet_mcts_c06_seed0_paper1_neural_collector_v1.py | f766ea09a29757c28a89e98ccf89ecdf56c3f50fc2c4838ea8d909331711d843 |
| Root helper | .../src/paper1_root_diagnostic_collector_v1.py | 283d2bfb38af5bd3ef1897349f1e366f862ab508250c1f262f15fd0509c4a2a6 |
| Dynamic helper | .../src/paper1_dynamic_v2v_dsafe_v1.py | d3fa8b666092c7b9c60654208decab38e9990e63082f32018206d1b4e76b2131 |
| Shadow helper | .../src/paper1_shadow_safe_node_v1.py | fc4fe915be4752996e2dd64d44d1de8b2a27f4c587f94250f9e64434fa2191e7 |
| Historical seed0 result | /root/autodl-tmp/paper1_neural_c11_c06_current_semantic_collector_v1/C06/cross-scene-c06-fleet-mcts-seed0-v2.json | 0cbec940ce6581da1669fb06f49d091267f2365c8909c0cacafe393693d3df22 |
| Historical root summary | .../C06/cross-scene-c06-fleet-mcts-seed0-paper1-neural-root-diagnostic-v1-summary.json | 287d22adefa6b886739067b8a5414833811b3d0d79af1c13568a548efe82d5f9 |

## 7.2 seed1 prereg 与精确两处派生

Observed C06 runtime seeds 仅 [0]；seed1 是最小未使用非负 seed，选择 outcome-independent、uses_performance=False。

Parent root search 已经 seed=SEED，因此不允许修改 root-search seed。

授权 source diff 只有 2 项：SEED != 0 -> SEED != 1；错误消息 seed0 -> seed1 development。

argparse default 保持 0，正式执行必须显式传 --seed 1；漏参会被 seed1-only guard 阻止。

scenario、manifest、zone intervals、route、reward、budget/depth、DT、helper、protocol 均禁止修改。

| 对象 | 路径 | SHA256 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| seed1 prereg | /root/autodl-tmp/paper1_value_v3_development_only_v1/c06_seed1_development_prereg_v1/PAPER1_VALUE_V3_C06_SEED1_DEVELOPMENT_EPISODE_PREREGISTRATION_V1.json | 28d7dbd9fbf86934f8780b1c05217eecb2920e95a212e74d1130239ec71dfe17 | PREREGISTERED_EXECUTION_HOLD |
| derived runner | /root/autodl-tmp/paper1_value_v3_development_only_v1/c06_seed1_execution_package_v1/src/cross_scene_fleet_mcts_c06_seed1_paper1_neural_collector_current_v1.py | 7c27789a6dd3092f54d580e8d0e23995bba6fdca18db9ba219742fc5f4525edc | STATIC PASS |
| static lock | /root/autodl-tmp/paper1_value_v3_development_only_v1/c06_seed1_execution_package_v1/PAPER1_VALUE_V3_C06_SEED1_STATIC_DERIVATION_LOCK_V1.json | ee123d7673a616d1c8ebd2c067064a46757fe5448f68da849496addab8a4f0f6 | STATIC_DERIVATION_PASS |
| package SHA manifest | /root/autodl-tmp/paper1_value_v3_development_only_v1/c06_seed1_execution_package_v1/SHA256SUMS.txt | 0902785f9fa0ab87c6280138978e02bc19214095196d627ef311970f1be80404 | PASS |
| one-time authorization | /root/autodl-tmp/paper1_value_v3_development_only_v1/c06_seed1_execution_authorization_v1/PAPER1_VALUE_V3_C06_SEED1_ONE_TIME_EXECUTION_AUTHORIZATION_V1.json | 839b1760a49b54841a09111e9322b88382481bccc1eaef44908e38cf5b3d08b6 | AUTHORIZED_NOT_STARTED |

## 7.3 当前精确停点（2026-08-25 06:12）

| 字段 | 当前值 |
| --- | --- |
| Authorization status | AUTHORIZED_NOT_STARTED |
| Authorization type | ONE_TIME_C06_SEED1_FULL_DEVELOPMENT_ROOT_DIAGNOSTIC_EPISODE |
| Resource class | HIGH_CPU；cuda_used=False；gpu_required=False |
| Execution authorized | True |
| Collection authorized | True |
| START created | False |
| Process launched | False |
| One-time execution consumed | False |
| Retry authorized | False |
| Output root | ABSENT |
| Evidence root | ABSENT |
| START / CAPTURE | ABSENT / ABSENT |
| Current next gate | HIGH_CPU_FINAL_PREEXEC_START_RUN_CAPTURE |

不可误读 C06 已获得一次性执行授权，但尚未开始执行。AUTH JSON 是冻结输入，不应被改写；真正消耗 attempt 的时刻是下一 Gate 原子写入 START 并启动进程。当前不得提前创建 planned output root 或 evidence root。

## 7.4 C06 绑定的外部输入

| 输入 | 路径 | SHA256 |
| --- | --- | --- |
| Semantic | /root/autodl-tmp/fullmine_vector_v2_targeted_runtime/maps/semantic_map/geojson_full_mine_vector_v2_dev_semantic_map.json | b85a3d8b28f2252ecb5bda179d514573f6333079def838cd048566f556d95cd0 |
| Protocol amendment v2 | /root/autodl-tmp/fullmine_v4_fleet_cross_scene_v1/cross_scene_protocol_amendment_v2.json | 27d76bce3b52706eb738c3da695325ab2fb20d3350ab2aadb4e15b30740ab42f |
| Static readiness | /root/autodl-tmp/fullmine_v4_fleet_cross_scene_v1/cross_scene_static_readiness_final_v1.json | 828b1f2282a7cca396577be0aab2af97231445fab1ad202dcadd6acf88c48edc |
| B reference | /root/autodl-tmp/fullmine_v4_dual_candidate_v1/polygon21_b_reference_chain_audit_v1.json | 39f29de451ff64a418cdc78abdafedc568db7efffe7380064c95a8026612040e |
| C06 loader | /root/autodl-tmp/fullmine_v4_fleet_cross_scene_v1/c06_loader_diag_v1/c06_loader_v1_20260817_212241/cross-scene-c06-real-loader-smoke-v2.json | 3581e7ef6b62645d60999679f954b8b2ef3da7eecc445c3941c4af0a5ea9ed90 |
| C06 NOMCTS | /root/autodl-tmp/fullmine_v4_fleet_cross_scene_v1/c06_nomcts_diag_v1/c06_nomcts_20260817_212500/cross-scene-c06-nomcts-causal-conflict-v2.json | db78f35b57ad897b50386698ddf488ab7b30343cf452ae61a9c86ab901c2f2fd |
| C06 scenario | /root/autodl-tmp/fullmine_v4_fleet_cross_scene_v1/scenarios_v1/Scenario-fullmine-v4-cross-scene-c06-dual-aligned-v1.json | 01cfa268af7cc6df5eecb4c31defecbc55c6c876035ed88430f11479048d02d6 |
| C06 scene manifest | /root/autodl-tmp/fullmine_v4_fleet_cross_scene_v1/scenarios_v1/cross_scene_c06_scenario_manifest_v1.json | 4fefcfff35a20a1faff6872d89e24b742055ce722737e1aeebfc750fef269e45 |
| C06 static A | /root/autodl-tmp/fullmine_v4_fleet_cross_scene_v1/static_drivability_v1/cross-scene-c06-A_result_v1.json | 4d91267ec58fd101642eecea22f751b0ed3a50163f663c1adb6c272b28bb85f2 |
| C06 static B | /root/autodl-tmp/fullmine_v4_fleet_cross_scene_v1/static_drivability_v1/cross-scene-c06-B_result_v1.json | dac442face05c4016fda3c4d4945891d7eecdca1980f0f70baab26e279ff69b1 |

## 7.5 冻结的准确执行命令与 namespace

/root/miniconda3/envs/minesim/bin/python -u \
  /root/autodl-tmp/paper1_value_v3_development_only_v1/c06_seed1_execution_package_v1/src/cross_scene_fleet_mcts_c06_seed1_paper1_neural_collector_current_v1.py \
  --source-index 6 \
  --seed 1

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| Working directory | /root/MineSim-Dynamic |
| PYTHONPATH | /root/autodl-tmp/paper1_value_v3_development_only_v1/c06_seed1_execution_package_v1/src:/root/MineSim-Dynamic |
| OUTPUT_ROOT | /root/autodl-tmp/paper1_value_v3_development_only_v1/c06_seed1_development_collection_v1 |
| EVIDENCE_ROOT | /root/autodl-tmp/paper1_value_v3_development_only_v1/c06_seed1_execution_evidence_v1 |
| START | .../c06_seed1_execution_evidence_v1/START.json（当前不存在） |
| CAPTURE | .../c06_seed1_execution_evidence_v1/CAPTURE.json（当前不存在） |
| CUDA_VISIBLE_DEVICES | <empty> |

# 8. 下一步唯一行动：HIGH-CPU final preexec -> START -> run -> CAPTURE

下一步资源 HIGH-CPU。Fleet-MCTS 长闭环主要使用 CPU/RAM；即使实例带 4090D，也必须保持 CUDA_VISIBLE_DEVICES=""。不要因为高资源已开启而扩大实验范围。

## 8.1 执行前必须重新确认

进入 /root/MineSim-Dynamic，激活 minesim；确认 Git HEAD 仍为 112d2bd...，tracked status 为空。

重新核对 prereg、derived、static lock、package manifest、helper trio、authorization 的 SHA；AUTH_SHA 必须为 839b1760....

执行 package SHA256SUMS.txt 全量校验。

确认 derived process 不存在；OUTPUT_ROOT、EVIDENCE_ROOT、START、CAPTURE 全部不存在。

读取 AUTH JSON，确认 status=AUTHORIZED_NOT_STARTED、attempt=1、max attempts=1、retry_authorized=False。

确认 exact command、source_index=6、seed=1、max horizon=89.0、max steps=890、budget=64、depth=8、dt 合同不变。

## 8.2 原子 START 与唯一一次执行

只有所有 preexec Gate PASS 后，创建 EVIDENCE_ROOT。

先写 START.json，记录 authorization/derived SHA、argv、environment、machine、attempt_number=1、one_time_execution_consumed=True。

START 写盘并计算 SHA 后，才允许启动准确命令。

进程结束后无论 RC=0 还是 RC=1，都立即保存 runner_rc.txt、stdout、stderr，并写 CAPTURE.json。

CAPTURE 必须记录 output root 是否存在、实际 artifact 列表/大小/SHA、authorization/start/runner SHA 与 retry_authorized=False。

从 START 写入并启动进程开始，one-time attempt 已消费；不得再次运行。

## 8.3 Postexec 审计必须使用真实 schema

C06 使用与 C04 相同的 current root helper，postexec auditor 必须按 actionwise[16] 读取 Q 与 immediate reward。不得再次假设 root 顶层存在 q_values / immediate_rewards。

root JSONL 每行 type=PAPER1_NEURAL_ROOT_DIAGNOSTIC_V1，record_unit=ONE_MCTS_ROOT_SEARCH。

root_action_count=16；actionwise 必须包含完整 {0,0 ... 3,3} joint action set。

每个 action item 的 q_value 和 immediate_reward 必须存在且 finite。

provenance 必须 source_index=6、seed=1、mcts_budget=64、mcts_depth=8、mcts_dt_s=0.5。

root count 不预声明；由实际 episode 完成时长决定。

## 8.4 结果分类矩阵

| 情形 | 分类 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| RC=0 + artifacts 完整 + benchmark PASS | TECHNICAL_PASS_SCIENTIFIC_PASS | 接受 collection，冻结科学 PASS。 |
| RC=1 + artifacts 完整 + benchmark FAIL | TECHNICAL_PASS_SCIENTIFIC_NEGATIVE | 接受 collection，原样保留负科学结果；不得重跑挑好结果。 |
| 0 step / 无 output / import/path/exception | TECHNICAL_FAILURE | 保存 START/CAPTURE/traceback；不得自动重跑；先单独审计是否允许 technical retry。 |
| 部分 roots 后 runtime exception | RUNTIME_TECHNICAL_FAILURE | 记录已产生科学信息的范围；不得把已观察结果包装成无成本 retry。 |

## 8.5 C06 full run 后还不能直接训练

C06 run 完成后，必须先进行 LOW 的 postexec artifact/collection acceptance audit，生成 C06 final freeze。之后还需另开 Gate：把 C04 seed0+seed5、C06 seed0+seed1、C11 episodes 适配为 episode-aware root-level dataset，冻结新 dataset/manifest/normalization/baseline，再决定是否预注册新的 Value V3 evaluation。不能从 C06 run 直接跳到训练。

# 9. 故障分类、禁止事项与恢复规则

## 9.1 故障分层

| 分类 | 例子 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| Pre-runtime technical | CLI/import/path/env/schema/stale guard/authorization/namespace | 通常无科学结果；只修当前 fault domain。 |
| Runtime technical | Python exception、controller/adapter、write failure、OOM/SIGKILL | 记录发生在多少 step/root 后；不得自动重跑。 |
| Scientific failure | benchmark 未完成、deadlock、泛化低于 baseline、安全但任务失败 | 真实科研结果；禁止调参或重跑抹掉。 |

## 9.2 当前禁止事项

禁止重跑 C04 seed5，禁止修改其 13 个 output artifacts、START、CAPTURE、freeze。

禁止修改 C06 prereg、derived、static lock、SHA manifest、authorization；任何 SHA 漂移均应 HOLD。

禁止在 START 前创建 C06 planned output/evidence namespace。

禁止自动重试 C06；禁止因结果不好换 seed2。

禁止改 source6 scenario、manifest、zone intervals、route、reward、target speed、MCTS budget/depth/DT、action space。

禁止启用 CUDA；禁止提前训练 Value V3 或接入 MCTS value/PUCT。

禁止 git clean 清理未知文件；禁止擅动 90_ARCHIVE/98_QUARANTINE/99_CLEANUP_MANIFEST。

## 9.3 恢复与重连最小检查

cd /root/MineSim-Dynamic
source /root/miniconda3/etc/profile.d/conda.sh 2>/dev/null || true
conda activate minesim
export PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1
export CUDA_VISIBLE_DEVICES=""

git rev-parse HEAD
git status --short --untracked-files=no

# 然后按本文 SHA 表只读核验当前 Gate 的输入与 namespace。

## 9.4 已知近期技术事件（避免重复踩坑）

| 事件 | 现象 | 正确结论 |
| --- | --- | --- |
| C04 protocol admission | 旧 v1 timing/replacement schema 与 amendment_v2 不兼容 | 已在 development copy 最小修复并冻结；不影响正式 repo。 |
| C04 static lock path | staging path 在 atomic publish 后失效 | 内容 SHA 不变；用独立 post-publish closure 闭合，未重写旧 lock。 |
| C04 postexec audit | 错误假设 q_values/immediate_rewards 位于 root 顶层 | 真实 schema 为 actionwise[16]；修审计器，不重跑实验。 |
| C06 admission 前误用旧 static command | execution package 已存在导致 NAMESPACE_ALREADY_EXISTS | 是重复运行旧 Gate，不是 C06 package 失败；随后正确 admission preflight PASS。 |
| High-resource banner | 曾见 OMP_NUM_THREADS/libgomp 警告 | C04 runner RC0、stderr=0；下次只读记录，不修改科学代码。 |

# 10. 当前路径与 SHA 速查

| 对象 | 路径 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| Formal repo | /root/MineSim-Dynamic | HEAD 112d2bd0f3412fc83b13d5587d2b41402d2d0f5e |
| Data root | /root/autodl-tmp | 大文件/日志/结果 |
| FullMine runtime | /root/autodl-tmp/fullmine_vector_v2_targeted_runtime | semantic/map runtime |
| Cross-scene evidence | /root/autodl-tmp/fullmine_v4_fleet_cross_scene_v1 | C04/C11/C06/C03 evidence |
| Value V3 root | /root/autodl-tmp/paper1_value_v3_development_only_v1 | development-only evidence root |
| C11/C06 parent live root | /root/autodl-tmp/paper1_neural_c11_c06_current_semantic_collector_v1 | historical parent + seed0 artifacts |

## 10.1 C06 当前执行链速查

| 对象 | 路径 | SHA/状态 |
| --- | --- | --- |
| Prereg | .../c06_seed1_development_prereg_v1/PAPER1_VALUE_V3_C06_SEED1_DEVELOPMENT_EPISODE_PREREGISTRATION_V1.json | 28d7dbd9fbf86934f8780b1c05217eecb2920e95a212e74d1130239ec71dfe17 |
| Execution package | .../c06_seed1_execution_package_v1 | package integrity PASS |
| Derived runner | .../c06_seed1_execution_package_v1/src/cross_scene_fleet_mcts_c06_seed1_paper1_neural_collector_current_v1.py | 7c27789a6dd3092f54d580e8d0e23995bba6fdca18db9ba219742fc5f4525edc |
| Static lock | .../c06_seed1_execution_package_v1/PAPER1_VALUE_V3_C06_SEED1_STATIC_DERIVATION_LOCK_V1.json | ee123d7673a616d1c8ebd2c067064a46757fe5448f68da849496addab8a4f0f6 |
| SHA manifest | .../c06_seed1_execution_package_v1/SHA256SUMS.txt | 0902785f9fa0ab87c6280138978e02bc19214095196d627ef311970f1be80404 |
| Authorization | .../c06_seed1_execution_authorization_v1/PAPER1_VALUE_V3_C06_SEED1_ONE_TIME_EXECUTION_AUTHORIZATION_V1.json | 839b1760a49b54841a09111e9322b88382481bccc1eaef44908e38cf5b3d08b6 |
| Planned output | .../c06_seed1_development_collection_v1 | 当前必须不存在 |
| Evidence root | .../c06_seed1_execution_evidence_v1 | 当前必须不存在 |

## 10.2 C04 已关闭链速查

| 对象 | 路径/状态 | SHA |
| --- | --- | --- |
| Final freeze | .../c04_seed5_postexec_acceptance_v1/PAPER1_VALUE_V3_C04_SEED5_POSTEXEC_COLLECTION_ACCEPTANCE_FREEZE_V1.json | b0ac50052dd60ddfdc3e0a072057d7d5646fa7cd4356399000076c11f8bc09e0 |
| Output root | .../c04_seed5_development_collection_v1；13 artifacts；禁止修改 | artifact SHA 已写入 freeze |
| Result | seed5；148 steps；14.8 s；scientific PASS | 78fdbe692482b95f75c5595d8135da178df5525cc80927ebbcaac0064d6781c4 |
| Root JSONL | 148 roots；actionwise_list_v1 | ba143a08fc6ad4da97e18009c52a69212ff7b3164fc730448229d93c7a82bde3 |
| Root summary | 2368 action rows；16/root | 18087349c3754003d7ae6cd2da9fc3fc03510e92f2cf38d997aad0386cf076b5 |

# 11. 最终快速接手问答

| 问题 | 当前唯一有效答案 |
| --- | --- |
| 项目真正做到哪里？ | C04 seed5 coverage 已完整冻结；C06 seed1 已授权但未启动。 |
| 当前唯一 blocker / gate？ | HIGH_CPU_FINAL_PREEXEC_START_RUN_CAPTURE。 |
| C06 已经运行了吗？ | 没有。START=False、process=False、output/evidence absent。 |
| C06 one-time attempt 消耗了吗？ | 没有。只有下一 Gate 写 START 并启动进程后才消耗。 |
| 下一步需要什么资源？ | HIGH-CPU；CUDA 禁用；不需要 HIGH-GPU。 |
| 准确 AUTH SHA？ | 839b1760a49b54841a09111e9322b88382481bccc1eaef44908e38cf5b3d08b6。 |
| 允许改代码吗？ | 不允许。derived/package/static lock/authorization 均冻结。 |
| 运行失败能自动重试吗？ | 不能。先 CAPTURE、分类、保存证据，再决定是否存在明确 technical retry。 |
| RUN_RC=1 是否自动丢弃数据？ | 不是。benchmark success 与 collection acceptance 分离，必须看 artifacts/data contract。 |
| C06 后可以直接训练吗？ | 不能。先 postexec freeze，再建 episode-aware expanded dataset 与新评估 prereg。 |
| 可以重跑 C04 吗？ | 绝对不可以。C04 one-time 已消费并 frozen PASS。 |
| 哪些长期 HOLD？ | production-authoritative drivability、terrain/Z/slope、V2H/full safe-node/hard pruning、Policy/PUCT、Value-guided MCTS。 |

下一位 AI 的第一句话应是什么 “当前 C06 seed1 authorization 已冻结（AUTH SHA=839b1760...），但 START/process/output/evidence 均不存在；先在 HIGH-CPU 上做 final preexec，所有 Gate PASS 后才原子写 START 并执行一次。”

# 12. 附录：交接后执行与结果上传规范

## 12.1 执行结束后的结果包建议结构

c06_seed1_execution_evidence_v1/
├── START.json
├── CAPTURE.json
├── runner_rc.txt
├── runner_stdout.txt
├── runner_stderr.txt
└── （可选）SHA256SUMS.txt

c06_seed1_development_collection_v1/
├── cross-scene-c06-fleet-mcts-seed1-v2.json
├── cross-scene-c06-fleet-mcts-seed1-v2.log
├── ...paper1-neural-episode-manifest-v1.json
├── ...paper1-neural-root-diagnostic-v1.jsonl
├── ...paper1-neural-root-diagnostic-v1-summary.json
├── ...paper1-shadow-safe-node-v1.jsonl
└── ...paper1-shadow-safe-node-v1-summary.json

注：实际 artifact inventory 以 CAPTURE 为准，不预先伪造额外文件。

## 12.2 用户返回信息的最小集合

完整 final preexec / START / launch / CAPTURE 终端输出，或直接上传日志文本。

START SHA、CAPTURE SHA、RUN_RC、output file count、process after run。

若有 exception，上传 runner_stderr.txt 与 CAPTURE；不要自行重跑。

若运行完成，上传 output/evidence 压缩包，下一步只做 LOW 的 postexec audit。

## 12.3 本文证据来源

| 类型 | 来源 |
| --- | --- |
| 综合历史 | 2026-08-18/21/23/24 各版 MineSim-Dynamic 阶段总结与接手手册。 |
| 工作流 Skill | 粘贴的 markdown (1)。md：one Gate、preflight/static/full/freeze、资源与 one-time 规则。 |
| C04 终端证据 | 2026-08-25 04:36 - 04:54 上传文本：schema、smoke、seed5 run、postexec freeze。 |
| C06 终端证据 | 2026-08-25 04:56 - 06:12 上传文本：parent audit、seed1 prereg、static derive、admission preflight、authorization。 |
| 最终停点证据 | 粘贴的文本 (1)(20260825-061208).txt：AUTHORIZATION_GATE=PASS，AUTH_SHA=839b1760...，START/process/output/evidence 均未创建。 |