MineSim-Dynamic

全项目阶段性总总结与 AI 无缝接管手册

2026-08-27 · Value-guided MCTS 次级 B8 矩阵 1 / 9 完成停点版

重点专题：今日 Technical HOLD 链、根因、修复与工程经验教训

当前真实状态 Value V3 独立泛化已冻结 PASS；Pure B8 三个 runtime seeds 全部稳定；第一组 Guided B8 已执行并冻结 PASS；第二组 Guided（runtime seed 0 / model seed 20260825）已授权但尚未启动。

交接版本：V1  |  适用对象：后续 ChatGPT / Codex / 工程执行人员

正式 repo：/root/MineSim-Dynamic  |  主 evidence root：/root/autodl-tmp/paper1_value_v3_development_only_v1

证据截止：2026-08-27；截至 FIRST_GUIDED_POSTEXEC_FREEZE + NEXT_GUIDED_AUTH PASS

任何晚于本证据截点的 AutoDL 真实输出，均自动优先于本 Word。

# 0. CURRENT_STATE｜一页接手摘要

| 字段 | 当前值 | 接管解释 |
| --- | --- | --- |
| EVIDENCE_CUTOFF | 2026-08-27；第一组 Guided B8 postexec freeze 已原子发布，第二组 Guided authorization 已创建且未消费。 | 最新终端 GATE_RC=0 / SUBSHELL_RC=0 |
| CURRENT_STAGE | Value-guided MCTS integration efficiency evaluation | 当前只做预注册的 Guided B8 次级矩阵 |
| CURRENT_GATE | GUIDED_B8_RUNTIME_SEED0_MODEL_SEED20260825_START_RUN_CAPTURE_FIX6R3 | 第二个 9 组合条件，尚未启动 |
| CURRENT_STATUS | Guided B8 completed = 1 / 9 | 第 1 组 frozen PASS；第 2 组 AUTHORIZED_NOT_STARTED |
| LATEST_GIT_HEAD | 112d2bd0f3412fc83b13d5587d2b41402d2d0f5e | tracked Git clean |
| LATEST_FROZEN_RESULT | GUIDED_B8_RUNTIME_SEED0_MODEL_SEED20260824 | 技术 PASS + 五项质量 PASS + 禁止重跑 |
| PRIMARY_SCIENCE | Lower-budget criterion = SCIENTIFIC FAIL | Pure minimum stable budget 已是 prereg 最低 B8 |
| SECONDARY_SCIENCE | Tree expansions / outer wall-clock = NOT_EVALUATED | 必须完成 9 个 Guided B8 条件后统一判定 |
| NEXT_MINIMAL_ACTION | 先用 LOW 派生并验证第二组 START→RUN→CAPTURE wrapper；随后 HIGH-CPU 仅执行该一组。 | 不要批量生成或并行跑余下 8 组 |
| RESOURCE_REQUIRED | LOW → HIGH-CPU；GPU 不需要 | 未来执行保持 CUDA_VISIBLE_DEVICES="" |
| DO_NOT_REPEAT | 所有 2356 training、C01 forward、Pure B8 seeds 0/1/2、第一组 Guided | one-time / valid run 均不可重跑 |
| HOLD | 完整 Guided B8 次级矩阵、最终 expansion/wall-clock 结论、production claims | 缺证据不得补齐 |

当前停点的最短描述 Value V3 已证明在 C01 独立场景上泛化有效；Pure B8 已稳定；“降低最低稳定预算”主判据因预注册预算下限而科学失败；Guided B8 次级矩阵完成 1/9，下一组已授权未启动。

## 0.1 60 秒科学口径

神经网络有用：C01 三个固定 final-model seeds 的 normalized regret 为 0.099474704 / 0.155963166 / 0.105839497，中位数 0.105839497，严格优于 frozen immediate baseline 0.295195862；INDEPENDENT_GENERALIZATION_PASS=True。

Pure B8 已在 runtime seeds 0/1/2 全部技术有效且五项质量谓词全过，因此 pure minimum stable budget = 8。

预注册 budget ladder 是 [8,16,32,64]；Guided 不可能取得 <8 的 minimum stable budget，所以 primary lower-budget criterion 是真实 Scientific FAIL，不允许事后增加 B4/B2。

第一组 Guided B8 已 PASS：308 roots、2464 tree expansions、308 Value forwards；但单组结果不能替代 9 条矩阵的最终统计。

当前不允许宣称“神经网络已证明降低搜索开销”或“wall-clock speedup 已证明”；这两项仍是 NOT_EVALUATED。

## 0.2 当前目录与授权状态

CURRENT_EVIDENCE_ROOT=/root/autodl-tmp/paper1_value_v3_development_only_v1 FIX6R3_ROOT=.../value_guided_mcts_c01_secondary_b8_guided_binding_fix6r3_v1 FIRST_GUIDED_FREEZE=.../value_guided_mcts_c01_secondary_b8_guided_r0_m20260824_postexec_freeze_fix6r3_v1 NEXT_GUIDED_AUTH=.../value_guided_mcts_c01_secondary_b8_guided_r0_m20260825_authorization_fix6r3_v1 NEXT_GUIDED_OUTPUT=.../value_guided_mcts_c01_secondary_b8_guided_execution_fix6r3_v1/guided_budget8_runtime_seed0_model_seed20260825 NEXT_GUIDED_EVIDENCE=.../value_guided_mcts_c01_secondary_b8_guided_r0_m20260825_execution_evidence_fix6r3_v1

# 目录与推荐阅读顺序

0. CURRENT_STATE｜一页接手摘要

1. 文档控制、证据等级与交接边界

2. 项目长期主线总览

3. MineSim 运行架构与永久科学边界

4. 神经网络主线：Value V3 development → C01 independent PASS

5. Value-guided MCTS 预注册与 Pure B8 baseline

6. Guided B8 当前进度与第一组正式结果

7. 今日错误总览：全部 Technical HOLD 与唯一 Scientific FAIL

8. 今日错误逐项复盘（现象→原因→处理→证据→禁忌）

9. 由今日错误固化出的新工程标准

10. 关键路径、SHA 与状态矩阵

11. 资源、协作、文件与 Git 工作流

12. DO_NOT_REPEAT / HOLD / 不可回退项

13. 云端文档、失败 stage 与删除情况

14. 快速接手区

附录 A. 今日错误时间线

附录 B. 下一 Gate 的最小 PASS / FAIL 标准

推荐阅读 新 AI 先读第 0、6、7、8、14 节；只有出现 SHA 或 provenance 冲突时，再回查第 2～5 节。

# 1. 文档控制、证据等级与交接边界

## 1.1 事实优先级

本版严格遵循以下证据优先级：

当前 AutoDL 终端真实输出 / 当前 Git / 当前源码 / 实际运行结果 / SHA > frozen result / manifest / lock / START / CAPTURE / bundle > 本交接 Word > 历史交接文档 > 设计计划 > AI 记忆

文件名包含 PASS / final / freeze 不等于真正通过；必须结合 RC、JSON、log、SHA、manifest、gate。

历史交接文档中的“当前状态”已被本版覆盖；历史文档只保留 provenance。

缺少直接证据的一律写 HOLD / NOT VERIFIED，不用常识补齐。

## 1.2 本版主要证据源

| 证据 | 用途 | 等级 |
| --- | --- | --- |
| 最新 AutoDL 终端：第一组 Guided 正式执行 | 证明 STRICT prestart PASS、START 写入、runner RC=0、27 秒、CAPTURE 与 checksums。 | 最高 |
| 最新 AutoDL 终端：第一组 freeze + 第二组 auth | 证明第一组已 frozen；第二组 AUTHORIZED_NOT_STARTED。 | 最高 |
| Value V3 C01 forward freeze | 证明 independent generalization PASS、3 seed regret、baseline 与 freeze SHA。 | 冻结 |
| Pure B8 seed0/1/2 freeze + stability decision | 证明 Pure B8 stable、minimum stable budget=8、主判据科学失败。 | 冻结 |
| FIX6R3 static repair + auth | 证明 Guided binding 仅新增；Search/Reward/UCT/rollout/backup 等不变。 | 冻结 |
| 2026-08-26 最新前序 handoff | 提供 MineSim→FullMine→Fleet-MCTS 历史主线和历史路径。 | 历史 |
| 2026-08-25 Value V3 handoff | 提供 2356-root 训练协议、12D features、9-fold development 结果。 | 历史/冻结 provenance |

## 1.3 本版不做的事情

不执行 AutoDL 全盘 live inventory；因此本 Word 是否已同步到 AutoDL 仍为 HOLD。

不重新读取或重跑已冻结实验。

不根据第一组 Guided 单点结果提前做 9 条矩阵结论。

不把今天的 Technical HOLD 误写成模型或算法 Scientific FAIL。

# 2. 项目长期主线总览（按真实演进组织）

| 阶段 | 状态 | 当前真实结论 |
| --- | --- | --- |
| MineSim 复现 | PASS / FROZEN | IDM baseline、replay、closed-loop 基础环境已建立；无需重做。 |
| 蒙特卡洛 / Pure MCTS | PASS / FROZEN | 真实 MineSim online closed-loop；search/reward/trajectory adapter/controller 链已跑通。 |
| 单车 | PASS / FROZEN | J117 423-step 单车与 FullMine representative Pure MCTS 3/3。 |
| 双车冲突场景 | PASS / FROZEN | NO-MCTS causal conflict、双受控运行边界与真实冲突场景。 |
| FullMine 新地图 | PASS / FROZEN | Vector V2 semantic + Vector V4 bitmap/runtime/planner；Research/DEV 口径。 |
| Fleet-MCTS | PASS + 负结果并存 | Polygon21 5/5；C04/C06 成功；C11 安全死锁负结果保留。 |
| 多种子 / cross-scene | FROZEN | C04/C11/C06 development collection、blind protocol、C01 独立场景。 |
| 原生可视化 | PASS / 部分 HOLD | Native Video V2 final；部分 showcase 历史未完全收口。 |
| 云端整理 | PASS / COMPLETE | 历史证据为 move/isolate/archive；科研文件 actual delete=0。 |
| 神经网络 | CURRENT | Value V3 independent PASS；Pure B8 stable；Guided B8 matrix 1/9。 |

## 2.1 历史阶段无需重做的原因

MineSim/Pure MCTS/单车/双车/FullMine/Fleet-MCTS 相关历史阶段已经有真实 runtime、结果与 handoff；当前只在神经网络接入链推进。

C11 安全死锁等负结果属于真实科学证据，不能因后续神经网络进展而删除或重解释。

FullMine 仍是 Research/DEV map，不得表述为官方生产级 HD Map 或 authoritative drivability truth。

# 3. MineSim 运行架构与永久科学边界

## 3.1 主运行链

run_simulation.py → SimulationsRunner._initialize() → EnvironmentSimulation.initialize() → Scenario / Map loader → Planner.initialize() → Planner.compute_planner_trajectory() → MCTS / Fleet-MCTS search → Trajectory Adapter → TwoStageController.update_state() → LQR / iLQR trajectory tracking → KinematicBicycleModel.propagate_state() → Agent Update Policy / Observation → SimulationHistory / metrics / log → next frame

## 3.2 故障分层纪律

| 边界 | 固定处理规则 |
| --- | --- |
| Planner 与执行器 | 搜索/规划轨迹合法不等于 Controller/KBM 可实现；必须分层。 |
| 双车 truth | B 的真实状态不得由 A history 推断；每辆 controlled ego 独立 observation/history。 |
| Controlled vs external actor | 同一车辆不能同时作为 controlled ego 与 external actor。 |
| 空间相交 vs 时间冲突 | 几何路径相交不自动等于 temporal conflict；需要 NO-MCTS causal evidence。 |
| Safe vs success | 无碰撞不等于任务完成；deadlock 可是 Scientific FAIL。 |
| Static truth | frozen V4 bitmap + XG90G footprint 为 primary；CollisionLookup 仅 secondary。 |
| Safety sidecar | V2V/V2R/risk/shadow/safe-node 若仅 diagnostic，不得写成 hard constraint。 |

# 4. 神经网络主线：Value V3 development → C01 independent PASS

## 4.1 Value V2 与 Value V3 的边界

Value V2 在 C03 independent validation 上 Scientific FAIL，已关闭为 DO_NOT_INTEGRATE；不得重跑或 retune。

Value V3 通过 coverage expansion、2356-root episode-aware LOSO 与 3 个 fixed final full-development models，形成新的 development candidate。

## 4.2 2356-root 冻结协议

| 项目 | 冻结值 |
| --- | --- |
| Dataset | 2356 roots；37696 action rows；6 episodes；identity=(scene,episode_uid,root_step) |
| Architecture | 12 → 64 → 64 → 16；ActionConditionedValueV3PairwiseRank |
| Objective | ROOT_NORMALIZED_WEIGHTED_PAIRWISE_LOGISTIC |
| Split | LEAVE_ONE_SCENE_OUT |
| Seeds | 20260824 / 20260825 / 20260826 |
| Epochs / LR | 600 / 0.001 |
| Best-seed / HPO | False / False |
| Output semantics | 16 joint-action scores；joint_action_index=A*4+B |

## 4.3 Development 结果

| Scene | 3-seed median regret | Frozen immediate baseline | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| C04 | 0.174277542 | 0.273804418 | PASS |
| C11 | 0.117458957 | 0.181778548 | PASS |
| C06 | 0.122468490 | 0.241806713 | PASS |

VALUE_V3_SCENE_WIN_COUNT=3；DEVELOPMENT_READY=True。

## 4.4 C01 独立评价

| 对象 | 值 | 状态/边界 |
| --- | --- | --- |
| C01 dataset | 151 roots；state=(151,12)，Q/immediate=(151,16) | FROZEN |
| Immediate baseline | 0.2951958615926099 | FROZEN |
| Seed 20260824 regret | 0.09947470394112914 | FROZEN |
| Seed 20260825 regret | 0.15596316637663826 | FROZEN |
| Seed 20260826 regret | 0.10583949665541333 | FROZEN |
| Median | 0.10583949665541333 | STRICT < baseline |
| Classification | INDEPENDENT_GENERALIZATION_PASS | FROZEN PASS |
| Forward rerun | False | One-time consumed |

科学结论 神经网络已经在独立 C01 上证明动作价值排序有用；但这不等于 production ready，也不等于 MCTS efficiency 已证明。

## 4.5 关键冻结 SHA

| 对象 | SHA256 |
| --- | --- |
| Final checkpoint 20260824 | 496e4259eb9801f3ce70c1094be12fd0985cb03e97d606cade8dfbe9d5228633 |
| Final checkpoint 20260825 | 5df90947a5fdd2bc6aa525ca5eba78b6379e127e5df6ca1d0362c992caab73b5 |
| Final checkpoint 20260826 | 3881d39c09b02a513e44f0fe612aad42de9ff636fd07e314d327b4c6d5f132df |
| C01 forward postexec freeze | 254dfee4b6e92da7078dd22a58a6101e448ebe549b2b041fa706630a9143e885 |
| C01 frozen result snapshot | 37795d6fb329e56a6c5c80cf6863ca86fde1bca976fbcad58862c62aa1886834 |

# 5. Value-guided MCTS 预注册与 Pure B8 baseline

## 5.1 Guided 接入的冻结设计

Value 仅用于 root depth=0 的 joint-action ordering。

每个 root 只允许 1 次 score_12d forward；tree search 内不允许额外 forward。

hard pruning=False；PUCT=False；UCT formula、rollout、backup、reward、transition、action provider 均不改变。

Guided model seeds 固定为 20260824/20260825/20260826；runtime MCTS seeds 固定为 0/1/2。

Preregistered budget ladder 固定为 [8,16,32,64]。

## 5.2 Pure B8 三个 runtime seeds

| Runtime seed | Root searches | Iterations | Tree expansions | Runner wall | 质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 453 | 3624 | 3624 | 34 s | PASS |
| 1 | 429 | 3432 | 3432 | 31 s | PASS |
| 2 | 341 | 2728 | 2728 | 26 s | PASS |

三个 seeds 均五项 quality predicates 全部为 True。

PURE_B8_STABLE=True；PURE_MIN_STABLE_BUDGET=8。

## 5.3 主判据的真实科学失败

Scientific FAIL（不是 Bug） 预注册主判据要求 guided_min < pure_min 且 Pure 在 guided_min 不稳定。由于 Pure 在全局最低 prereg budget B8 已稳定，Guided 无法取得 <8；故 PRIMARY_LOWER_BUDGET_CRITERION_STATUS=SCIENTIFIC_FAIL_BY_PREREGISTERED_BUDGET_FLOOR。

禁止事后新增 B4/B2。

禁止把该科学失败包装为 technical retry。

SEARCH_COMPUTE_REDUCTION_PROVEN=False。

# 6. Guided B8 当前进度与第一组正式结果

## 6.1 FIX6R3 接入边界

| 对象 | 冻结值 |
| --- | --- |
| FIX6R3 runner SHA | ea4d7f21265be0b2409cc2b25e6f1bd2c7ad49317d593929a34752d286d5eb79 |
| FIX6R3 meta SHA | c0e1520d81ddc1b36c1e56078e2dbf1ea50c1cd6a0f2e9ad59adef5ccd25464c |
| Pure binding changed | False |
| Guided binding added | True |
| Frozen factory reused | True |
| Search/Reward/UCT/Rollout/Backup changed | False |

## 6.2 第一组 Guided 正式结果

| 字段 | 结果 |
| --- | --- |
| Condition | GUIDED_B8_RUNTIME_SEED0_MODEL_SEED20260824 |
| Runner RC / wall | 0 / 27 s |
| Root searches | 308 |
| MCTS iterations | 2464 |
| Tree expansions | 2464 |
| Value forwards | 308（每 root 恰好 1 次） |
| Value inference sum | 43.11761260032654 ms |
| Outer search wall-clock sum | 6125.535920262337 ms |
| Quality predicates | 5 / 5 True |
| Matrix accounting | counts=True；must_not_be_rerun=True |

## 6.3 当前矩阵与下一授权

| 组合 | 状态 | 进度 | 关键 SHA/边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| r0 / m20260824 | FROZEN PASS | 1 / 9 | b475d8ed0011a29582504acbe7bcb831a8227dda0ef5a40d5fe03b8efa4d30c4 |
| r0 / m20260825 | AUTHORIZED_NOT_STARTED | next | auth=ad49eeaa26ad46176189b220700ace7663a269dfc1a9bb5f2b7496959afdcaa1 |
| 其余 7 组 | NOT AUTHORIZED | pending | 不得提前批量启动 |

第二组 preexec review SHA=f29887e2e47f51b53262427422bc5f2137fc0cb7fb7ebf2f20be471379b1f417。

第二组 checkpoint SHA=5df90947a5fdd2bc6aa525ca5eba78b6379e127e5df6ca1d0362c992caab73b5。

第二组 authorization consumed=False；checkpoint_loaded=False；model_forward=False；MCTS=False。

# 7. 今日错误总览：全部 Technical HOLD 与唯一 Scientific FAIL

核心判断 今天大量报错的主体不是网络或 MCTS 科学失败，而是 Gate、wrapper、静态检查器和诊断代码自身的错误假设。真正科学失败只有“lower-budget criterion 因 prereg budget floor 不可能成立”。

| ID | 阶段 | 现象 | 分类/边界 | 根因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E01 | Exact metric loader | RETURNED_CALLABLE_NOT_IDENTIFIED | Pre-runtime；未执行模型 | 返回 local fn，审计未解析 dataflow |
| E02 | Development regression | C04 exact mismatch ~3.8e-10 | Pre-runtime；未改 science | 浮点重算与 frozen 文本值微差 |
| E03 | Forward harness audit | EXPECTED_MODEL_CLASS_NOT_FOUND | Pre-runtime | 错误假设模型必须是顶层 class |
| E04 | Initial benchmark | NameError: args not defined | Runtime technical；0 MCTS | 在 parse_args 前使用 args |
| E05 | Pure zero-search diagnostics | search._shadow_records / _root_records NameError | Runtime technical；auth consumed | 诊断尾部无条件访问未绑定 search |
| E06 | Pure finalize | search.finalize_episode NameError | Runtime technical；auth consumed | 同一 zero-search 安全问题未穷举 |
| E07 | Root-cause reveal | 原始 search 未绑定 | Runtime technical；0 roots | Pure constructor 丢失 |
| E08 | FIX5 static | AssertionError | Pre-runtime | 源码字符串比较受缩进/格式影响 |
| E09 | FIX5 strict wrapper | KeyError: fix5r1_search_store_count | Pre-START；auth 未消费 | schema key 版本未同步 |
| E10 | Seed2 freeze | prereg file No such file | Pre-runtime | 文件名漏写 AND |
| E11 | Guided FIX6 | factory ordering assertion | Pre-runtime | 未先检查真实 top-level order |
| E12 | Guided FIX6R1 | ast.Assign has no lineno | Pre-runtime | synthetic AST 直接 unparse |
| E13 | Guided FIX6R2 | Pure binding count=0 | Pre-runtime | ast.unparse 单双引号格式敏感 |
| E14 | Guided exec R0 | STATIC_FIX6_PASS vs STATIC_FIX6R3_PASS | Pre-START；auth 未消费 | 版本化 status stale |
| E15 | Guided exec R1 | checkpoint path substring assert | Pre-START；auth 未消费 | 源码由相邻字符串拼接 |
| E16 | Guided exec R2 | RuntimeError sentinel missing | Pre-START；auth 未消费 | sentinel 位于 tuple 参数中 |
| E17 | 文件传输 | 脚本 No such file | 操作层；无科学影响 | Chat artifact 未完成上传 AutoDL |
| E18 | Shell 启动噪声 | codex-env.sh missing | 非 blocker | profile 引用缺失，与 minesim 激活无关 |

## 7.1 授权是否被消费：今天最重要的区分

| 情况 | authorization consumed? | 后续规则 |
| --- | --- | --- |
| Preflight/static assertion 在 START 前失败 | 否 | 可以修 checker/wrapper 后继续使用同一授权 |
| START 写入后 runner 技术失败 | 是 | 必须冻结失败证据并新建 separate technical recovery authorization |
| 技术有效但科学质量 FAIL | 是 | 是真实科学结果，必须保留，禁止重跑挑结果 |
| 技术有效且科学 PASS | 是 | 立即 freeze，禁止重复“确认” |

# 8. 今日错误逐项复盘（经验教训重点）

## 8.1 Exact metric loader：返回 local fn，审计误判“未知 callable”

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象 | load_exact_metric_closure() 明确 return fn，但 RETURNED_CALLABLE_NAME=None，随后 RETURNED_CALLABLE_NOT_IDENTIFIED。 |
| 定性 | Pre-runtime Technical HOLD；未消费模型/实验授权。 |
| 根因 | 审计只看返回表达式名字，没有继续解析 fn = ns["ranking_metrics"] 的局部数据流。 |
| 排查过程 | 读取 loader AST、返回表达式、局部赋值和 exec namespace，确认 fn 唯一绑定到 ranking_metrics。 |
| 最终处理 | FIX1 将 local symbol fn 解析回 ns["ranking_metrics"]，再审计 exact 3-parameter source/call-site/return contract。 |
| 证据 | EXACT_3PARAM_SOURCE_CALLSITE_RETURN_CONTRACT_AUDIT=PASS；模型、训练、MCTS 均未执行。 |
| 以后禁止重复 | 任何 loader/factory 审计必须做返回值 dataflow，不得靠 __name__ 或表面变量名。 |

## 8.2 Frozen development baseline 的 10^-10 级差异

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象 | C04 runtime recomputation=0.27380441852621284，而 pretrain frozen=0.27380441814439227，脚本用 bit-exact float equality 直接失败。 |
| 定性 | Pre-runtime Technical HOLD；无科学结果改变。 |
| 根因 | 相同科学口径在不同计算路径/序列化中产生约 3.8×10^-10 的浮点差；不是 metric 语义改变。 |
| 排查过程 | 保留 pretrain frozen anchor，同时计算 runtime exact metric；对 C04/C11/C06 做 dual-anchor regression，并记录最大绝对差。 |
| 最终处理 | 不修改 prereg tolerance、不替换 frozen baseline；冻结 runtime-vs-pretrain delta，最终 MAX_ABS_DELTA≈4.87×10^-10，dual-anchor PASS。 |
| 证据 | DEVELOPMENT_DUAL_ANCHOR_REGRESSION=PASS；PRETRAIN_FROZEN_BASELINE_REPLACED=False。 |
| 以后禁止重复 | 冻结科学数值不能因小数格式差异而被覆盖；也不能事后随意加 tolerance。应预先定义 dual-anchor/ULP policy。 |

## 8.3 Model factory 审计：错误假设“必须存在顶层模型类”

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象 | FINAL_HARNESS_CLASS_NAMES=[]，审计抛 EXPECTED_MODEL_CLASS_NOT_FOUND。 |
| 定性 | Pre-runtime Technical HOLD；未加载 checkpoint。 |
| 根因 | 真实 harness 通过 build_model() 工厂构建网络，模型类不是 top-level ClassDef。 |
| 排查过程 | 检查 function definitions、build_model body、checkpoint schema 与训练 harness 的 factory contract。 |
| 最终处理 | 改为 recursive model factory audit，而不是顶层 class 名审计。 |
| 证据 | MODEL_FACTORY_AND_CHECKPOINT_CONTRACT_AUDIT=PASS；TORCH_LOAD_EXECUTED=False。 |
| 以后禁止重复 | 模型 provenance 应审计构造路径、state_dict schema 和调用点；不要把代码组织形式当科学协议。 |

## 8.4 Parameterized benchmark 首次运行：args 在 parse_args 前使用

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象 | runner 在 RESULT_DIR = Path(args.output_root) 处 NameError: args is not defined；0 roots、Guided 未启动。 |
| 定性 | Runtime Technical FAIL；START 后授权已消费，需 separate recovery。 |
| 根因 | 派生 runner 的 argparse block 顺序错误或缺失，模块顶层先使用 args。 |
| 排查过程 | 读取 traceback line 159 与 source context，确认 failure 在任何 MCTS/search 前。 |
| 最终处理 | 独立 technical recovery 修复 argv/parse order；不复用原失败授权。 |
| 证据 | PURE_RUNNER_RC=1；PROCESS_LAUNCH_COUNT=1；SCIENTIFIC_OUTCOMES_OBSERVED=False。 |
| 以后禁止重复 | 任何 CLI 派生脚本必须先跑 --help / parse_args smoke，并做 top-level use-before-def AST 检查。 |

## 8.5 Diagnostic wrapper 连续遮蔽原始 search 未绑定错误

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象 | FIX2 在 total_tree_expansions/root_record_count 读取 search._shadow_records/_root_records 时 NameError；FIX3 又在 search.finalize_episode(result) 处 NameError。 |
| 定性 | Runtime Technical FAIL；FIX2/FIX3/FIX4 授权均已消费，不计科学矩阵。 |
| 根因 | zero-search 路径中 search 从未绑定；诊断尾部却假设 search 一定存在。每次只修一个暴露点，没有一次穷举全部 post-zero-search 引用。 |
| 排查过程 | 冻结每次失败 stage；扫描 BENCHMARK_ZERO_SEARCH 之后所有 search Load；统计 guarded/unconditional references。 |
| 最终处理 | FIX4 对计数和 finalize 全部 zero-search guard，并把 result write 放到 deliberate re-raise 前，最终保留 original caught error。 |
| 证据 | FIX4 result 显示 steps=0、root_search_count=0、total_mcts_iterations=0，原始错误为 NameError: search not defined。 |
| 以后禁止重复 | 诊断代码不能覆盖原异常；一旦出现 zero-search，应一次性穷举所有后处理对象访问，而非“报一个修一个”。 |

## 8.6 Pure 真正根因：search constructor 丢失

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象 | FIX4 成功揭示原始错误：第一次 search.search() 前 search 无 Store，root_search_count=0。 |
| 定性 | 原始根因是 Runtime Technical FAIL，不是 MCTS 科学失败。 |
| 根因 | 派生 benchmark runner 未恢复冻结 parent 的 search = RootDiagnosticCollectorFleetMCTSSearchV1(...) 构造链。 |
| 排查过程 | 按 SHA 定位 frozen parent，检查 search Store count、guard、constructor args 与首次 use 的控制流。 |
| 最终处理 | FIX5R1 仅恢复 Pure binding；全部 constructor 参数原样复用，只把 class 替换为 InstrumentedPureRootDiagnosticFleetMCTSSearchV1。 |
| 证据 | FIX4_SEARCH_STORE_COUNT=0；FIX5R1_SEARCH_STORE_COUNT=1；SEARCH_STORE_PRECEDES_FIRST_SEARCH_USE=True。 |
| 以后禁止重复 | 任何派生 runner 必须做“definition dominance”检查：每个可能分支都要在首次 use 前绑定核心对象。 |

## 8.7 FIX5 静态修复第一次失败：源码字符串等价过严

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象 | CREATE ROOT-CAUSE FREEZE + FIX5 在 constructor 参数比对处 AssertionError。 |
| 定性 | Pre-runtime Technical HOLD；未执行 MCTS。 |
| 根因 | 插入 if 后缩进/格式改变，源码 segment 字符串不同，但 AST 语义相同。 |
| 排查过程 | 对 parent/fixed constructor args 和 kwargs 做 ast.dump(include_attributes=False) 比较。 |
| 最终处理 | FIX5R1 使用 AST structural parity；失败 FIX5 stage 保留不删除。 |
| 证据 | PARENT_CONSTRUCTOR_ARGUMENTS_EXACTLY_REUSED=True；ONLY_CONSTRUCTOR_CLASS_NAME_CHANGED=True。 |
| 以后禁止重复 | 语义相等不要用原始 source string equality；格式敏感审计应降级为 AST 或 canonical serialization。 |

## 8.8 Versioned schema/key stale：fix5r1_search_store_count 与 STATIC_FIX6_PASS

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象 | FIX5R1 strict wrapper 读取不存在的 fix5r1_search_store_count；首次 Guided wrapper 又要求 STATIC_FIX6_PASS，而 meta 实际为 STATIC_FIX6R3_PASS。 |
| 定性 | Pre-START Technical HOLD；authorization 未消费。 |
| 根因 | 生成器版本化了 schema/status，但执行 wrapper 使用手写旧 key/旧 status。 |
| 排查过程 | 从生成脚本静态抽取 meta/auth/review 字面量叶子；对执行 wrapper 的断言逐项对账。 |
| 最终处理 | 建立 generator-executor literal contract reconciliation；首次 Guided wrapper完成 41 项检查、0 mismatch。 |
| 证据 | PRESTART_GENERATOR_EXECUTOR_CONTRACT_RECONCILIATION=PASS；FIX6R3_AUTH_META_CHECKPOINT_CROSS_BINDING=PASS。 |
| 以后禁止重复 | 禁止复制旧版本 status/key；版本化 artifact 必须由生成端导出 schema 或自动生成 readback。 |

## 8.9 Preregistration 文件名漏写 AND

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象 | Seed2 postexec freeze 在 exact SHA gate 后直接 SUBSHELL_RC=1；目标 prereg 文件不存在。 |
| 定性 | Pre-runtime Technical HOLD；Seed2 科学执行不受影响、不得重跑。 |
| 根因 | 脚本写成 INTEGRATION_EFFICIENCY，而真实冻结文件是 INTEGRATION_AND_EFFICIENCY。 |
| 排查过程 | 核对 prereg root SHA256SUMS 与正式文件名。 |
| 最终处理 | R1 使用 exact filename，并增加整个 prereg root checksum 与递归内容 contract scan。 |
| 证据 | PREREGISTRATION_ROOT_SHA256SUMS_VERIFY=PASS；budget ladder / runtime seeds / model seeds 均读取成功。 |
| 以后禁止重复 | 路径和文件名不得凭记忆拼接；从 manifest/list/readback 获取 exact basename。 |

## 8.10 Guided FIX6 三连错：顺序、synthetic AST、引号

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象 | FIX6 错误断言 factory 在 Pure binding 前；FIX6R1 对无 lineno 的 synthetic ast.Assign 调 ast.unparse；FIX6R2 用 ast.unparse 文本与双引号字符串比较导致 binding count=0。 |
| 定性 | 均为 Pre-runtime Technical HOLD；无 checkpoint/forward/MCTS。 |
| 根因 | 分别属于错误控制流假设、AST location metadata 缺失、格式敏感字符串比较。 |
| 排查过程 | 重建真实 top-level order；改为 exact Pure source reuse 只替换 callable token；variant 条件用 AST Compare 语义匹配。 |
| 最终处理 | FIX6R3：Pure binding 不动；Guided binding 插在 factory/checkpoint map 后、首次 search use 前；只新增一个 top-level Guided If。 |
| 证据 | VARIANT_CONDITION_MATCHING=AST_SEMANTIC_QUOTE_INVARIANT；FIX6R3_STATIC_REPAIR=PASS。 |
| 以后禁止重复 | AST 也会脆弱：synthetic node 需 fix_missing_locations；条件识别不得依赖 ast.unparse 的引号/空格。 |

## 8.11 Guided strict wrapper：checkpoint path raw substring 与 nested tuple sentinel

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象 | R1 用 assert str(ckpt_path) in src 失败；R2 只搜 RuntimeError 的直接字符串参数，漏掉 tuple 内的 VALUE_FORWARD_OCCURRED_INSIDE_TREE_SEARCH。 |
| 定性 | Pre-START Technical HOLD；授权未消费，最终 R3 才消费并 PASS。 |
| 根因 | checkpoint 路径由相邻字符串拼接，原始源码没有连续完整路径；sentinel 位于 RuntimeError((sentinel,before,after)) 的 tuple AST。 |
| 排查过程 | 把 checkpoint map/factory/search/_expand/scorer 全改成 AST 语义检查；递归遍历 RuntimeError 参数 AST；从 frozen derivation 提取 exact search/scorer source 重放失败点后全部断言。 |
| 最终处理 | R3 通过全部 prestart，随后正式 Guided 执行 RC=0。 |
| 证据 | remaining_source_format_sensitive_prestart_assertions=0；exact_frozen_search_scorer_all_postfail_assertions_replay=PASS。 |
| 以后禁止重复 | 长 prestart 不能只 compile；必须在 exact frozen artifacts 上 replay 所有断言，尤其是上次失败行之后。 |

## 8.12 Chat artifact ≠ AutoDL 文件；codex-env.sh 缺失不是当前 blocker

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象 | 用户多次执行脚本得到 No such file；每次登录还出现 /root/autodl-tmp/codex-env.sh missing。 |
| 定性 | 操作层问题；无授权/科学影响。 |
| 根因 | 前者是文件尚未上传/复制到 AutoDL；后者是 shell profile 的历史引用缺失，不影响显式 conda activate minesim。 |
| 排查过程 | 确认脚本出现后再执行；所有正式脚本自身从 /root/MineSim-Dynamic + conda activate minesim 开始。 |
| 最终处理 | 以后交付时明确“下载/上传完成后 test -f + sha256sum”；不把 profile 噪声当项目错误。 |
| 证据 | 实际脚本运行显示 ENV=minesim、Python 3.9.25、Git clean；所以 codex-env.sh 缺失不构成 blocker。 |
| 以后禁止重复 | 聊天里的 sandbox 文件不会自动出现在 AutoDL；No such file 也不等于文件被删除。 |

# 9. 由今日错误固化出的新工程标准

## 9.1 Gate / wrapper 也必须被当成待验证的软件

bash -n 与 embedded Python compile 只证明语法，不证明断言与真实 artifact 一致。

必须增加 generator → executor schema/status/SHA contract reconciliation。

必须在 exact frozen source/JSON 上实际 replay prestart assertions，不能只检查脚本文本。

任何长 prestart 失败后，下一版必须重放“失败点之后的全部断言”，避免串行暴露新错。

脚本需要输出断言阶段 marker，便于从终端准确定位 fault domain。

## 9.2 禁止 source-format-sensitive 审计

禁止用完整路径是否是 source substring 来确认 Path 常量。

禁止用 ast.unparse 输出文本识别单双引号、空格或换行。

禁止用原始 segment 字符串 equality 判断 constructor 语义等价。

优先用 AST Compare / Call / Dict / Subscript / Name / Constant 等节点语义；必要时 canonical dump。

如果必须生成 AST，调用 ast.fix_missing_locations；更稳妥的是复用已冻结源码片段，只替换唯一 callable token。

## 9.3 Original error preservation 与 zero-search 安全

诊断/收尾代码必须在 zero-search、zero-root、missing object 下安全。

原始 caught exception 必须在任何新 diagnostic exception 之前写入 result。

一旦发现 zero-search，应穷举之后全部 search/model/scorer 引用，不能逐个修。

技术失败是否消费授权，以 START 是否写入、process 是否启动为界，不以“有没有结果 JSON”判断。

## 9.4 Frozen metric 与浮点策略

Metric source、call-site、return schema、baseline 和 PASS operator 必须在 forward 前冻结。

不能因 10^-10 级浮点漂移替换 pretrain frozen baseline。

也不能事后放宽 tolerance；应使用预先定义的 dual-anchor/ULP/readback policy。

strict <、tolerance=0、median aggregation、no best-seed 均是科学协议，不能由 wrapper 自行修改。

## 9.5 Canonical provenance

SHA 相同的多个副本中，优先 canonical formal harness path；failed stage 副本只作 provenance，不作默认 parent。

文件名、目录名、schema_version、status 必须来自 manifest/readback，不凭记忆。

Failed stage 统一保留，不删除、不覆盖；新修复使用新不可变 namespace。

## 9.6 新的正式交付验收清单

| 序号 | 检查域 | PASS 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Shell syntax | bash -n PASS |
| 2 | Embedded Python | 每个 heredoc compile PASS |
| 3 | Generator/Executor contract | 所有静态 literal/schema/status/SHA 0 mismatch |
| 4 | Exact artifact replay | 在 frozen source/JSON 上执行 prestart assertions |
| 5 | Format sensitivity | raw-source membership / quote-sensitive checks = 0 |
| 6 | Control flow | core object Store dominates first Load/use |
| 7 | Authorization boundary | prestart 全 PASS 后才写 START |
| 8 | Process boundary | launch count 与 variant 精确；无 hidden launch |
| 9 | Capture | 无论 science PASS/FAIL 都写 CAPTURE、RC、checksums |
| 10 | Freeze | 有效结果立即 freeze；禁止 rerun |

# 10. 关键路径、SHA 与状态矩阵

## 10.1 当前关键路径

| 对象 | 路径 | 作用/边界 |
| --- | --- | --- |
| 正式 repo | /root/MineSim-Dynamic | Git tracked source |
| 主 evidence root | /root/autodl-tmp/paper1_value_v3_development_only_v1 | 当前神经网络与 integration 主工作区 |
| C01 forward freeze | .../independent_scene_c01_value_v3_forward_postexec_freeze_v1 | Independent PASS |
| Integration prereg | .../value_guided_mcts_c01_integration_efficiency_preregistration_v1 | Budget/seeds/metrics frozen |
| Pure stability root | .../value_guided_mcts_c01_pure_b8_seed2_postexec_and_stability_decision_v1 | Pure B8 stable + primary fail |
| FIX6R3 root | .../value_guided_mcts_c01_secondary_b8_guided_binding_fix6r3_v1 | Guided runner/meta |
| First Guided evidence | .../value_guided_mcts_c01_secondary_b8_guided_r0_m20260824_execution_evidence_fix6r3_v1 | START/CAPTURE/stdout/stderr/RC |
| First Guided freeze | .../value_guided_mcts_c01_secondary_b8_guided_r0_m20260824_postexec_freeze_fix6r3_v1 | FROZEN PASS |
| Next Guided auth | .../value_guided_mcts_c01_secondary_b8_guided_r0_m20260825_authorization_fix6r3_v1 | AUTHORIZED_NOT_STARTED |

## 10.2 当前关键 SHA

| 对象 | SHA256 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| Git HEAD | 112d2bd0f3412fc83b13d5587d2b41402d2d0f5e | CLEAN |
| C01 forward freeze | 254dfee4b6e92da7078dd22a58a6101e448ebe549b2b041fa706630a9143e885 | FROZEN PASS |
| C01 result snapshot | 37795d6fb329e56a6c5c80cf6863ca86fde1bca976fbcad58862c62aa1886834 | FROZEN |
| Integration prereg | 0ccbded4caa5bbec28c5a6b13fde9d896983dc40f4555753e38dfe5b5e7d04bb | FROZEN |
| Pure B8 stability decision | 3e17ef39f066377be2f1344a94c7d3d6eea9f61712fc52f3682218088b25e582 | FROZEN DECISION |
| FIX6R3 runner | ea4d7f21265be0b2409cc2b25e6f1bd2c7ad49317d593929a34752d286d5eb79 | FROZEN |
| FIX6R3 meta | c0e1520d81ddc1b36c1e56078e2dbf1ea50c1cd6a0f2e9ad59adef5ccd25464c | FROZEN |
| First Guided START | 7e7b16304b0918335a8f34d71727586d584a27e2a9c168eeb46b86e5311b3832 | CONSUMED |
| First Guided CAPTURE | 70a1c48645cd506136a3118da5960de34efc240de60325e5c44dd1a2b7607948 | PASS |
| First Guided postexec freeze | b475d8ed0011a29582504acbe7bcb831a8227dda0ef5a40d5fe03b8efa4d30c4 | FROZEN PASS |
| Next Guided auth | ad49eeaa26ad46176189b220700ace7663a269dfc1a9bb5f2b7496959afdcaa1 | AUTHORIZED_NOT_STARTED |
| Next Guided preexec review | f29887e2e47f51b53262427422bc5f2137fc0cb7fb7ebf2f20be471379b1f417 | PASS |

# 11. 资源、协作、文件与 Git 工作流

## 11.1 固定执行环境

cd /root/MineSim-Dynamic source /root/miniconda3/etc/profile.d/conda.sh 2>/dev/null ¦¦ true conda activate minesim export PYTHONPATH=/root/MineSim-Dynamic export PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1

GPU 是否禁用按当前 Gate 判断；当前 Guided benchmark 明确 GPU_REQUIRED=False，保持 CUDA_VISIBLE_DEVICES=""。

镜像模板版本不等于 minesim conda 环境；以 ENV=minesim、Python 3.9.25 的真实输出为准。

## 11.2 资源判定

| 等级 | 适用范围 | 当前判断 |
| --- | --- | --- |
| LOW | SHA/JSON/AST/schema/py_compile/freeze/auth/document | 当前交接与 wrapper 生成 |
| HIGH-CPU | 长 MineSim / Guided B8 one-time run | 下一 Guided 条件执行 |
| HIGH-GPU | 正式训练或明确 CUDA forward | 当前不需要 |

## 11.3 ChatGPT—用户—Codex 分工

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| ChatGPT | 读取证据、判断 Gate、最小 patch/脚本、PASS/FAIL、结果分析、交接文档。 |
| 用户 | AutoDL 实际执行、控制实例、上传真实输出/结果、授权重大修改/删除/重跑。 |
| Codex | 只用于复杂算法/顽固 Bug/多文件调用链/独立复核；默认 Luna medium，必要时 Terra/Sol。 |

## 11.4 文件与 Git 安全

大文件、日志、结果、bundle 放 /root/autodl-tmp；正式 repo 只保留必要源码。

长任务用 terminal/screen、独立 log、RC、START、CAPTURE。

未经授权不执行 git reset --hard / git clean -fd / git add .。

不原地覆盖 frozen artifact；修复使用新 versioned namespace。

不为目录美观删除 failed stage；删除必须走 inventory→checksum→授权→delete→manifest。

聊天文件与 AutoDL 文件严格区分；执行前 test -f + sha256sum。

# 12. DO_NOT_REPEAT / HOLD / 不可回退项

## 12.1 最高优先级禁止事项

禁止重跑 2356-root one-time development training。

禁止重跑 3 个 final full-development model training。

禁止重跑 C01 one-time forward；不得 best-seed、ensemble、retune。

禁止重跑 Pure B8 runtime seeds 0/1/2。

禁止重跑第一组 Guided r0/m20260824。

禁止删除/覆盖任何 START、CAPTURE、stdout/stderr/rc、checkpoint、result、metrics、SHA256SUMS、freeze。

禁止执行旧 FIX2/FIX3/FIX4/FIX5/FIX6 系列失败脚本。

禁止事后增加低于 B8 的预算以挽救 lower-budget 主结论。

禁止根据单条 Guided 结果宣称 expansion reduction 或 wall-clock speedup。

禁止把 Research/DEV map 或 diagnostic safety sidecar 写成 production safety guarantee。

## 12.2 当前 HOLD / NOT PROVEN

| 对象 | 状态 | 解除条件 |
| --- | --- | --- |
| Guided B8 matrix | 1/9 完成 | 需要余下 8 个 prereg 条件 |
| Tree expansion reduction | NOT_EVALUATED | 9 条全部完成后按 frozen aggregation 判定 |
| Outer wall-clock speedup | NOT_EVALUATED | 同上 |
| Full matrix execution | NOT AUTHORIZED | 只允许逐条件最小 Gate |
| Production readiness | NOT PROVEN | 当前仅 proof-of-mechanism / research evidence |
| Production safety | NOT PROVEN | 当前没有生产级地图/规则/验证 |
| AutoDL 最新 Word inventory | HOLD | 未执行 live inventory |

# 13. 云端文档、失败 stage 与删除情况

## 13.1 交接文档历史

| 文档/类别 | 当前定位 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2026-08-25 Value V3 2356-root 神经网络交接 | HISTORICAL / FROZEN training provenance | 训练协议与 development 结果仍有效 |
| 2026-08-26 C01 checker pre-authorization handoff | HISTORICAL | 当前状态已远超 checker preauth |
| 2026-08-26 C01 exact metric 3-param hold handoff | HISTORICAL | metric/forward 已后续 PASS |
| 本文件 2026-08-27 Guided B8 1/9 停点版 | CURRENT | 当前最新权威 handoff |
| ChatGPT Conversation/Library copies | AVAILABLE / PARTIAL | 不等于 AutoDL 已上传 |
| AutoDL handoff live inventory | HOLD | 本轮未执行 |

## 13.2 Failed stages 与删除

今天多个 FIX6/FIX6R1/FIX6R2 和前序 recovery stage 被明确 preserve，不删除、不覆盖。

历史 cleanup 的直接证据是 move/isolate/archive/quarantine；科研文件 actual delete=0。

No such file、path absent、Library 无副本都不能推断为“已删除”。

Failed stage 的完整 live inventory 未在本交接生成时重新执行，故具体数量/全部 PID 路径为 HOLD；已有终端证据中的 stage 路径继续保留。

# 14. 快速接手区（下一位 AI 必须先读）

| 接手问题 | 准确答案 |
| --- | --- |
| 1. 项目现在做到哪里？ | Value V3 independent PASS；Pure B8 stable；Guided B8 secondary matrix 1/9。 |
| 2. 哪些阶段无需重做？ | MineSim/Pure MCTS/单车/双车/FullMine/Fleet 历史、2356 training、C01 forward、Pure B8、第一组 Guided。 |
| 3. 当前唯一 Gate？ | 第二组 Guided：runtime seed0 / model seed20260825 的 START→RUN→CAPTURE。 |
| 4. 正式 repo？ | /root/MineSim-Dynamic |
| 5. 当前 evidence root？ | /root/autodl-tmp/paper1_value_v3_development_only_v1 |
| 6. Git HEAD？ | 112d2bd0f3412fc83b13d5587d2b41402d2d0f5e |
| 7. 必核 SHA？ | FIX6R3 runner ea4d7f...；meta c0e152...；next auth ad49ee...；review f29887...；checkpoint 5df909...。 |
| 8. 哪些路径不能动？ | forward freeze、prereg、pure stability、FIX6R3 root、first Guided evidence/freeze、next auth。 |
| 9. 哪些实验禁止重跑？ | 所有已消费 one-time；尤其 Pure seeds 0/1/2 和 first Guided。 |
| 10. 哪些对象 HOLD？ | 剩余 8 Guided conditions、secondary expansion/wall-clock、production claims。 |
| 11. 下一步最小行动？ | LOW：派生并本地 replay 第二组 strict wrapper；HIGH-CPU：只执行该一组。 |
| 12. 本步 PASS 标准？ | prestart contract PASS→START→1 process→RC=0→每 root 1 forward→质量 schema→CAPTURE/checksums。 |
| 13. 当前资源？ | Wrapper 生成 LOW；实际执行 HIGH-CPU；GPU 不需要。 |
| 14. 开工前 preflight？ | process absent、output/evidence absent、auth consumed=False、SHA exact、checkpoint exact、Git clean。 |
| 15. FAIL 后停哪里？ | 若 START 前：修 wrapper，同一 auth 可用；若 START 后：冻结 evidence，不自动重跑，单独 recovery。 |

## 14.1 下一位 AI 的推荐动作顺序

1. 读取本节、第 6～9 节。

2. 确认用户没有在本交接后执行第二组 Guided；若已执行，本 Word 当前状态立即降级为历史快照。

3. 只读核验 next auth/review/checkpoint/output/evidence namespace。

4. 从已成功的 STRICT_R3 wrapper 派生第二组，仅改变 model seed、checkpoint、auth/review/output/evidence bindings。

5. 做 generator-executor contract reconciliation 与 exact frozen source replay。

6. 用户在 HIGH-CPU 实例运行一次；任何非 0 不自动 retry。

7. 技术有效后立即 postexec freeze，再授权第三组。

# 附录 A｜今日错误时间线（按发生顺序）

| 顺序 | 阶段 | 错误/事件 | 最终处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metric Gate | returned callable local symbol 未解析 | FIX1 dataflow audit |
| 2 | Metric regression | C04 10^-10 级 mismatch | dual-anchor freeze |
| 3 | Model audit | 无 top-level class | recursive factory audit |
| 4 | Initial benchmark | args use-before-parse | separate recovery |
| 5 | Pure diagnostics FIX2 | unconditional search._shadow_records | zero-search guard |
| 6 | Pure diagnostics FIX3 | unconditional finalize_episode | exhaustive post-zero scan |
| 7 | FIX4 | 揭示原始 search unbound | FIX5R1 restore constructor |
| 8 | FIX5 | source-string parity false negative | AST parity |
| 9 | FIX5 strict | stale schema key | exact schema set check |
| 10 | Seed2 freeze | prereg filename typo | manifest/root checksum |
| 11 | FIX6 | factory order assumption | actual control-flow audit |
| 12 | FIX6R1 | synthetic AST no lineno | exact source reuse |
| 13 | FIX6R2 | quote-sensitive unparse | AST semantic matcher |
| 14 | Guided wrapper R0 | stale meta status | 41-item generator/executor reconciliation |
| 15 | Guided wrapper R1 | path substring false negative | AST checkpoint-map audit |
| 16 | Guided wrapper R2 | nested tuple sentinel missed | recursive RuntimeError AST + exact replay |
| 17 | Guided wrapper R3 | prestart + execution PASS | first Guided frozen |

# 附录 B｜下一 Gate 的最小 PASS / FAIL 标准

## B.1 当前下一条件

CONDITION=GUIDED_B8_RUNTIME_SEED0_MODEL_SEED20260825 BUDGET=8 RUNTIME_MCTS_SEED=0 MODEL_SEED=20260825 CHECKPOINT_SHA=5df90947a5fdd2bc6aa525ca5eba78b6379e127e5df6ca1d0362c992caab73b5 AUTHORIZATION_SHA=ad49eeaa26ad46176189b220700ace7663a269dfc1a9bb5f2b7496959afdcaa1 PREEXEC_REVIEW_SHA=f29887e2e47f51b53262427422bc5f2137fc0cb7fb7ebf2f20be471379b1f417

## B.2 PASS 标准

| 检查项 | PASS 标准 |
| --- | --- |
| Preflight | related process absent；output/evidence absent；Git clean；all SHAs exact |
| Authorization | status=AUTHORIZED_NOT_STARTED；consumed=False；max launches=1 |
| Prestart | FIX6R3 factory/binding/checkpoint/search/scorer exact semantic replay PASS |
| START | 仅在全部 prestart PASS 后写入；consumes authorization |
| Execution | 单一 Guided process；Pure launch=False；automatic retry=False |
| Technical | runner RC=0；result/metrics/root/shadow/summary 全部存在且 parse |
| Instrumentation | value_forward_count_total=root_search_count；每 metrics row forward=1；inference sum>0 |
| MCTS | iterations=root_count×8；shadow rows=tree expansions；integration flag=True |
| Quality | 五个 predicates schema 完整；PASS 或 Scientific FAIL 均保留 |
| Capture | START/CAPTURE/stdout/stderr/rc/output SHA/evidence SHA 完整 |

## B.3 FAIL 处理

START 前失败：Technical HOLD；授权未消费；只修 wrapper/prestart fault domain。

START 后技术失败：授权已消费；冻结证据；禁止自动重跑；先判定 0 root/0 forward/已产生科学信息。

RC=0 但 quality FAIL：这是有效 Scientific FAIL，计入次级矩阵并禁止重跑。

不得一次同时修模型、Search、Reward、Transition、UCT、rollout、backup 或 feature extractor。