MINESIM / TECHNICAL HANDOFF

# MineSim-Dynamic
项目正式交接文档

截至2026年9月13日 · 停工版 V1

当前：16状态回报差诊断输入缺失，未进入训练。

| 最后已完成 | 六状态分组诊断：12次拟合；线性4/6，小网络3/6，固定基线4/6。 |
| --- | --- |
| 当前技术阻塞 | 历史固定窗口确认批次的MANIFEST.json在云端预期路径不可访问。 |
| 本次新增恢复 | 157/157份原绑定输入已在本地按原SHA找回；未修复云端。 |
| 今天执行边界 | 只制作交接文档；不恢复、不重试、不训练、不修改原结果。 |

证据截止：用户最后返回的两次FileNotFoundError及停工指令。
失败消息没有独立UTC时间戳；本文不补造时间。

生成范围：ChatGPT工作容器中的文档与精确证据副本。没有连接AutoDL，没有写回云端、上传Library或创建Git提交。

建议接手顺序：第1章 → 第10章 → 第15章 → 最后“快速接手区”。

# 目录与阅读入口

1. 当前状态与停工边界

2. 证据等级、用语与本次核验范围

3. 历史工程基座：按真实主线交接

4. 旧神经接入、K13与旧教师数据

5. 新双车停稳模型与C11验证

6. 新教师768条采集与26对关系

7. 状态对比、监督目标变更与4状态拟合

8. 新状态128评价与六状态分组负结果

9. 16状态回报差诊断：设计已交付，运行未开始

10. 本次FileNotFoundError：现象、定位与恢复状态

11. 环境、资源与关键路径

12. 重要失败与禁止重复的做法

13. 协作工作流与质量底线

14. 云端文档、文件治理与保存边界

15. 下次唯一最小行动与验收标准

16. 来源与配套文件使用说明

17. 快速接手区

目录可点击跳转。所有来源编号对应包内EVIDENCE_INDEX.json；大规模历史实验核验数字属于原步骤报告，不表示本交接重跑。

# 1. 当前状态与停工边界

## 1.1 现在真正推进到哪里

项目长期主线是：MineSim复现 → Pure MCTS接入 → 单车跑通 → 双车冲突构建 → FullMine新地图 → Fleet-MCTS联合规划及多种子 → 原生可视化与云端整理 → 神经网络接入。工程基座和多项规划验证已有历史成果，目前实际研究重心是新双车终点停稳模型下，教师监督是否可靠、状态条件排序能否学习、以及新状态上的预测是否有效。[S01；H01]

不能说项目仍停在“A2停车排查”或“神经网络尚未开始”；也不能说已经完成有收益的Neural-MCTS部署。旧Value V3根排序/门控已有接入历史，但旧K13没有建立稳定端到端加速；本轮26维小网络仍是诊断产物，尚未获准控制完整16动作或参与安全剪枝。[H01；E04—E09]

| 当前对象 | 有证据支持的状态 | 不得改写成 |
| --- | --- | --- |
| 最近完整科学执行 | 六状态留一来源运行，12/12次拟合，RC=0 | 16状态拟合已完成 |
| 六状态留出结果 | 线性4/6，小网络3/6，固定基线4/6 | 神经网络优于基线 |
| 当前16状态诊断 | 两次在输入读取处技术中止 | 模型训练失败或性能下降 |
| 当前缺失输入 | 历史窗口确认目录的MANIFEST不可访问 | 该实验未做过或已被删除 |
| 本地交接恢复 | 原绑定157/157份字节匹配 | 云端157份已恢复 |
| 今天权限 | 用户明确停工；只交接 | 自动修复、训练或重试 |

## 1.2 最后一个完成步骤

最近完整结果来自：

/root/autodl-tmp/minesim_dual_stop_window6_grouped_diagnostic_v1

原START为2026-09-13T14:59:54.329229+00:00；结束为2026-09-13T15:00:06.115956+00:00。状态为COMPLETE_SIX_RUN_LOEO_DEVELOPMENT_NOT_GENERALIZATION，RC=0，12次拟合全部完成。本交接重新读取原ZIP并核对191项外层清单大小/SHA，全部匹配；没有重新训练12个模型。原步骤的独立前向复核细节由对应报告继承，不能重复算成本次新的科学实验。[E03；E04]

## 1.3 当前未完成步骤

原计划为WINDOW16_ALL_OBSERVED_RETURN_GAP_DEVELOPMENT_DIAGNOSTIC：16状态、8个来源运行、256条已有固定窗口回报，按来源运行分组，比较线性模型与小网络，共16次拟合。用户两次执行均停在capture_sources，尚未到build_dataset、协议生成和训练阶段。[E01；E02]

对这两次已显示调用，依据交付源码与traceback的对应控制流，可记录为0次window16拟合、未进入训练、没有新的MCTS或样本。当前云端是否还存在其他进程、目录、旧尝试或人工建立的文件，未经实时盘点，不由此推断。终端没有打印数值退出码；源码最外层异常分支规定返回2，但“设计返回2”与“已采集到RC.txt=2”要分开。[E01；E02]

## 1.4 今天到此为止

本交接不发布恢复执行命令，不继续训练，不修改缺失输入路径，不在原位置新造MANIFEST，不删除任何namespace或lease。下次先解决输入定位、来源绑定和预检异常留档，而不是改地图、奖励、网络结构或训练轮次。

# 2. 证据等级、用语与本次核验范围

## 2.1 哪些材料更权威

执行用户Skill中的事实顺序：当前AutoDL真实输出/Git/源码/运行结果/SHA，高于冻结结果、manifest、START、CAPTURE和bundle；后者高于最新交接、历史交接、计划与AI记忆。文件名含PASS、final或freeze不能代替结果核验。[S01，第2、31—39节]

本文使用以下来源标记。标记在配套EVIDENCE_INDEX.json中对应文件路径、大小、SHA和来源角色；不是网页文献编号。

| 标记层级 | 本文用法 | 边界 |
| --- | --- | --- |
| E01 | 用户本条终端输出与停工请求 | 无独立服务器日志时间戳 |
| E02、E03 | 当前脚本与最近原始结果 | 本地副本不证明当前云端仍相同 |
| E04—E21 | 各阶段结果、契约或对应复核报告 | 历史核验计数不冒充本次重跑 |
| H01—H05 | 旧正式交接、整理报告与历史冻结结论 | 旧“当前Gate”可过时，原结果保留 |
| S01 | 用户完整统一工作流Skill | 长期协作规则，不写死某次阻塞 |

## 2.2 状态词的固定含义

FROZEN：对应结果与来源应保留，原namespace不可覆盖；不意味着已打Git tag或所有原件现存于当前实例。HISTORICAL：当时有效的历史记录。SUPERSEDED：某条状态/下一步已被更新，不是删除整份历史证据。HOLD：证据、输入或授权不足。SCIENTIFIC NEGATIVE：真实负结果，应保留。COMPLETE：流程或记录完成，不自动等于任务成功、标签可靠或模型优势。

任务成功分母、记录完整性分母、教师关系分母和模型判断分母必须分别注明。不能把120条MCTS轨迹成功解释成网络预测120/128正确；不能把同一路线多个seed解释成多个独立场景；不能把几万次字段断言解释成几万次独立实验。[E05；E12]

## 2.3 本交接实际又做了哪些核验

本次只做文件和源码层核验：读取当前失败脚本，定位lease/输出/START/训练的先后顺序；核对最后完整原始ZIP的191项清单；从两个已上传原始快照找回原绑定157份输入并逐一核对大小/SHA；保存用户终端文本、状态表、实验台账和交接文件。[E01—E03；RECOVERED_SOURCE_INVENTORY.json]

本次没有重演既有采集的全部逐步轨迹，没有新训练、模型前向或MCTS，没有连接AutoDL。各阶段大规模复核数字明确引自该阶段报告。未使用外部资料补写项目事实，也没有把软件包依赖或未知实时状态用常识补齐。

# 3. 历史工程基座：按真实主线交接

## 3.1 MineSim原项目复现

目标与输入。以Dapai、Jiangtong官方成品场景/地图和Replay对象建立可信仿真基座，而不是以动画替代车辆闭环。历史IDM＋Replay复现完成，后续Planner改动以此为对照。[H01；H03]

真实执行栈。Scenario/Map → Planner → Trajectory → Controller → Kinematic Bicycle Model（KBM）→ Observation → Metrics/History → 下一帧。Planner输出未来轨迹，控制器再跟踪，车辆模型积分产生实际下一状态。Planner轨迹合法与Controller可跟踪不是同一验收项。近期教师采样属于规划模型续行，不覆盖这条完整车辆闭环。

历史锚点。IDM稳定基线commit为2521aa41a69a6e734c04c15a715e9530c8095ac3，tag为idm-replay-autodl-baseline。它是历史已记录版本，不是本次查询的当前HEAD。原始备份索引包括mcts_results与minesim_idm_baseline_backup；本次不检查其实时目录。[H01；H03]

状态与恢复。作为历史已完成基座保留，不因换对话重跑。只有将来核心Planner/Controller/车辆几何改动确实涉及回归时，按冻结配置恢复指定场景，不重做全部工程。具体未随本包携带的大型原始地图/视频从历史manifest定向取回。

## 3.2 Pure MCTS独立接入与单车

实际工作。把MCTS从IDM中分离，建立独立Planner、搜索、状态、转移和奖励模块，修复配置嵌套、奖励回传和动作转可执行轨迹。关键路径包括devkit/sim_engine/planning/planner/local_planner/mcts_planner.py及planner/mcts目录。源码名称用于定位，实际版本由当前对应manifest绑定，不以旧短commit替换。[H01；H03]

历史四动作是BRAKE、DECEL、KEEP、ACCEL，加速度依次−3、−1.5、0、+1 m/s²。历史单车正式参数记录过预算300、深度8、树步长0.5秒、探索系数1.4、折扣0.99；当前新教师使用B64/H8，不能混用。搜索后只执行首动作，再从新观测重规划。

结果与界限。Dapai、Jiangtong均有正式单车Safe Goal记录。Dapai对照体现多步冲突处理的价值；Jiangtong中IDM也成功且可能更快、更平顺。因此不能写MCTS在所有场景普遍优于IDM。历史50/100/200/300预算消融为预算自适应、价值引导提供动机，不直接证明某种神经加速有效。[H03，第7、9、10节]

五Planner包含MCTS、IDM、Frenet、Adapted Maneuver与Simple，部分分支的信息条件不同，例如使用replay future truth。该旧表只能作为统一仿真和评价协议下的异构能力比较，不能升级成完全公平排行榜。

## 3.3 双车冲突构建与J117

目标。验证两个受控车辆是否能通过联合规划形成时序协调，区分空间路径交叉与实际同时冲突。Dapai A-B-only存在B先A后的机制证据；external object1曾干扰目标交互，作为混杂因素记录。Jiangtong Traj26虽然相交，但到达时间差约9.496秒，被负筛选封存，不应通过修改StartTime或速度包装成天然冲突。[H01；H03]

J117是来自真实GeoJSON的构造benchmark。历史NO-MCTS对齐基线crossing gap约0.00070秒、净距0；Pure MCTS seed0 gap约1.561秒、swept minimum clearance约0.594米，5seed冲突消解与swept检查通过。这些数值只对应该历史构造场景，不是全矿安全保证。[H03，第11节]

输入、输出与恢复。输入为两条冻结路线、A/B初态及控制身份；输出包括真实A/B状态链、冲突/净距/通行时序、种子结果。A/B受控车不能又作为external actor；B真值与可视化不能由A history推断。J117和历史失败状态原样保留，除非涉及真实代码影响，不重新调seed、reward来重复验收。

## 3.4 FullMine真实源地图与V4研究验收

历史原始资料包含8类GeoJSON，坐标链为WGS84→UTM46N/EPSG:32646→局部坐标，原点E0=409200、N0=4916800。Vector V2记录553条reference path、100条effective road及明确repair provenance；源road计数94与修复后effective计数100不是矛盾，不能抹掉来源差异。[H01；H03]

早期问题包括：CollisionLookup的前后悬和角点语义与标准XG90G footprint不一致；IDM把路线终点当带实体长度的虚拟前车，使A1提前停车；A2的旧排查假说后来被后续阶段替代。后续V4研究地图7/7及代表性迁移成果属于历史冻结，不应被8月13日README当时3/7、A2待排查覆盖。[H01；H02；历史记录]

硬边界。Research/DEV Map不是official production HD Map。缺官方可行驶mask、内部禁止区、地形或authoring rule，不能把whole polygon=drivable。Topo ID不因坐标接近自动合并；高程基准、slope和部分倒挡lane运营含义仍按原QA边界保留。原bitmap补丁只允许独立版本、additive-only及SHA绑定，不能原地涂改。[H03]

受保护的历史入口。fullmine_vector_v2_targeted_runtime、new_map_fullmine_vector_v2_dev、fullmine_vector_v4_d_current_planner_patch_candidate及相关软链接继续作为定位线索；本次未检查其当前指向，也不通过本轮机器学习结果认证道路安全。

## 3.5 Fleet-MCTS、多种子与跨场景

FleetState联合表达A、B及明确的外部对象，联合动作最多16个；状态转移处理两车路线和几何耦合，奖励同时表达进度、速度、舒适性和安全。动作数随终点/可行域变化，不能默认每个root均有16个可执行动作。[H01；E20]

C03历史Full Collection为135roots、2160派生动作、8640shadow expansion，摘要当时Value V2 inference尚未完成，现已是历史快照。旧跨场景冻结保留C04多seed通过、C06seed0迁移通过和C11避碰但未完成的负结果；统一三个scene的seed0口径任务2/3、避碰3/3，不能写跨场景3/3任务通过。[H04；旧C03摘要]

后来的C11原始起点新模型成功，不会追溯改变这些旧实验的起点、模型、评价目标或分母。新的政策验证和旧跨场景结论分别归档。

## 3.6 原生可视化与云端文件整理

原生MineSim渲染、Polygon21冲突/成功GIF、Dapai native reference及Native Video V2有历史制作与发布记录。准确表述是“既有原生可视化链与部分发布资产”；某次正式汇报所需全部场景/路线/冲突点和视频的live几何绑定仍有HOLD，不能以已有一份视频推断最新所有视觉资产完成。[H01；H02]

云端最终整理报告记录：顶层约530→121项，423项移动/隔离操作，科研文件删除0；这些是当次整理报告的历史状态，不是当前机器条目数。本次不重新确认磁盘清理总量。归档改变目录结构，不必释放磁盘；quarantine不是删除授权。[H02]

恢复原则是沿current_paths注册、原始manifest、archive索引和restore脚本找回对应SHA，不为目录美观改动冻结absolute path或运行软链接。本次缺失manifest与历史文件治理有关的可能性尚无直接证据，不做归因。

# 4. 旧神经接入、K13与旧教师数据

## 4.1 旧Value V3已经做过什么

旧Value V3已真实参与根节点评分、排序和门控；其目标是根内成对排序，不因为沿用12→64→64→16架构就继续称作绝对ROOT_CENTERED_Q回归。历史标签/归一化/动作顺序必须与各自源码版本一起绑定。[H01，第1、4章]

旧K13局部16→13动作减少机制成立，但匹配运行证据没有建立稳定、可复现的端到端加速。该分支冻结关闭；不能通过换seed、补缺失试次或调阈值挽救原结论。某处搜索动作减少不等于总耗时下降，网络推理、状态访问、实际展开、总wall time需要分别计数。

旧接入不等于已实现PUCT先验、叶节点价值回传或安全节点删除。近期新26维模型没有获准替换旧Value V3，更不能把两代checkpoint、特征或门控策略混合部署。统计保证型动作排除的风险限额、假设和误差预算独立HOLD，不将其前提强加为全部开发的停工原因。[H01]

## 4.2 为什么没有只靠增加训练轮次

历史教师诊断发现重复状态、根动作访问支持不足、预算增加但个别低Q动作仍只访问一次、均衡根访问降低波动而预算漂移仍在等问题。864-cell诊断改善的是采样重复性，不是“准确率提高同等百分比”，也不证明所有2356条旧数据失效。来源绑定、重复关系、覆盖增补和预测时域的诊断均应保留。[H01]

36-root来源恢复中曾有step0跨episode误绑定。后续原日志显示不能只改seed字符串或只匹配12维特征SHA，还要核对完整state、episode、step、runner/collector角色以及原Q/访问记录。重复状态和来源相似不能作为互换原始证据的理由。

## 4.3 已恢复的旧1536条采集

| 旧模型批次 | 到配置路线终点 | 硬安全终止 | 达到评价上限 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Discovery | 420 | 201 | 147 | 768 |
| Confirmation | 425 | 193 | 150 | 768 |
| 合计 | 845 | 394 | 297 | 1536 |

Discovery由原运行保留377条、remaining390补采390条及cell377尾段续接1条组成，身份无重复。cell377保留原20步，再续接33步，共53步、52次搜索；此前4步一致性重放仅作技术验证，不计新样本。分段执行不能伪造连续整段墙钟耗时。[E17]

这些是固定root和强制首动作下的旧规划模型轨迹，不是1536个独立场景。硬安全终止不等于394次实际碰撞。cell377结束时A被记为goal_reached却仍为15 m/s，说明旧路线终点定义不要求停稳，不能转成新模型的双车停车成功。

已恢复采集台账和选择性证据，不代表全1536条逐步原件在每一份交接小包中。确认前273条候选与后续历史记录提到的111条关系不同；111原始最终表本次未重新找回，不补造。此缺口不要求重采或倒退项目。[E17]

# 5. 新双车停稳模型与C11验证

## 5.1 当前新模型契约

版本为DUAL_ONLY_DESTINATION_STOP_CANDIDATE_V1，采用PROVISIONAL_DEVELOPMENT_SETTINGS。仅A/B两辆受控车，无外部交通。每辆车后轴路线位置在自己的终点前0.5米至终点之间，且速度严格为0，才记为parked；不吸附位置、不把近零速度强制归零。先停车辆的车体持续保留，参与另一辆车的碰撞检查。[E20]

| 参数/规则 | 冻结内容 |
| --- | --- |
| 外层步长/限速 | 0.5秒；15 m/s |
| 动作0/1/2/3 | −3/−1.5/0/+1 m/s² |
| 搜索 | B64、H8、c_uct=1.4、gamma=0.99 |
| 纵向运动 | 恒加速度到速度边界，余时保持边界 |
| 停车可行性 | s_next + v_next²/(2×3) ≤ own_goal_upper |
| 无可行动作 | 显式TerminalInfeasible，不伪造碰撞回报或恢复全域 |
| 终止顺序 | 已有/当前硬安全 → 双车停稳 → 评价上限 → 继续 |

停车约束适用于根、树扩展、rollout和外层推进。它是确定性的纵向可行性约束，不是旧K13或神经安全剪枝。命令加速度与实际速度变化语义分别记录。

可信度边界。几何基于1米路线缓存和0.1秒采样；不等价连续未量化碰撞认证。road_free_space为HOLD，Controller tracking未测试，deployed=false，旧教师标签与新版本不兼容。新实验成功也不自动解除这些边界。[E20]

## 5.2 policy4：成功与未完成同时保留

真实路线smoke已通过，验证192次一步转换、6次MCTS与构造近终点记录；它不是从起点自主成功轨迹。原policy4曾在CPU/RAM预检不足时HOLD_PRESTART，START=false；随后经授权retry1实际执行4条。[E16；E16A]

| 固定任务 | 外层步数 | 模型时间 | 实际结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| C04原始初态 | 61 | 30.5秒 | 两车各自停稳 |
| C06原始初态 | 88 | 44.0秒 | 两车各自停稳 |
| C11 100m，旧step831 | 128 | 64秒 | CAP，未完成 |
| C11 80m，旧step703 | 128 | 64秒 | CAP，未完成 |

合计405步/405次搜索，RC=0。COMPLETE_FOUR_POLICY_TRACES_NOT_GENERAL_SUCCESS表达的是记录完整，科学任务成功2/4。两个C11均仍可选16个根动作，加速也得到访问，因此不能说是停稳约束把全部加速禁掉。

## 5.3 C11晚期状态的归因与几何结论

冻结根重放与回报追踪表明，后续随机模拟的碰撞惩罚会拉低部分起步动作Q。进一步的几何证据，在固定路线、只能前进、1米缓存的模型中，两个晚期停车状态已没有无碰撞前进通路；各自原始step0在放宽几何图中存在通路。云端4/4证据核验通过。[E14；E15]

这是模型域内结论，不是现实道路无解，不涵盖倒车、换路线、连续未量化几何。原始step0存在放宽通路也不是MCTS能成功的充分证据，因此后续另做实际策略验证；旧晚期CAP仍保留为2/4实验的组成。

## 5.4 原始起点与多种子结果

原始起点policy2分别以固定seed74002/74003运行，100m79步/39.5秒、80m100步/50秒，2/2双车停稳。后续另用75000—75003，各条件4个新seed，形成独立8条开发验证，8/8成功。[E12；E13]

| seed | 100m原始起点完成时间 | 80m原始起点完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 75000 | 38.5秒 | 36.5秒 |
| 75001 | 55.5秒 | 42.5秒 |
| 75002 | 56.5秒 | 48.5秒 |
| 75003 | 53.0秒 | 41.0秒 |

八条共744步/744次搜索。它们共享同一路线组合：A为path-000246→path-000249→path-000242；B为path-000243→path-000263→path-000265，不是8个独立场景。最小记录净距约0.848米，只按原采样几何口径解释。旧policy4=2/4、policy2=2/2、多seed=8/8三个分母不可回填或混算。[E12]

# 6. 新教师768条采集与26对关系

## 6.1 从行为状态到教师小试

744条决策前记录提取了完整state、源步骤SHA、任务/seed/step、26维特征候选与16位有效动作mask。完整序列化state有728种不同SHA，其中含时间和上一命令，不能称728个独立样本或已去除全部物理等价状态。244条状态的动作域少于16，禁用动作不能当差动作标签。[E12]

小试冻结12个状态，两种起点条件各6个；10个多动作比较状态共有96个有效state-action组合，另2个单动作控制只用于技术链。每组合4次Discovery，共384；Confirmation另384。状态、特征、mask和完整原记录同时保存，不以单次B64 Q直接作为可靠标签。[E18；E19]

每条教师记录先强制一个合法动作，其即时奖励从gamma⁰计入，再由原生B64/H8使用完整合法动作域续行。最多128步/64秒。技术smoke验证12次恢复、98个有效动作一步、94个禁用入口拒绝以及4次后续搜索；100个技术cell不计正式教师样本。

## 6.2 两批正式采集结果

| 批次 | 样本数 | 双车停稳 | CAP | 硬安全终止 | 外层步数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Discovery | 384 | 361 | 23 | 0 | 26,677 |
| Confirmation | 384 | 360 | 24 | 0 | 26,930 |

两批RC=0、记录完整。对应报告核验Discovery29,118项、Confirmation29,397项外层文件。数字是该步报告的核验范围，本次交接未重复重算53,607个步骤。CAP不自动等于永久死锁；0硬终止也不证明连续真实安全。[E10；E11]

## 6.3 原完整任务回报的关系规则

对每个有效动作各4次完整终止任务回报，若两组范围严格分离，才生成Discovery候选；数值容差仅处理舍入，不是任意放松阈值。涉及CAP则完整任务尾段未知，不能将前64秒回报直接代替完整任务回报。

560个有效动作对中，Discovery产生84候选，285重叠/不可区分，191涉及截尾。84候选在确认批次中26同方向重复、52重叠、6截尾、0严格反向。26对只来自4个状态，准确名称是经验重复排序候选，不是最优Q真值或可安全删除动作的证明。[E10；E11]

原始training_mask与结果不因后来诊断而覆盖；后续拟合使用独立授权的派生数据。所有未确认或被mask排除的关系保留原类别，不擅自变成平局或差动作。

## 6.4 26对拟合为什么不能证明状态学习

固定NumPy CPU网络26→64→64→16、ReLU、seed78000、2000次更新，满足关系6/26→26/26；等状态排序损失约1.0008895964→0.0000040034259。技术拟合与模型保存链完成。[E09]

但固定动作序号评分也可26/26；将所有输入广播为任一训练状态、全部24种排列或零向量，保存模型仍可满足全部约束。零向量不是合法车辆状态，对照只检查这些不等式能否在错误输入对应下满足。它不能证明模型永远不用state，只能说明这套监督和26/26指标不要求正确状态对应。

因此该拟合关闭，不延长轮次，不用训练集满分推进部署。旧26对完整任务目标与之后的固定窗口关系分开保存。

# 7. 状态对比、监督目标变更与4状态拟合

## 7.1 原状态对比Discovery64

从已知成功行为轨迹每条选择一个新状态，共8个；选点曾有意用原生0,3/3,0制动—加速动作作为开发线索，不声称无偏。原生动作不是教师真值。两种首动作分别是0,3（A制动/B加速）、3,0（A加速/B制动）；后续搜索仍用全部合法动作。[E08；E09]

64条=8状态×2首动作×4重复。结果48停稳、16CAP、0硬安全，5,802外层步、5,738后续搜索，RC=0。按原完整任务回报规则只有contrast_04一条0,3方向候选，6个状态截尾、1个范围重叠，没有原目标要求的跨状态反向候选。[E08]

contrast_00两动作完成数4/4对1/4，contrast_01为0/4对4/4，显示固定时域表现不同，但原规则不能把未知尾段直接标差。原Confirmation64暂停，不为了获得另一个方向自动增加seed或换状态。

## 7.2 新固定64秒目标：明确的开发变更

新目标是在看过Discovery后提出，独立命名为DUAL_STOP_FIXED_WINDOW64_STOPPED_RETURN_V1：

Y64(s,a,ξ) = Σ[k=0 … min(T_terminal,128)−1] 0.99^k r_k
Δt = 0.5秒；首个强制动作奖励计入k=0。

任务终止T_terminal为双车停稳或模型硬安全终止。若运行至128步，有限窗口Y64已完整观测，但完整任务尾段仍未知，old_full_task_return=null继续保留。若发生技术中断且窗口未完成，不能当作完整Y64样本。改变的是监督目标，不是原reward、路线、MCTS参数或64秒上限。[E07；E08]

原Discovery据新目标事后提出4个待确认假设：contrast_00/04/05偏好0,3，contrast_01偏好3,0。设计变更与候选在读取新确认结果前固定；仍全量采8状态×2动作×4重复，不只采有利的4个状态。

## 7.3 新目标独立确认结果

固定窗口Confirmation64为46停稳、18CAP、0记录硬安全，5,898步，RC=0。4个预注册假设全部在同方向重复，既有0,3方向，也有3,0相反方向。contrast_06仅在确认批次出现分离，不在候选名单，不能追加第5条。[E07]

实际运行源码与前次同名下载件出现过版本差异，对应复核核对了关键数值函数、输入、目标与任务表。不能说两份发布脚本逐字节相同。后续应优先用实际运行release_source和manifest绑定；本次缺失的历史目录就是这一确认批次的旧预期地址。

此结论是固定开发状态的经验重复性，不是跨路线泛化、统计置信保证或安全剪枝。旧完整任务回报“一条候选、6截尾、1重叠”的结论不被改成4条通过。

## 7.4 四状态条件拟合

固定seed78001、Adam0.001、2000更新，26→64→64→16、float32特征提升为float64计算，未重新拟合归一化。初始1/4关系满足、损失1.11386423136；最终4/4、损失0.00007869203048。固定不分state排序最多3/4，正确输入确实能表达不同偏好。[E06]

| 输入干预 | 原4约束满足情况 | 正确解释 |
| --- | --- | --- |
| 正常各自输入 | 4/4 | 训练状态内拟合成立 |
| 全部同一state | 1/4或3/4 | 固定排序不能全满足 |
| 全部零输入 | 1/4 | 不是合法车辆状态性能 |
| 24种排列 | 6种4/4、18种2/4 | 6种只重排3个同方向状态 |

仍可能是记忆4个训练点，不识别特征因果作用。仅监督输出index3和12的差，其他14个head不获准完整argmax/剪枝。未参训contrast_06的方向不一致只是事后警示，因为Discovery仍重叠，不提升为正式第5条测试标签。模型deployable=false、pruning_authorized=false持续保留。

# 8. 新状态128评价与六状态分组负结果

## 8.1 冻结模型的新状态评价

8个新状态来自当前4状态拟合来源以外的policy_02、03、06、07，每条2个，按合法状态序列1/3与2/3选取；不按模型分数、原生动作或Q挑点。仍来自已知同一路线成功开发轨迹，不是全新矿区或独立路线盲测。[E05；E06]

模型提前保存预测，8个均为0,3，与固定主基线相同，不能期望本次证明超越该基线。8状态×2动作×8重复=128，事前分两组各4次，两组全部运行。网络不控制采样车辆，由原B64/H8产生回报。

实际120停稳、8CAP、0记录硬安全，9,092步，RC=0。两批均严格分离同方向的状态仅2/8：newroot_02偏好3,0、newroot_05偏好0,3。网络在可判集合答对1/2，固定基线也是1/2；另外6状态未知，不强行判对错或删去覆盖率分母。[E05]

因此，原新状态评价结论为“覆盖2/8；网络1/2=固定1/2；无优势”。120条成功是MCTS对照轨迹的任务完成数，不是网络预测120/128准确。

## 8.2 两条评价关系转为开发用途

为了低成本检查小网络与简单模型，将上述2条重复关系与旧4条合为6状态开发数据。转用发生在看过评价结果之后，明确标记post-evaluation development；原1/2结果保持原样，后续留一并不是新的独立盲测。[E04]

按六个来源运行留一，每折用5条训练；线性模型与小MLP各6折，共12拟合。固定seed78002、Adam0.001、每次2000更新、等root softplus损失；不挑最好checkpoint、不全6重拟合、不训练后自动上线。

## 8.3 最近已完成的逐状态结果

| 留出状态 | 重复偏好 | 线性模型 | 小网络 | 固定0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| contrast_00 | 0,3 | 错 | 错 | 对 |
| contrast_01 | 3,0 | 对 | 对 | 错 |
| newroot_02 | 3,0 | 错 | 错 | 错 |
| contrast_04 | 0,3 | 对 | 对 | 对 |
| contrast_05 | 0,3 | 对 | 对 | 对 |
| newroot_05 | 0,3 | 对 | 错 | 对 |
| 合计 | 6个开发状态 | 4/6 | 3/6 | 4/6 |

小网络每折训练集均5/5，留出仅3/6；线性4/6与基线总数相同，不代表逐状态预测相同。没有模型优势，不以六点做总体显著性或跨路线准确率保证。[E03；E04]

这轮已完成并保留，不加epoch、换seed或扩大网络来“修PASS”。目前不能唯一归因为特征、样本覆盖、标签筛选、优化或模型结构中的某一项。下一项原计划改用全部观测回报，是新开发设计，同时改变了样本纳入与损失，不能称单因素消融。

# 9. 16状态回报差诊断：设计已交付，运行未开始

## 9.1 原计划的输入和目标

从contrast8的Discovery64/Confirmation64与newroot8评价128整理16状态、8来源运行、256条有限窗口回报。每状态两个动作各8条，共16条/状态；其中214停稳、42CAP。CAP的Y64可观测，但42条完整任务尾段仍null；256不等于256个独立状态。[E04；未执行设计副本]

原硬排序仍只有6条，其余10状态继续UNKNOWN；新方案不把样本均值符号直接升级为“正确动作标签”。拟合目标是：

empirical_gap(s) = mean(Y64 | forced 0,3)
                 − mean(Y64 | forced 3,0)
regression_target(s) = empirical_gap(s) / 100

100是预定数值缩放，不是统计阈值。样本均值是有噪声的经验估计，不是Q*或安全真值。输入沿用26维物理特征，不增加新几何变量或学习新的归一化。[E02；E04]

## 9.2 原定训练和评价

| 项目 | 计划，非结果 |
| --- | --- |
| 模型 | 26维线性差值；26→64→64→16小网络，仅输出3与12之差 |
| 分组 | 8个来源运行逐一留出，同组状态和重复记录同时留出 |
| 拟合量 | 8折×2模型＝16次 |
| 优化 | seed78003，Adam0.001，2000更新，等状态平方误差 |
| 主要指标 | 留出经验均值差的MAE/RMSE、来源组宏平均误差 |
| 主对照 | 仅由该折训练状态计算的常数均值差 |
| 次要诊断 | 原6条硬关系上的同分母判断，10个未知不统计对错 |

所有数据已被开发查看，不是新的盲测。不做早停选最佳、不超参数搜索、不自动全16重拟合、不采样、不部署。新结果将描述经验回报差拟合，不能直接推导车辆安全、在线速度或跨路线泛化。

## 9.3 今日真实状态

上述是已交付方案和本地静态准备，不是已运行结果。用户执行的两个显示调用均在157份源输入读取处中止；没有生成本轮MAE/RMSE、留出表或16份新模型。不能把上一轮12次拟合的结果复制为本轮16次结果，也不能把41项本地测试通过说成这轮云端成功。[E01；E02；E21]

本交接保存unexecuted_window16_design中的原提案、E02失败源码与原绑定，明确不覆盖、不擅自修正文档中的既定方案。所有恢复建议另列为下一会话提案。

# 10. 本次FileNotFoundError：现象、定位与恢复状态

## 10.1 直接证据

用户在minesim环境、正式repo路径下运行同一命令两次，均报：

FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory:
/root/autodl-tmp/
minesim_dual_stop_state_contrast_window64_confirmation_v1/
MANIFEST.json

上方三行是排版展示；实际错误中的完整路径为同一连续绝对路径，机器文件CURRENT_STATE.json保留原值。失败脚本为minesim_dual_stop_window16_return_gap_diagnostic_v1.py，执行参数是--run-development-only --authorize-return-gap16。完整两次原文保存在evidence/E01_USER_TERMINAL_AND_STOP_REQUEST.txt，不把它伪装成服务器自动生成日志。[E01]

最新终端host为autodl-container-8d4e4393c8-a4c2d6e2；与较早对话出现的实例标识不同是可观察线索，但不足以证明数据迁移、重装、删除或挂载故障，均需下一次现场证据。

## 10.2 源码先后顺序决定它是哪类失败

本地交付源码的关键行如下，traceback行号与其对应：

| 源行 | 实际动作 | 本次失败是否到达 |
| --- | --- | --- |
| 483 | 检查out/lease/ZIP/pending不存在 | 按该源码控制流已通过 |
| 488 | binding → capture_sources → build_dataset → protocol | 在capture_sources中失败 |
| 489 | 写lease | 未到达 |
| 492 | 创建输出目录 | 未到达 |
| 493 | 进入负责结果保存的try/finally | 未到达 |
| 501 | 导入NumPy | 未到达 |
| 503 | 写科学START | 未到达 |
| 510 | run_folds开始16次训练 | 未到达 |

因此，分类是Pre-runtime technical HOLD / input provenance。对这两次所示调用，不是“训练了两次但失败”，而是两次读取同一个缺失来源就返回。没有这轮新的训练或科学指标。判断以已交付源码与显示栈一致为依据；当前云端脚本整文件SHA尚未返回，不能冒充已做live source认证。[E02；CURRENT_FAILURE_STATIC_ANALYSIS.json]

## 10.3 已确定的设计缺口与尚未确定的原因

确定的直接原因：capture_sources严格从原绝对路径读取，未提供已知归档/同SHA快照的受控读取入口，该路径上的MANIFEST在调用时不可访问。尚未确定：原目录被移动、只保留ZIP、不同实例未带全资料、挂载变化或其他原因。不得把任何一种推测写成最终根因。

确定的留档缺口：首次capture_sources发生在内层try/finally之前，故预检缺文件由main最外层打印traceback退出，不会走到RESULT/CAPTURE/RC和ZIP打包。此前“缺文件也会有结果包”的笼统期待不适用于这条路径。这是需要修正的预检错误保存范围，不是用户操作问题，也不是需要改模型的证据。

“preserve namespace, lease, logs and .pending”是统一异常提示，不能反推这些对象真的创建过。按此控制流，这两次调用尚未写lease/START/out；但当前盘上实际存在性仍HOLD。两次调用都走到capture_sources，只能支持两次入口时的保护检查未阻断，不替代后续现场盘点。

## 10.4 本交接已经找回的原始输入

从最后六状态原始结果包取回152份精确父文件；从“固定64秒确认复核与4状态条件拟合”已上传原始摘录取回5份历史确认文件。共157/157份与失败脚本的SOURCE_BINDINGS大小、SHA逐项匹配，全部复制进本交接的recovery_sources。未生成替代manifest，未依据目录内容重新拼造旧证据。[RECOVERED_SOURCE_INVENTORY.json]

| 历史确认所需原件 | 字节数 | 本地恢复状态 |
| --- | --- | --- |
| MANIFEST.json | 900,385 | 原始字节与绑定一致 |
| RC.txt | 2 | 原始字节与绑定一致 |
| RESULT.json | 3,906 | 原始字节与绑定一致 |
| WINDOW_OBSERVATIONS.json | 37,871 | 原始字节与绑定一致 |
| runtime/WINDOW_DISCOVERY_OBSERVATIONS.json | 37,699 | 原始字节与绑定一致 |

缺失MANIFEST的原SHA为：

1dcd71f991c23db5b9b13ffe3d1e2972c2974707d74ccb76a20476bb457d16dd

这消除了“必须重采才能找回数据”的必要性，但没有修复云端地址，也没有授权再次运行。下次优先使用已找到的157份原件定向绑定，不重新全盘搜索历史文件。

## 10.5 下次修复必须守住的边界

不得为了使路径检查通过而创建空MANIFEST、关闭SHA、按同名随便换文件、将RESULT中的状态改成预期值，或删除原lease。修复只处理读取来源和预检HOLD保存。保留原训练数据、目标、16次拟合方案、seed、更新次数与分组；若有任何方法改动，需要另行记录设计变更，不能悄悄混在路径修复中。

新授权前先查当前namespace/lease/START/进程，并核验云端源码SHA和精确输入。即使判断旧两次是0训练，也不自动重复原命令；本次用户已明确停工。

# 11. 环境、资源与关键路径

## 11.1 记录环境与live环境分开

| 对象 | 最近证据 | 当前边界 |
| --- | --- | --- |
| 正式repo | /root/MineSim-Dynamic | 终端工作路径符合；未查询当前全树 |
| 数据根 | /root/autodl-tmp | 不等于所有历史子目录现存 |
| 环境 | conda minesim；Python历史3.9.25 | 本次栈为Python3.9路径，精确版本未新打印 |
| NumPy | 最近完整拟合要求/记录1.23.4 | 本次失败早于NumPy导入 |
| 最近HEAD | 112d2bd0f3412fc83b13d5587d2b41402d2d0f5e | 来自完整结果pre/post，不是本次live查询 |
| 最近工作树status | ?? ^C | 前后相同不等于clean；禁止自动删除 |
| 资源 | 最近小拟合LOW；四进程采集有独立高CPU门槛 | 不能永久沿用旧配额 |

当前交接与下次源文件核对仅需LOW，无需GPU。最近16状态提案也是NumPy小型CPU诊断，不能因名称“神经网络”就开启高GPU。历史四进程采集曾要求≥4有效CPU、8 GiB可用内存和8 GiB磁盘，仅对那些采集协议适用。cgroup/affinity优先于宿主机nproc/free显示；模板镜像的Python/PyTorch不代表minesim环境。

## 11.2 当前三个namespace

以下均是数据根下的目录名；不存在的路径不得自动新建成“旧结果”。

最近完整父阶段：
minesim_dual_stop_window6_grouped_diagnostic_v1

本次缺失历史父阶段：
minesim_dual_stop_state_contrast_window64_confirmation_v1

当前失败、未进入训练的阶段：
minesim_dual_stop_window16_return_gap_diagnostic_v1

当前阶段输出、同名.lease.json、.zip和.zip.pending的实时存在性均未再次取证。其名称来自源码设计，不是已经生成的事实。原脚本用os.path.lexists作保护；不应删除保护对象来绕过重复执行限制。

## 11.3 关键SHA登记

下面是可直接用于下次定向比对的原值，均在机器清单中保留完整字符串。SHA证明内容身份，不证明路径现存或科学结论正确。

当前window16交付源码：

840a9b7983a18344f3e21e7403f7f5290f19a6b23ae69b1a1ea35e65ec960a2c

原157份输入绑定内容：

867cd95a3e99f6bb476b1037bc4e4801050311bbcb6d6900b6e4157c489a3a45

最后六状态原始ZIP：

23eddc46d77151bce9e12dd543b39659c64449e6c2ba1d6b84a4b9ef715278a2

六状态数据集：

d371e5f0fc49c1f033f53455a8bb1c49564b80f51d21e053e7b574fa265234dc

六状态训练协议：

369d8f8fb4080440e9bac790bf98a68fb3d40e44e06eec2cf3dbf80940630396

5份历史确认源文件与其余152份的完整SHA、大小、原云端预期地址、包内恢复路径及来源archive member均在RECOVERED_SOURCE_INVENTORY.json。无需在窄表格中复制157个长hash或为下次核对而重新上传全部大ZIP。

## 11.4 26维特征和动作编码

每车13维，按A再B拼成26维。每车依次为s/goal_upper、(goal_lower−s)/goal_upper、(goal_upper−s)/goal_upper、v/15、a_command/3、v_target/15、(goal_upper−s−v²/6)/goal_upper、goal_reached，以及prev_action对None/0/1/2/3的5位one-hot。先固定为float32，拟合提升float64，不重新学习归一化。[E02]

联合动作索引为i=4a_A+a_B，因此0,3对应head3，3,0对应head12。此前仅监督其差值，其他14个输出无全动作有效性证据。完整state、时间、路线、模型版本、source run与mask必须保留；特征相同不等于完整状态可互换。

# 12. 重要失败与禁止重复的做法

## 12.1 工程与来源类

| 失败/现象 | 已有定位或处理 | 以后禁止 |
| --- | --- | --- |
| CollisionLookup与实际车体不一致 | 分离真实map gap与lookup几何；修正前后悬/角点及命中复核 | 为满足错误lookup无限涂宽mask |
| A1在终点前停车 | free-road endpoint曾被当实体前车，长度改0后通过 | 将远处停车一律归为终点问题 |
| A2旧blocker长期被沿用 | 后续V4/Fleet阶段已推进，旧README只是快照 | 新对话从A2重新开始 |
| controlled/external重复 | 受控A/B身份与真实状态链必须分开 | B由A history推断；受控车再作为external |
| 36-root来源错误 | 特征/step0相同不足以识别原episode，需原日志/runner/SHA | 只改seed字符串或用同名collector代runner |
| 只查目录漏已知归档 | 定向检查已知ZIP/manifest并匹配精确内容 | missing直接写“源已删除” |

这些是历史失败类别，详细处理证据由H01/H03保存；本次不声称重新验证所有补丁。当前唯一待处理的是第10章输入来源错误，不将历史问题重新开放。

## 12.2 生命周期与资源类

原policy4在0.5有效CPU、可用内存不足时未启动，属于prestart technical HOLD；后续retry另授权，不计为四个驾驶失败。旧长采集曾发生中断，先保留完整cell和部分状态，再在授权新namespace恢复；不以screen Detached或tail仍显示当作实验仍在运行的证明。[E16；E17；H01]

本次window16又暴露首次来源捕获不在内层try/finally内的问题。要保存当前traceback，不假设存在自动打包的HOLD目录。将“缺文件”“坏SHA”“已消费namespace”“中断前后写盘”“pending已存在”都纳入下一次生命周期测试；语法正确或合成测试通过不等于现场文件齐全。

## 12.3 科学负结果类

| 结果 | 合理结论 | 禁止的“修复” |
| --- | --- | --- |
| 旧K13没有稳定端到端提速 | 局部剪枝与总收益不同 | 换seed/补试次救原结论 |
| 26/26且固定排序也26/26 | 监督未要求正确state对应 | 加轮数宣称学会状态 |
| 对比64按旧目标仅1候选 | 截尾语义阻止该目标生成反向标签 | 将未知尾段补0或自动判差 |
| 四状态4/4 | 训练条件排序可拟合 | 宣称泛化或部署成功 |
| 新状态覆盖2/8，网络1/2 | 在可判集合与固定基线持平 | 把未知删除后隐瞒覆盖率 |
| 六状态MLP3/6、固定4/6 | 当前模型无优势 | 增大模型/epoch抹去结果 |

监督目标从完整任务回报改为固定64秒，必须独立记录开发时序，保留原负结果，不能将新协议通过回填给旧协议。以后扩展评价也必须先冻结对象、模型、预测、分组与未知处理，再读取新结果。

# 13. 协作工作流与质量底线

## 13.1 用户的“加快进度”如何执行

加快应来自：充分利用已验证源码、把同一Gate的输入核验/协议保存/执行/结果打包合并、复用已有样本、一次上传少量真正相关文件、以及尽快保留失败原件；不能来自跳过真实输入核验、反复写同名不同版本脚本、把开发检查包装成盲测，或强求所有科学结果PASS。[S01；本次用户连续指令]

本次已将157份源输入打成精确恢复快照，下一AI不用再让用户重新上传大批历史资料。今天先停止；后续只用当前关键来源解决一个故障域，不同时推进新的仿真、奖励改动、网络改动和文章结论。

## 13.2 角色与固定执行规则

ChatGPT负责证据阅读、状态判断、实验设计、关键代码/最小patch、结果分析和交接。用户负责AutoDL执行、返回真实输出、文件上传、实例开关以及重大修改/受限重试/删除的最终授权。Codex仅用于复杂算法、顽固bug、多文件调用链或适合云端自主执行的单一步骤。Skill中的Luna medium、Terra/Sol是用户工作流档位约定，不视为本次核验的公开产品可用性或报价。

机械工作优先Shell/Python：Git、SHA、路径、JSON、AST、diff、进程和manifest不需要模型驻守。长任务采用screen与独立日志/进度/RC，模型不承诺后台持续工作。每次明确LOW/HIGH-CPU/HIGH-GPU，先完成低成本前置，GPU仅在实际需要时开启。[S01]

所有后续可执行段必须先进入正式repo、激活minesim并设置PYTHONPATH和PYTHONDONTWRITEBYTECODE；只有当前任务需关闭GPU时才设置CUDA_VISIBLE_DEVICES为空。交互顶层不用裸exit，失败在子Shell或条件块内返回，避免退出SSH。

## 13.3 One-time、Git与输出安全

固定输入/参数/seed、原namespace未消费、明确授权、START和前置Gate是正式执行条件。失败先区分pre-runtime technical、runtime technical和scientific negative；技术恢复先确认已执行步数/fold/forward及科学信息，再另行授权。不得自动续跑、换seed或删除保护文件。

未经授权禁止git reset --hard、git clean -fd、git add .、未经审计checkout覆盖修改、批量删untracked/bak、覆写frozen JSON/bitmap/checkpoint。正式repo只保留必要源码，结果/脚本/日志/bundle放数据根。核心改动优先最小patch，历史输出保留原样。

本次需要特别更正：统一错误文本“保留lease”不证明lease已创建；当前源码首次输入捕获前没有结果包留档。后续异常处理范围必须覆盖预检，但不得为“补齐格式”假装旧执行已经写过START或RC。

## 13.4 小包与六分片传输

用户要求大包拆六份并放同一文件夹，已形成按字节分片再各封装ZIP的传输方式。分片必须核对共同transfer manifest、part编号、大小/SHA和合并原ZIP SHA；重复分片只用一次。片段ZIP不等于完整实验结果。

已有384/64/128批次分片只作传输，不作为重新执行授权。完整样本数达到上限后仍可能在审计、压缩、分片，不要因此重新启动。拆包失败仅恢复传输，不重采；原ZIP与pending不得未经授权删除。小诊断与本交接使用精简包，不重复装入几百MB轨迹。

# 14. 云端文档、文件治理与保存边界

## 14.1 哪份交接是当前入口

| 文档/资料 | 本次地位 | 使用方式 |
| --- | --- | --- |
| 8月13日RADEME与早期总结 | HISTORICAL；A2/Value V2当前状态过时 | 仅查历史架构、参数或来源 |
| 8月24日完整交接包 | 早前记录BadZipFile，完整性问题待原件处理 | 不作为最新入口，不推断内容全丢 |
| 9月10日论文标准对齐正式交接 | 完整历史主线与旧神经证据锚点 | 其下一Gate被9月11—13日推进取代 |
| 9月12日1536恢复及policy4记录 | 旧采集恢复与新停稳候选阶段 | 保留模型/终点定义边界 |
| 9月13日各阶段精简复核包 | 各自原实验的对应结果 | 按SOURCE/SHA定向读取 |
| 本停工版V1 | 最新文档性入口 | 从缺失输入HOLD接续，不从旧Gate重来 |

以上“文档性最新”不高于下一次真实终端/Git/结果。当前Word、Markdown和恢复源包仅在ChatGPT容器中生成；未上传AutoDL、Library或Drive，未生成Git commit/tag。不能由sandbox下载链接推出云端已存在同名文件。

## 14.2 历史整理状态与今日状态必须分开

历史最终整理报告的423移动/隔离、删除0、顶层121项是该次closeout结果。目录体系00_MineSim_ACTIVE、10_MineSim_REPORTS、90_MineSim_ARCHIVE、98_MineSim_QUARANTINE、99_MineSim_CLEANUP_MANIFEST为已记录入口；当前存在性、软链接指向及条目数量未live核验。[H02]

必须保留的历史HOLD对象包括数据根下独立脏旧MineSim-Dynamic、new_map_phase4c_tools、new_map_phase6c_full_mine_structural、fullmine_vector_v4_final_dr_20260814.tar.gz及Native Video生产脚本/source bundle。它们不是见到同名就可当重复物删除。

今日真正删除：本交接未执行任何删除。当前缺失路径是否此前被删除：HOLD。本地复制157份原件不是move、restore云端或替代旧原件；归档/隔离与actual delete必须分别登记。删除需要只读inventory→checksum/等价→用户授权→删除→post manifest，今天没有任何此类授权。

## 14.3 本包包含什么，不包含什么

包含完整用户Skill、最新两次终端原文、当前失败源码、原157份绑定、精确恢复源树、最近六状态原始结果ZIP、关键阶段复核报告/契约、未执行16状态提案、机器状态及下一步权限边界。SHA256SUMS和PACKAGE_MANIFEST.json说明本包实际字节。

不包含所有历史几百MB原始教师逐步轨迹、全部原始GeoJSON/bitmap、所有Native视频或所有旧模型权重。它是可无缝接续当前Gate的证据包，不是全项目灾备。原始大包与六份传输分片仍按原存放位置保护。

本次本地核验与过去报告继承的核验明确分开；没有把原报告的checksum、字段断言、合成测试数累计成新科学样本数。没有对当前实例是否仍在计费、是否有其他任务运行作无证据判断。

# 15. 下次唯一最小行动与验收标准

## 15.1 下一Gate

WINDOW16_INPUT_PROVENANCE_RECONCILIATION_READONLY

这是本交接为下次提出的管理标识，尚未在云端创建或执行。当前故障域是输入文件定位/来源绑定及预检异常保存，不是数学模型或MCTS。资源LOW，GPU不需要。

最小行动：核对当前实例、正式repo/环境/源码SHA和目标namespace生命周期；随后只检查两个已知父目录、对应原ZIP及本交接157份同SHA原件，明确为何预期路径不可访问，并制定受控输入读取/只读重绑定方案。无需全盘搜索，不要求用户重新贴全部聊天或重传大型历史结果。

## 15.2 开工前必须拿到的事实

先记录pwd、conda/Python/NumPy版本、Git HEAD/status、当前脚本SHA；只读检查本次目标目录、.lease.json、START、RESULT、RC、ZIP/pending及相关进程。下一AI应先看这些事实，不因旧文件名或终端提示认为某对象必然存在/不存在。

缺失manifest的原字节已在包内，下一步仍要验证源角色、原父manifest与所需记录的大小/SHA，保持152+5=157原绑定完全一致。可以提出在新隔离恢复目录读取这些原件的方案；不得未授权把它们写回旧路径、替换旧manifest或覆盖已有cloud结果。

如果云端仅有原ZIP，可按原member读取；如果采用本包恢复副本，应记录具体源archive/member→恢复副本→运行输入的来源链。只按文件名或数值相似匹配不合格。

## 15.3 PASS、HOLD与恢复授权

| 条件 | PASS要求 |
| --- | --- |
| 精确来源 | 157/157大小/SHA/角色及父清单关系匹配，无猜测替代 |
| 生命周期 | 当前out/lease/START/进程已有直接只读记录，未消费状态明确 |
| 方法不漂移 | 16状态、256回报、8分组、目标/特征/seed78003/2000更新不变 |
| 错误留档 | 输入预检错误也能独立保存HOLD，不伪造科学START |
| 输出权限 | 新恢复方式和将来运行授权明确分开，不自动启动 |

任一缺文件、坏SHA、同名异内容、异常状态或未知并发活动出现即HOLD，停在当前来源或生命周期域，保留原件。不得用降低门槛、删保护文件、重采或修改模型使PASS。

通过上述只读/本地Gate后，才讨论一次新的技术恢复执行授权；本交接不授予自动retry。因为原两次在START前失败，是否沿用尚未消费命名空间或另建恢复namespace须由现场状态和新契约决定，不能提前写死为“已消费”或“可直接原命令重跑”。

## 15.4 今天不做的事项

今天不运行16次拟合，不继续收集教师，不修复链接，不回写157份来源，不部署新网络，不清理文件，不修改当前脚本。最后一个完成结果依旧是小网络3/6、固定基线4/6；尚无16状态MAE/RMSE。

# 16. 来源与配套文件使用说明

## 16.1 本包证据索引

| 编号 | 内容 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| S01 | 用户完整统一工作流Skill | 正式交接、证据优先和协作要求 |
| E01 | 用户本条两次traceback及停工文本 | 当前最新现场事实 |
| E02 | window16已交付失败源码 | 控制流、157份绑定、原训练方案 |
| E03 | 六状态原始结果ZIP | 最近完整执行、12拟合、原始SHA |
| E04 | 六状态复核报告 | 4/6、3/6与16状态原提案 |
| E05 | 新状态128评价报告 | 2/8覆盖、网络与基线1/2 |
| E06 | 四状态拟合报告 | 4/4及输入干预边界 |
| E07 | 固定窗口64确认报告 | 4个锁定假设重复、目标与版本边界 |
| E08 | 状态对比64报告 | 原完整任务目标1候选、截尾与事后新目标 |
| E09 | 26对拟合报告 | state-blind对照与拟合关闭 |
| E10、E11 | 两批384结果复核 | 26重复/84候选/完整任务语义 |
| E12—E16A | C11/原始起点/policy4结果与证据 | 8/8、2/2、旧2/4分开 |
| E17 | 旧1536采集恢复报告 | 377+390+1与旧模型边界 |
| E18—E20 | 新采集器/冻结复核与双停稳契约 | 新模型、mask和采集规则 |
| E21 | window16交付前本地测试记录 | 本地测试不证明现场输入存在 |
| H01—H05 | 旧正式交接、整理、README、跨场景及V0 | 历史主线与禁止外推 |

正文引用[E...]或[H...]对应包内EVIDENCE_INDEX.json，不要求访问网页。历史论文方法与公式详见H01原交接；本次没有重新阅读全部外部论文，也不新增外部理论保证。

## 16.2 精确恢复文件的入口

SOURCE_BINDINGS_ORIGINAL.json为从E02内嵌数据静态解码得到的原绑定内容，SHA核对通过；没有执行源脚本。RECOVERED_SOURCE_INVENTORY.json逐项列出157份内容来自哪个已上传ZIP/member及其恢复路径。recovery_sources下保留两套原namespace层次，不伪装成已经写回/root/autodl-tmp。

CURRENT_FAILURE_STATIC_ANALYSIS.json记录失败分类、源码行号、0训练推断依据、未采集数值RC、未知live状态、缺文件不代表删除。CURRENT_STATE.json是新会话优先入口，NEXT_GATE_CONTRACT.json仅授权边界提案；EXPERIMENT_LEDGER.json分别保存历史各阶段分母与当前未执行状态。

## 16.3 文档更新规则

下一会话有新的真实结果时，更新状态文件并新增版本，不原地篡改已冻结报告。若发现本交接某项历史事实与更新原件冲突，按证据优先级记录更正及影响范围；不能为叙事顺畅静默合并不同模型或监督目标。当前文档“2026-09-13”是截止会话日期，不代表所有引用实验都发生在同一天。

# 17. 快速接手区

## 1．项目现在做到哪里？

工程复现、Pure/Fleet-MCTS和研究地图有历史成果；新双停稳候选在C11原始起点多seed8/8通过。新神经监督已从完整任务关系推进到固定64秒回报及开发分组诊断，但尚无新状态优势或部署许可。最后完成六状态12次拟合；window16计划因输入缺失未开始训练。

## 2．哪些阶段冻结、无需重做？

历史复现、单车/J117/FullMine/Fleet基础验证、旧K13负结果、旧1536、新384+384、对比64与窗口确认64、26对拟合、4状态拟合、新状态128评价和六状态12次拟合全部保留。不是换对话就重采或重跑。

## 3．当前唯一blocker／Gate是什么？

预期云端历史窗口确认目录的MANIFEST.json不可访问，window16首次capture_sources中止。当前为PRE_RUNTIME_TECHNICAL_HOLD；下次管理Gate是WINDOW16_INPUT_PROVENANCE_RECONCILIATION_READONLY，尚未执行。

## 4．正式repo在哪里？

/root/MineSim-Dynamic，conda环境minesim；不是数据根下同名旧workspace。实验与大型数据根为/root/autodl-tmp。

## 5．当前关键evidence root在哪里？

最新完成阶段记录路径为数据根下minesim_dual_stop_window6_grouped_diagnostic_v1；缺失父来源为minesim_dual_stop_state_contrast_window64_confirmation_v1。本包recovery_sources已保存两者所需157份精确副本；cloud实时存在性需只读核对。

## 6．当前Git HEAD是什么？

最近完整结果pre/post记录112d2bd0f3412fc83b13d5587d2b41402d2d0f5e，status为?? ^C，不是clean。当前失败只提供traceback，没有新的完整Git输出，不把历史快照当live状态。

## 7．哪些SHA必须核验？

E02交付源码840a9b79…；157份绑定867cd95a…；缺失MANIFEST原件1dcd71f9…；最后六状态原ZIP23eddc46…；其余原值见第11章、SOURCE_BINDINGS_ORIGINAL.json及RECOVERED_SOURCE_INVENTORY.json。短前缀仅阅读定位，执行验收使用完整SHA。

## 8．哪些路径不能动？

正式repo未审计修改，所有原始场景/map/bitmap/模型，旧新采集目录、START/lease/CAPTURE/manifest/结果/失败namespace，以及archive/quarantine/DR/source bundle。今天不回写恢复副本，不为美观清理?? ^C。

## 9．哪些实验禁止重跑？

所有已消费原实验，包括旧K13、1536、新768、C11策略、两种64、新状态128和已完成拟合。window16这两次显示调用未到START，不等于自动允许原命令继续；现场保护对象与来源核对前不得第三次盲试。

## 10．哪些对象HOLD？

window16训练与MAE/RMSE；缺失路径的物理原因及当前状态；实时Git/资源/进程/软链接；是否有其他未返回尝试；Word云端上传；实际删除；全16动作神经部署、剪枝与稳定加速；Controller/KBM、连续几何安全、官方道路真值与跨路线泛化。

## 11．下一步最小行动是什么？

只读确认当前脚本与目标namespace生命周期，再把两个父来源与已找回157份同SHA原件精确重绑定；修正首次输入捕获不留HOLD包的错误范围。不是新采样、再训练或改reward。

## 12．本步PASS标准是什么？

157/157大小/SHA/源角色匹配，namespace/lease/START/并发活动有现场证据，方法与参数未改变，预检失败可以留档且不伪造科学START。只读PASS之后仍须单独决定恢复方式和运行授权。

## 13．需要什么资源？

本交接与下一次输入恢复核对均LOW，不用开GPU。window16原定也是小型NumPy CPU诊断；未来真正长采集或GPU任务再按当时Gate重新判断，不永久沿用旧配额。

## 14．新AI开工前必须做哪些preflight？

正式repo/conda/Python/NumPy、Git HEAD/status、脚本SHA、两个父来源、精确157份绑定、目标out/lease/START/ZIP/pending、相关进程与cgroup/磁盘。以只读为限；本交接不要求用户今天运行这些命令。

## 15．FAIL后停在哪里？

停在输入来源、文件身份或预检生命周期这一故障域，保存原文和原件，不扩大到地图、MCTS、网络或新实验。用户今天已明确停止，交接文件不包含自动训练/重试授权。下一位AI从本包当前状态与恢复源开始，不要求用户重述全部丢失聊天。

最终停工状态：已完成的负结果保留；16状态诊断未进入训练；缺失输入原始副本本地157/157找回；云端未修复；今天不再执行。