MINESIM / RESEARCH & ENGINEERING

# MineSim-Dynamic
项目正式交接文档

截至2026年9月18日 · H8子树小试后停工版 V1

项目：面向复杂露天矿场的异构无人矿车群体协同控制系统

当前接续点
双车H8子树后缀修正与统计重建小试已通过；4条策略续行方案已交付，但没有收到其执行结果。当前仅交接，不启动下一步。

| 已固定 | 当前证据 |
| --- | --- |
| 数据已收口 | 32个状态 · 512条窗口回报 · 8个来源组；不重采 |
| 最近已完成 | 8次技术搜索 · 2次子树晋升；H8语义检查通过 |
| 尚未证明 | 稳定规划提速、连续任务收益、生产安全与部署 |
| 下一方案 | 两初态 × 原版/复用版＝4条策略；最多512次搜索 |
| 现在的权限 | 只制作交接；不训练、不采集、不执行policy4、不删除 |

最后已返回原始执行包的CAPTURE：2026-09-18T04:11:08.144614+00:00。用户停工指令没有独立服务器时间戳；不补造停工时刻。

本文件和配套包在当前对话容器中生成。未连接AutoDL、未写回云端、未上传Library/Drive，也没有创建Git提交或标签。

依据：E13原始结果与CAPTURE；P01/P02待执行发布物；S01完整Skill；workflow/SESSION_DECISIONS.txt。

READ FIRST

# 目录与阅读入口

接手先读第1章与第18章；需要历史原因时按主线回查。根目录CURRENT_STATE.json是机器入口，旧包内的“当前/下一步”不覆盖本交接。

| 一、当前状态与停工边界 | 3 |
| --- | --- |
| 二、证据等级与本次核验范围 | 4 |
| 三、MineSim原平台复现 | 5 |
| 四、Pure MCTS接入与单车 | 6 |
| 五、双车冲突构建与J117 | 7 |
| 六、FullMine地图与关键修复 | 8 |
| 七、Fleet-MCTS及跨场景 | 10 |
| 八、原生可视化与汇报材料 | 11 |
| 九、云端文件治理与历史资料 | 12 |
| 十、旧Value网络与K13 | 13 |
| 十一、新停稳模型与教师监督 | 14 |
| 十二、窗口目标、分组诊断与Window16 | 16 |
| 十三、Coverage32数据封存 | 17 |
| 十四、32状态模型对照与输入诊断 | 19 |
| 十五、论文机制与优化方向 | 21 |
| 十六、搜索观察与缓存负结果 | 22 |
| 十七、H8子树复用原理与最新小试 | 23 |
| 十八、待执行policy4固定方案 | 25 |
| 十九、环境、资源与执行路径 | 27 |
| 二十、重要失败与防复发规则 | 28 |
| 二十一、关键SHA与来源绑定 | 29 |
| 二十二、协作与执行纪律 | 30 |
| 二十三、证据包范围与来源索引 | 31 |
| 二十四、快速接手区 | 33 |

本交接中的[E…]、[H…]、[P…]是包内来源编号，详见EVIDENCE_INDEX.json；不是外部论文文献编号。

TECHNICAL HANDOFF

# 一、当前状态与停工边界

长期目标是降低MCTS无效计算并保持决策质量。用户已明确“先解决双车，再去解决单车”。当前研究对象是新双车停稳规划模型，近期方向已从离线价值/偏好预测转向直接优化搜索计算。

| 对象 | 已支持的结论 | 不能改写成 |
| --- | --- | --- |
| 512条数据 | 已封存，旧256＋新256；所有CAP保留 | 继续等一批数据才能接手 |
| 神经/线性预测 | 多轮开发对照未建立优势 | 神经网络完全没做过，或已有效 |
| 动作报告缓存 | 行为等价；固定计时平均更慢6.77% | 稳定加速方案 |
| H8子树小试 | 8次搜索、2次晋升；统计重建通过 | 4条完整策略已经成功 |
| 最新计时 | CPU合计少5.1%，wall多24.9%；0.5核 | 规划时间稳定减少5.1% |
| policy4 | 发布物与63份来源齐备；结果未回传 | 已运行0次的实时云端断言 |

## 当前唯一未闭合的问题

子树复用第二轮动作已与原版不同，需要检查连续晋升后的任务完成、安全代理指标与总搜索耗时。原固定policy4负责回答这一问题；不是继续修复Window16路径，也不是再次扩充教师数据。

## 停工边界

现在不执行policy4，不发起新的训练、采集、重跑、部署、文件恢复或删除。本交接不能替代新的执行授权。也不能因为没有收到结果，就推断用户机器上没有已启动任务。恢复会话先确认是否已有policy4结果，有则只接收和复核。

来源：E02—E13阶段结果；P01/release/PROTOCOL.json；S01；用户当前停工指令。

TECHNICAL HANDOFF

# 二、证据等级与本次核验范围

事实顺序：当前真实终端/Git/源码/运行结果/SHA ＞ 冻结结果、manifest、START与bundle ＞ 最新交接 ＞ 历史交接 ＞ 方案与聊天记忆。文件名含PASS/final不构成实验通过证据。

| 等级 | 本文用法 | 限制 |
| --- | --- | --- |
| E13 | 最后已返回H8原始执行包 | 不代表此刻云端文件仍未变化 |
| P01/P02 | 原policy4协议、源码、启动器 | 发布准备不是执行结果 |
| E01—E12 | 此前冻结结果与复核报告 | 原阶段审计/前向次数不计为本次新工作 |
| H01—H05 | 历史工程与资料目录 | 旧当前状态按证据更新，不抹除历史 |
| S01 | 本次上传42节完整Skill | 约束流程，不固化某次资源/阻塞 |

## 本次实际新做的核验

只读取文件和源码：最新小试98项清单、62份父输入全部大小/SHA匹配；待执行发布包31项包清单、6项发布文件匹配；其63份所需输入在最新小试原件中全部找到并精确匹配；启动器内嵌7文件载荷与发布目录一致。最新Skill原字节与md(4)一致。

本次没有重跑MCTS、车辆推进、模型训练、模型前向或旧技术测试。旧报告中的13,430项、352个模型等大规模核验，属于原阶段复核范围，本次只继承并保留原件。完整记录在HANDOFF_LOCAL_VERIFICATION.json。

## 固定用语

COMPLETE说明执行/记录完成，不等于科学任务成功。FROZEN说明结果应原样保留，不等于云端已有Git tag。HISTORICAL是历史有效记录；SUPERSEDED只替换过时状态，不删除证据。HOLD表示证据或权限尚缺。科学负结果不是必须修成PASS的技术故障。

来源：S01第2、5—7节；H01第2章；本次HANDOFF_LOCAL_VERIFICATION.json。

TECHNICAL HANDOFF

# 三、MineSim原平台复现

## 阶段目标与真实执行链

以官方Dapai、Jiangtong成品地图/场景和IDM＋Replay建立对照基座，确认规划器不是只画出动画，而是能够接入执行链。平台底座来自原MineSim项目；不能将整个底层平台写成参赛团队原创。

Scenario / Map → Planner → Trajectory
→ Controller → Kinematic Bicycle Model
→ Observation → Metrics / History → 下一帧

Planner输出未来轨迹，Controller跟踪轨迹，车辆模型积分得到实际下一状态。轨迹合法、可跟踪、真实几何安全是不同检查项。近期dual-stop实验属于规划模型续行，不自动覆盖完整Controller/KBM链。

| 项目 | 历史证据与边界 |
| --- | --- |
| 输入 | Dapai/Jiangtong官方场景与地图；其他交通参与者可按Replay更新 |
| 输出 | IDM闭环运行记录、视频、配置与版本基线 |
| 版本锚点 | 2521aa41a69a6e734c04c15a715e9530c8095ac3 |
| 历史tag | idm-replay-autodl-baseline；非本次live查询 |
| 主要来源 | 原项目复现.zip、H02全主线交接、H03早期README |
| 恢复条件 | 只在相关Planner/Controller/几何代码变更需要回归时，定向取原版本与场景 |

## 不能混淆

视频中出现多辆车，不代表多辆车均由联合规划器控制。早期“自车IDM＋他车Replay”与后来的双受控FleetState必须分开。B车真实状态不能从A车history猜测；controlled A/B也不能再重复注册成external actor。

状态：HISTORICAL / FROZEN
复现基座已完成，不因更换会话或接手AI重新搭建和重跑。缺少本包中的大型地图或视频，只按原manifest定向恢复。

来源：H01第3.1节；H02历史复现主线；H03第4、5、8节；H04原项目复现资料目录。

TECHNICAL HANDOFF

# 四、Pure MCTS接入与单车

团队在既有路线/轨迹接口上将反应式纵向决策替换为独立MCTS，建立状态、转移、奖励、搜索及动作转可执行轨迹模块。关键历史路径为devkit/sim_engine/planning/planner/local_planner/mcts_planner.py及其mcts目录；准确源码以对应版本清单为准。

| 动作 | 历史命令加速度 |
| --- | --- |
| BRAKE | -3.0 m/s² |
| DECEL | -1.5 m/s² |
| KEEP | 0 |
| ACCEL | +1.0 m/s² |

历史单车正式参数记录为Budget300、Depth8、dt0.5秒、UCT1.4、gamma0.99。每次执行根动作，再从新观测滚动搜索。当前dual-stop教师/子树协议采用B64/H8，不能把300预算直接套到当前实验。

## 结果与效率动机

Dapai与Jiangtong均有单车Safe Goal记录；Dapai体现多步冲突处理价值，Jiangtong中IDM也可成功且可能更快、更平顺。历史50/100/200/300预算实验表明场景敏感性不同，统一使用高预算存在计算冗余，因而提出价值引导、自适应预算和树复用。

五种Planner包含MCTS、IDM、Frenet、Adapted Maneuver和Simple，但历史部分分支使用不同的信息条件，例如Replay未来真值。不能将旧表升级为完全公平排行榜，也不能声称MCTS在所有矿区普遍最优。

## 旧问题与冻结

历史接入已处理配置嵌套、奖励回传和动作到轨迹接口等问题，历史专家数据448条仅说明当时数据管线可用；不能把448条连续帧随机拆分后宣称泛化。原版本94693dc799fe5f325a75e8fc6d7d5e88764b4799是历史锚点，不是最新HEAD。

来源：H01第3.2节；H02相应实验章节；H03第4、7、9、10节。旧单车参数/结果仅作来源追溯。

TECHNICAL HANDOFF

# 五、双车冲突构建与J117

研究对象由“一辆自车对其他车辆作反应”转为“A/B两辆受控车共同选择联合动作”。四动作笛卡尔积最多16种，通行时序由同一搜索框架中的耦合状态与奖励决定，不是两个独立单车规划器简单叠加。

## 为什么需要构造干净的冲突基准

Dapai A-B-only已有B先A后的机制证据，但external object1曾提前干扰目标交互。Jiangtong Traj26虽然路径相交，到达时间差约9.496秒，不构成天然近同时冲突；该候选负筛选封存，不通过改StartTime或速度伪装成天然冲突。

| J117证据 | 历史记录 |
| --- | --- |
| 地图来源 | 真实GeoJSON选出的先导路口；属于构造benchmark |
| 冻结路线 | A：6670→6674→5690；B：5691→6546→6523 |
| 无协同对齐基线 | crossing gap约0.00070秒；净距0，发生几何冲突 |
| 协同seed0 | crossing gap约1.561秒；最小扫掠净距约0.594米 |
| 多种子 | 5/5冲突消解与swept检查通过 |
| 范围 | 只对应该历史构造场景，不是全矿/全车型安全证明 |

## 身份与证据链

A/B的控制身份、初态、冻结路线和各自真实状态链需一起保留。受控车辆不能同时作为外部对象；可视化必须读取两车实际history，不能用一辆车轨迹推算另一辆。场景、Seed、代码、日志与几何指标缺一不可。

不重做的事项
J117、Dapai机制与Jiangtong负筛选均是历史冻结成果；只有后续核心代码确实影响对应接口或几何时，才定向回归，不重新调seed/reward重复验收。

来源：H01第3.3节；H03第8、11节；H04/H05历史资料目录。

TECHNICAL HANDOFF

# 六、FullMine地图与关键修复

## 输入、坐标和计数口径

原始资料为8类GeoJSON与一张普通预览图。坐标链WGS84→UTM46N/EPSG:32646→MineSim局部坐标，固定原点E0=409200、N0=4916800。预览图片不是具有地理参考的可行驶真值。

| 原始图层 | 要素数 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| road / road_boundary | 94 / 100 | 道路区域与边界 |
| junction / lane | 35 / 553 | 路口及路径/拓扑 |
| rgn_boundary | 84 | 区域边界 |
| rng_load / rgn_unload | 36 / 7 | 装载区/卸载区 |
| rgn_auxiliary | 6 | 辅助区域 |

Vector V2记录100条effective roads和553条reference paths。源road=94与修复后effective=100不是矛盾：源数据统计保留，修复记录单列。V1的540条参考路径保留，V2新增13条；不能无记录删除旧路径。

## 阶段关系

J117先导链验证地图接入，再扩展到FullMine V1、Vector V2与后续V4研究验收。早期8月13日README的3/7、A2待排查已经被后续7/7及代表性迁移验证取代；旧状态不可覆盖最新交接。

## 仍保留的边界

Research/DEV Map不等于生产级HD Map。官方可行驶mask、内部禁入区、地形与authoring rule缺证据时，不能把whole polygon当作全部可行驶。不同Topo ID不能仅因坐标相近合并；raw Z、高程基准、slope及部分倒挡lane的运营含义按原QA边界保留。

来源：H01第3.4节；H02新地图章节；H03第12—16节；原地图数据名及SHA见HISTORY_ASSET_INDEX.json。

ENGINEERING HISTORY

# FullMine：故障闭环与保护对象

| 现象 | 已有原因/处理 | 后续禁止 |
| --- | --- | --- |
| CollisionLookup与车体不一致 | 标准XG90G前后悬/角点语义曾错误；修正几何并精确复核命中 | 为了错误lookup持续涂宽mask |
| A1目标前停车 | free-road终点曾被当作有长度的虚拟前车；长度设0后通过 | 将所有停车归为终点问题 |
| A2中途停车 | 早期需查IDM leading-object；后续阶段已经推进至V4/Fleet | 新AI重新从A2开始排查 |
| 道路缺失/几何修复 | source与effective分层保存，记录repair provenance | 覆盖原始GeoJSON抹去差异 |
| 场景长路线接入 | 遵守路由搜索深度限制，固定targeted路线 | 为地图测试随意改全局规划器 |
| 运行切换中断 | 单场景独立进程、配置/SHA与软链接恢复需证据 | 只依赖trap处理SIGKILL |

历史bitmap补丁采用独立版本、additive-only及哈希绑定，不原地改写冻结文件。地图缺口与控制/规划问题必须分层：忽略bitmap后仍停车，不说明继续加宽道路能解决问题。

## 定向恢复入口

/root/autodl-tmp/fullmine_vector_v2_targeted_runtime
/root/autodl-tmp/new_map_fullmine_vector_v2_dev
/root/autodl-tmp/fullmine_vector_v4_d_current_planner_patch_candidate

这些是历史记录的路径线索，本次没有查询当前软链接、目录与文件是否仍存在。恢复时以原manifest、archive索引和精确SHA定位；不能直接新造同名目录或因missing断言被删除。

来源：H01第3.4、12.1节；H02地图故障复盘；H03第17—24节。当前交接不重验全部历史补丁。

TECHNICAL HANDOFF

# 七、Fleet-MCTS及跨场景

FleetState联合表达A/B及明确的外部对象，FleetTransitionModel处理路线/运动与几何耦合，FleetRewardModel同时评价进度、速度、舒适性和安全。联合动作上限16，但终点与动作可行性约束可缩小合法集合。

| 历史场景 | 测试口径 | 冻结结论 |
| --- | --- | --- |
| C04 | seed0—4 | 5/5完成基准任务 |
| C06 | seed0 | 迁移任务通过 |
| C11 | seed0 | 避碰但未完成冲突后通行 |
| 统一三场景 | 均以seed0计 | 完整任务2/3；避碰3/3 |

C11未完成是科学负结果，不是仅因进程异常没跑完。之后新停稳模型从原始起点成功，不追溯改变旧实验的模型、起点、时限和分母。成功与负结果分别归档。

## C03与旧神经采样

C03 Full Collection记录135个根状态、2160个派生动作、8640次shadow expansion。其阶段摘要曾写Value V2 forward未完成，这是历史开发停点，不能当作现在网络状态；同样不能把派生动作/展开次数当作独立场景。

## 多车、异构与当前模型范围

多车强调数量，异构强调车型、载荷、参数和控制响应等差异。项目标题描述长期建设目标；当前核心证据集中在同一路线组合上的双车研究验证。不能由两个受控车或不同任务状态，直接宣称已经完成大规模异构车群或百车级实时生产调度。

解释指标时保留三个分母
任务成功数、记录完整数、模型预测正确数分别统计。安全停车、无碰撞与完成运输不是同一件事。

来源：H01第3.5节；H05中的CROSS_SCENE专项摘要；H03；项目计划书技术边界由HISTORY_ASSET_INDEX定位。

TECHNICAL HANDOFF

# 八、原生可视化与汇报材料

已有原生MineSim渲染、Polygon21冲突/成功GIF、Dapai native reference和Native Video V2历史制作记录。视频、关键帧、日志与版本应绑定，不能用美观动画替代车辆实际执行证据。

## 视觉材料的实质性检查

一份视频制作完成，不代表全部新场景的地图、路线、冲突点和车辆身份已经完成live几何绑定。B车需来自B自身history；图片中的路线相交不等于时间上冲突，地图可加载也不等于生产可行驶认证。缺少对应来源的视频保持HOLD，不重绘后冒充原运行。

| 材料类别 | 定位 | 不能替代 |
| --- | --- | --- |
| 项目PPT/计划书 | 对外叙事、产品定位、历史实验展示 | 最新实验原结果与源码 |
| 原生视频/关键帧 | 特定场景的执行可视化 | 全部随机种子及几何认证 |
| 参赛通知/模板/承诺 | 赛事与资料组织背景 | 项目技术成果证明 |
| 科研交接文档 | 实验版本、来源、边界和接续 | 商业合同/企业验收 |

## 对外口径必须随最新证据更新

项目建设目标仍是异构无人矿车群体协同控制系统，当前成果是研究原型/仿真验证链。无现场验证、第三方检测、正式合同等材料时，不补写生产成熟度。导师、企业或论文成果与团队新增代码/实验必须分开。

本次交接不修改PPT或计划书，也不核验市场、价格、导师履历、知识产权申请状态等外部事实。两类材料中不一致的成果数量不能为叙事统一而自行修正；对外使用前由对应证明材料确认。

来源：H01第3.6节及历史可视化边界；H04/H05资料目录；本次工作范围仅科研交接。

TECHNICAL HANDOFF

# 九、云端文件治理与历史资料

## 已有整理工作不等于当前实时盘点

8月16日历史整理报告记录顶层约530→121项、423项移动/隔离、科研文件删除0。归档改变位置，不一定释放空间；quarantine不等于删除授权。这些是当次报告的历史状态，不是当前机器条目数。

00_MineSim_ACTIVE
10_MineSim_REPORTS
90_MineSim_ARCHIVE
98_MineSim_QUARANTINE
99_MineSim_CLEANUP_MANIFEST

恢复优先沿current_paths、manifest、archive索引与恢复脚本找到精确内容；不能为了目录美观改变冻结绝对路径或运行软链接。正式仓库只保留必要源码，实验/日志/模型/临时脚本优先数据盘。

## 资料完整性与重复关系

AI接手文档系列是分阶段合集，总包与子包存在重复，不能重复统计成果。此前含(1)副本的去重结果见H04/H05。8月24日约95.5MB总包本次打开仍报BadZipFile；此前已保留其前部6份主文/说明/清单摘录，不能宣称总包完整恢复。

## 本次生成与删除范围

本次只在对话容器新建Word、Markdown、状态、索引和证据副本。不在AutoDL移动、恢复、清理或删除文件，没有Git提交/tag，没有上传Library/Drive；不能由sandbox链接推断云端已有同名文档。

历史脚本在成功打包时可能清理其本轮刚创建的临时pending文件，不代表删除旧科研资产。当前旧资料是否曾被实际删除，没有live盘点则HOLD。真正删除仍需inventory→等价/校验→用户授权→删除→post manifest。

来源：H01第14章、H05文件整理摘要；本次HISTORY_ASSET_INDEX.json及本地操作记录。

TECHNICAL HANDOFF

# 十、旧Value网络与K13

神经网络动机来自单车MCTS的计算冗余，但后续实际Value V3与K13已研究双车联合动作。不能说“神经网络尚未开始”，也不能说已完成有效神经加速。当前512条分支不是唯一做过的网络实验。

| 历史阶段 | 已有工作 | 结论边界 |
| --- | --- | --- |
| Value V1/V2 | 数据schema、归一化、模型冻结、推理接口与跨场景诊断 | 训练流程通过不等于排序泛化通过 |
| Value V3 | 2356 roots、6 episodes、37696动作记录；12→64→64→16；成对排序 | 开发数据离线指标不能直接认证部署 |
| 实际接入 | 根节点排序、置信门控；B8/B16/B32/B64实验 | 仅排序且预算不减，可能增加网络开销 |
| K13 | 部分高置信根从16保留13；局部机制成立 | 匹配运行未建立稳定端到端加速；关闭冻结 |

## 教师数据问题

历史曾发现重复状态、根动作访问支持不足、增加预算仍有动作只访问一次、预算漂移等。864-cell诊断改善采样重复性，不等于同等比例提高模型准确率，也不证明全部2356条旧数据失效。

36-root来源恢复曾误绑定跨episode的step0。完整state、episode、step、runner/collector角色、Q与访问记录必须共同对应；不能只改seed字符串或只匹配12维特征SHA来“修”来源。

## 旧新模型不能混用

旧Value V3的12维特征与当前26/36维、旧任务终点与新双车停稳目标、完整任务回报与固定窗口回报均有不同定义。旧checkpoint不能自动替换新模型；近期模型也未获准全16动作argmax、安全剪枝或PUCT部署。

来源：H02旧神经全交接；H01第4章；H05中AI接手文档2/3/4的原阶段摘要。

TECHNICAL HANDOFF

# 十一、新停稳模型与教师监督

## 旧1536条恢复完成，不等于新停稳成功

| 旧批次 | 路线终点 | 硬安全终止 | 评价上限 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Discovery | 420 | 201 | 147 | 768 |
| Confirmation | 425 | 193 | 150 | 768 |
| 合计 | 845 | 394 | 297 | 1536 |

Discovery为原377＋补390＋cell377尾段续接1条。cell377保留20步后续33步，合计53步、52次搜索；4步一致性重放只是技术验证，不计新样本。不能伪造中断前后连续的墙钟耗时。

旧终点不要求停稳：cell377末态曾goal_reached但速度15m/s。因此1536条旧轨迹不是1536个独立场景，也不能直接变成新双车停车标签；硬安全终止也不等于实际发生394次碰撞。

## 当前新模型契约

| 规则 | 冻结定义 |
| --- | --- |
| 模型版本 | DUAL_ONLY_DESTINATION_STOP_CANDIDATE_V1 |
| 参与者 | 仅A/B两辆受控车；本分支无external traffic |
| parked条件 | 后轴位置在自身终点前0.5米至终点之间，速度严格为0 |
| 运动/搜索 | dt0.5秒，限速15m/s；动作-3/-1.5/0/+1；B64/H8 |
| 停车可行性 | s_next + v_next²/(2×3) ≤ own_goal_upper |
| 无可行动作 | 显式TerminalInfeasible，不伪造碰撞奖励或恢复全部动作 |

先停车的车体保留并参与另一车几何检查。不吸附位置、不强制近零速度归零。几何来自1米路线缓存、0.1秒采样；Controller tracking、生产road_free_space及连续安全保证仍未建立。

来源：H01第4.3、5.1节；E13已绑定dual_stop_motion/adapter源码与IMPORTS。

MODEL & LABEL HISTORY

# 新模型：C11与768条教师记录

## 策略完成与模型内无解状态分开

原policy4四条记录：C04/C06原始起点各自双车停稳；C11两个晚期停车状态达到128步CAP，任务成功2/4。后续几何分析指出，在固定路线、只能前进、1米缓存的模型内，这两个晚期状态没有无碰撞前进通路；不是现实道路无解。

另做C11原始起点policy2，2/2成功；再用75000—75003各条件4个种子，8/8成功，共744步/744次搜索。8条共享一组路线，不能写成8个独立场景，也不能回填旧policy4。

| 新教师批次 | 条数 | 双车停稳 | CAP | 硬安全终止 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Discovery | 384 | 361 | 23 | 0 |
| Confirmation | 384 | 360 | 24 | 0 |

12个冻结状态中，10个多动作状态共96个有效state-action组合，另2个单动作控制只检查技术链。每个组合4次Discovery再4次Confirmation，总计768条正式记录。首动作强制，后续由原生B64/H8在完整合法动作域续行。

## 26对关系的意义

560个有效动作对里，Discovery得到84候选，285重叠/不可区分，191涉及截尾；确认后26同方向重复、52重叠、6截尾、0严格反向。26对只来自4状态，是经验重复排序候选，不是Q*或安全删除动作的证明。

网络对26对可以拟合26/26，但固定动作序号评分也可26/26；错误对应输入仍能满足全部关系。因此该监督未要求模型真正利用状态，原拟合关闭，不加轮数包装成学会决策。

来源：H01第5.2—6.4节；旧2/4、新2/2与8/8各有独立协议和分母。

TECHNICAL HANDOFF

# 十二、窗口目标与Window16

原完整任务回报遇CAP时尾段未知，不得补0或直接当差动作。看过Discovery后另行定义固定64秒目标，并在读取新确认结果前固定假设；这是开发目标变更，不是改写旧实验。

Y64(s,a,ξ) = Σ[k=0..min(T_terminal,128)-1] 0.99^k r_k
Δt=0.5s；强制首动作奖励计入k=0。
Δ(s)=mean(Y64|0,3)-mean(Y64|3,0)；回归目标=Δ/100。

| 阶段 | 已有结果 | 不能外推 |
| --- | --- | --- |
| 固定窗口确认 | 4个预注册方向全部重复 | 跨路线泛化或安全标签 |
| 四状态拟合 | 4/4；固定排序最多3/4 | 不是记住4个点之外的能力证明 |
| 新状态128条 | 120停稳/8CAP；可判2/8，网络1/2＝固定1/2 | 车辆成功120/128不等于网络准确率 |
| 六状态诊断 | 12次拟合；线性4/6、MLP3/6、固定4/6 | 事后开发，不是独立盲测 |
| Window16完成 | 16状态/256回报、8组；16次拟合 | 不是9月13日未启动状态 |

Window16主指标MAE/RMSE：常数27.42/36.63；线性61.64/78.55；大MLP44.77/73.45。两个模型均未优于常数；policy_07两个留出点出现大幅外推偏差，不能唯一归因为某一个特征或结构。

## 路径阻塞已解决

旧脚本误绑定minesim_dual_stop_state_contrast_window64_confirmation_v1，原确认目录记录为minesim_dual_stop_window64_confirmation64_v1。157份输入中152份原路径、5份正确目录找到；在新恢复目录执行完固定拟合。不得把旧FileNotFoundError重新当成当前blocker或再次重采。

来源：H01第7—10章用于历史定义；E01用于已完成Window16与误差诊断；路径复核见原0914说明与旧审计。

TECHNICAL HANDOFF

# 十三、Coverage32数据封存

## 新增的是状态覆盖，不是反复重采同一批

在已有744条行为记录的500条全16动作合法记录中，经既有状态与跨来源等价排除得到460个候选，按两车进度与速度确定性选出16个新增状态。保留Window16原16状态，合并后8个来源组各4状态。选点不按网络分数或未来回报挑有利样本。

新增16状态×两种首动作×8重复＝256条；原256条回报精确复用。状态、分组、任务表与种子先冻结，采集器小试之后才正式运行。

| 本轮最终计数 | 值 |
| --- | --- |
| 新增正式记录 | 256/256：253双车停稳、3达到64秒上限 |
| 新增运行量 | 11,592外层步；11,336次MCTS搜索 |
| 原记录复用 | 256条，未重采、未改写 |
| 合并数据 | 32状态、512条回报、8来源组；467停稳、45CAP |
| 本轮训练 | 0；采集完整不表示任何模型成功 |
| 计时 | 16worker采集356.4秒；START至总结果401.4秒，末尾压缩/上传另计 |

## 技术门槛与历史失败

静态冻结先因同名相关进程检查HOLD，再因Python版本浮点求和末位差异HOLD。后续在新目录固定进程身份取证、将两处求和改为math.fsum；五份输出严格逐字节一致，不放宽容差、不更换选点。之后16状态恢复、32强制一步和4短轨迹技术小试通过。

最终16worker只改变独立任务并行布局，不改变任务/seed/B64/H8。早前小时级时间估算被本批实测取代；并行采集提速不是单次在线MCTS提速。

来源：E02数据封存与原COLLECTION_TIMING；静态冻结原包8549ae08…、技术小试原包f77a974f…见HISTORY_ASSET_INDEX。本次不重跑这些阶段。

FROZEN DATA / DO NOT RECOLLECT

# 数据已收口：定义、传输与恢复

数据冻结终点
新增256完成并核验后，与旧256形成512条。所有后续模型实验和搜索小试均不得默认追加采集；模型失败不改变这个终点。

每个状态的两种首动作分别有8次重复，先求均值差形成32个状态目标；每折实际训练28个状态、留出4个，而不是512个独立训练状态。重复提供回报波动信息，不会变成新的状态或场景。

| 口径 | 保留方式 |
| --- | --- |
| 原硬关系 | 6条已重复确认关系；原10条未知保留 |
| 新增描述性关系 | 新增16状态中5条重复方向、11条未知；不合并成独立盲测标签 |
| CAP | 固定64秒Y64已完整；完整任务尾段仍未知，不能删掉或补0 |
| 合法动作 | 初态选点可全16合法；后续动作域仍按原约束变化 |
| 路线与来源 | 同一路线组合的8运行；逐行随机划分会破坏来源组边界 |

## 冻结文件身份

DATASET32.json
SHA256: 9abe28a904c3be43d68c0e5973d6bfa6d84e3cf7882c9d74d6b5b4b41471bbc1
记录云端路径：
/root/autodl-tmp/minesim_grouped_coverage32_collect256_v1/DATASET32.json

本包frozen_data/DATASET32.json是488,232字节的精确副本。E02保存原13,430项清单、256条窗口回报及状态/RNG链复核结论；本次未重演全部11,592步。

## 分片问题已闭合

先收到.002—.004，后重复收到另一份.004，最后补齐.001后完成全包核验。括号数字不是分片编号，不能重命名第四片充当第一片。完整采集分卷约179.8MB，不重复塞入本交接；原分卷与完整ZIP继续保护。缺传输片不构成重采理由。

来源：E02/D01；原分片核验记录及数据包REASSEMBLY；本包只携带聚合数据与原阶段复核。

TECHNICAL HANDOFF

# 十四、32状态模型对照结果

全部使用冻结32状态、512条回报和8个来源组；下表为同32个外层留出状态的原奖励单位。不同模型行是不同开发实验，不能拼成新的独立测试或通过反复试验抹掉旧负结果。

| 方法 | MAE | RMSE | 科学状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 训练组常数基线 | 14.9685 | 25.6308 | 主参考 |
| 26维普通线性 | 27.83 | 41.20 | 无优势 |
| 26→64→64→16，仅3-12差 | 24.27 | 35.20 | 无优势 |
| 26维岭回归 | 15.3505 | 27.1489 | 无优势 |
| 26→8→1＋L2 | 14.9618 | 25.8092 | 两指标未同时改善 |
| 36维岭回归 | 15.4917 | 27.4703 | 无优势 |
| 36→8→1＋L2 | 14.9486 | 25.8720 | 两指标未同时改善 |
| 36维标准化岭，λ=1 | 18.6805 | 30.8778 | 更差 |

最初大MLP训练集MAE很低但留出误差大；26维正则小网络有5/8折接近训练均值，36维有4折近常数。标准化只用各折训练状态，结果仍未改善。不能把以上现象唯一归因于模型太大、正则太强或缺某个变量。

## 拟合量与权限

最初线性/大MLP共16拟合，seed78003、2000更新；正则26维与交互36维分别有336内部小拟合＋16外层模型；标准化岭为8次直接求解。这些计数不等于车辆仿真次数，也不赋予搜索接入权限。

仅监督两个动作，不表示原16个输出都已有效。旧26维模型绝对head未单独标定，3与12的差才是目标；把输出层改成1不能自动解决隐藏层泛化。所有模型/预测/失败原样保存。

来源：E03、E04、E06、E07及各RESULT。表中前两模型按原报告保留两位小数，完整精度在机器结果中。

MODEL LIMITS

# 输入诊断与偏好学习负结果

## 特征核验与监督信号

32个状态的26维特征重算一致，未发现完全相同输入被绑到不同状态；其中6列常量，路线进度/剩余比例及加速度/上一动作有相关或重复表达。新增16状态中14个经验回报差绝对值≤2；扩展位置覆盖不等于补入大量强冲突偏好。这里“2”只是描述阈值，不用来删样本。

包含CAP的11个状态集中贡献了相对常数基线约99.55%的平方误差。contrast_04两组重复均为同方向，但均值差约10.72与61.25，说明方向重复和优势大小稳定不是一回事。不能将数据波动改写为坏数据。

minimum_internal_clearance_m在这32个非初始状态中表示上一段0.5秒转换的采样最小净距，不是必然的瞬时净距；不能使用首动作之后的量作为决策输入。36维追加参考点距离、经过标志及有效到达时间，仍是描述性特征，不是TTC或安全规则。

## 两动作偏好最后一次对照

| 方法 | 平均经验选择损失 |
| --- | --- |
| 固定3,0首动作 | 6.1930 |
| 固定0,3首动作 | 7.4169 |
| 训练组常数偏好 | 11.1173 |
| 标准化岭动作选择 | 11.6731 |
| 37参数代价加权逻辑偏好 | 13.3015 |

8次逻辑偏好拟合正常收敛，原6条关系仅1/6正确，固定0,3为4/6。损失是两种首动作观测均值上的选错代价，既不是回归MAE，也不是完整固定驾驶策略的现场损失。模型没有优势、MCTS调用0，不能进入剪枝。

关闭本轮预测器尝试
不追加λ搜索、网络深度、种子或数据；数据与所有模型负结果冻结。当前切换到搜索机制，不要求这个代理学习目标先成功。

来源：E05输入/监督诊断；E08偏好结果与论文对照。全部是已有开发数据的分析，不是新盲测。

TECHNICAL HANDOFF

# 十五、论文机制与优化方向

此前已阅读用户上传参考论文；本次仅继承已存阅读记录，不新增外部检索、完整复现或性能承诺。论文思想、本文自建适配和项目已验证成果必须分开。

| 参考方法 | 计算效率机制 | 本项目区别 |
| --- | --- | --- |
| Safety-Critical Multi-Agent MCTS | 安全节点过滤、模型引导rollout、执行后子节点晋升/子树复用 | 论文未给足可直接照搬的价值网络训练配方；低收益≠安全删枝 |
| Deep-MCTS驾驶预测 | 动作先验参与选择；状态价值用于叶节点估值与回传；学习转移 | 单车转向/图像任务，不是当前双车两动作64秒差值 |
| 风险感知路权/分层规划 | 搜索通行顺序，便宜前向模拟评候选，再作最终轨迹优化/批处理 | 搜索对象与触发时限不同，不直接搬用提速倍数 |
| Neural A* | 训练引导信息，评价节点展开与路径质量 | 不是MCTS，只提供训练目标连接搜索行为的参考 |

## 为何不继续让网络反复拟合

此前回归/偏好均为自建离线代理任务，不是上述论文完整方法。根排序不减少预算，反而可能增加推理开销；叶价值、策略先验、树复用和层次规划分别试图减少不同计算。当前优先考虑不依赖已失败预测器的重复搜索复用。

## 文献数字的使用限制

Safety-Critical论文表中Average Simulation Time与正文computation time口径不能直接视为每帧延迟；Deep-MCTS的训练效率指标不等于在线搜索提速。分层路权的毫秒对照包含不同规划结构。既有阅读报告保留这些限制，不写成我们已经获得的收益。

## 优化目标

应检查完整system.search计时、新增展开/rollout/转移、继承统计以及任务质量。代码内部elapsed_ms不包含所有准备和返回诊断，不能单凭它报告端到端提速；采集并行速度也不等于单次规划速度。

来源：E08论文机制对照；E09搜索源码与观察；H02方法兼容性。原论文未重复装入本精简包，按HISTORY_ASSET_INDEX定向取回。

TECHNICAL HANDOFF

# 十六、搜索观察与缓存负结果

treeprobe用两个已有状态各两步，对照原版与插桩，共8次搜索。4对动作、Q、访问、RNG与下一状态一致；每棵显式树约65节点，选定分支保留9/14/8/39个节点。插桩记录rollout占四阶段时间约81.8%—90.2%；这是带测量开销的小试，不是生产profiling。

| 阶段 | 等价性 | 计时与结论 |
| --- | --- | --- |
| 动作报告缓存 | 4对搜索一致；命中69.7% | CPU平均1.34→2.29秒，变慢；递归键/深拷贝有开销 |
| 轻量缓存小试 | 4对一致；7336→2224次报告重算 | CPU均值少7.7%、wall少3.6%，但逐对混合；0.5核 |
| 固定计时 | 8预热＋32计时；20对语义一致 | 16有效CPU；正式计时CPU平均538.87→575.37ms，多6.77% |

固定计时4区块仅1个、16对仅7对变快；各测量窗口无新增cgroup限流。基线与候选均带已保存计数wrapper；计时覆盖system.search，排除setup、安装、外层推进、磁盘IO与完整Controller/KBM。零限流不表示CPU独占或恒频。

## 结论与防止回退

命中率/重算次数下降不等于净耗时下降。缓存未减少原64次MCTS迭代，也没有复用旧Q/访问统计。固定计时结果为科学负结果，覆盖之前小试的乐观解释，但不否定所有缓存或树复用。

缓存支线冻结关闭
不再调缓存实现、重复40次计时、换seed或追加区块以争取好结果。后续子树实验明确关闭动作报告缓存，避免同时改两个机制。

来源：E09—E12；E12固定计时正式32次的重算指标，不含预热，不混用0.5核和16核数据。

TECHNICAL HANDOFF

# 十七、H8子树复用原理

候选类HorizonRebasedSearch在执行一个联合动作后，尝试提升对应子节点。不是简单复制旧树Q：旧树剩余预测名义长度为7，新根目标仍为8，因此需从原模拟记录构造新后缀并重建统计。属于项目自建适配，不是论文逐行复现或等价性定理。

## 已冻结的方法步骤

① 检查只实际前进了一步，完整state/codec、路线与模型标量配置、保留动作域及样本来源均兼容。② 保留选定分支与其模拟后缀，去掉旧首奖励。③ 非终止后缀用原生随机rollout补一段尾部；已吸收终止则不补。④ 清空旧访问和值和，按修正后的奖励记录重新累加，才进行本轮新增搜索。

G_new = Σ gamma^k × r_new[k]，从新根起计至H8或真实终止
根贡献：m个继承且修正的样本 + (64-m)次新增迭代 = 64
旧Q/visit不直接复制；非终止缺尾不得用0伪造。

原生非根节点backup含进入节点的即时奖励，重新基准化要与此一致。提升根可能含一个root-only旧rollout，因此child visits合计63、root visits64可合法存在；应记录root-only贡献，不伪造第64个子访问。

## 回退与失效

状态/配置/动作域不兼容时退回原语义的新根与不变预算。样本证据损坏或缺失则HOLD，不静默补值。树复用后的第二步动作、Q、RNG和访问可不同；首轮冷启动要求与原版一致。

## 仍然不能推导的结论

继承模拟是历史自适应选样且相互相关，不能当作64个新独立样本。补齐H8只对齐回报长度，不证明无偏、最优Q、连续安全或一定更快。记录/校验/补尾/重建本身有开销，必须进入候选完整search计时。

来源：E13/release/PROTOCOL.json及subtree_reuse.py；P01中候选源码SHA保持完全相同。

LATEST RETURNED RUN

# 最新H8小试：结果与真实边界

原包2de0f8ec-2eb4-411c-92d8-9fbc61613670.zip，RC=0，状态PASS_DUAL_H8_SUBTREE_REBASE_SEMANTICS。TECHNICAL_START为2026-09-18T04:10:48.242461+00:00；CAPTURE为04:11:08.144614+00:00。8次搜索与8次外层推进完成，2次晋升成功。

| 已有初态 | 继承/新增/补尾 | 第二步动作：原→复用 |
| --- | --- | --- |
| coverage_policy_01__step0014 | 9 / 55 / 8 | 1,1 → 0,0 |
| coverage_policy_05__step0011 | 8 / 56 / 8 | 0,0 → 0,1 |

两个首轮动作分别为2,1与1,3，均与原版一致；第二轮决策前状态也一致。四次候选调用新增迭代合计239，对照为256；转移调用1701，对照1828。这些计数变化已发生，但不是教师样本。

| 四次调用合计 | 原版 | 候选 | 变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU | 2.6596s | 2.5249s | -5.06% |
| Wall | 5.7576s | 7.1919s | +24.91% |

实际配额0.5核，不能把wall波动归结成固定算法效应，也不能把CPU下降5.1%写成稳定加速。计时包含轨迹捕获、身份检查、补尾和统计重建，排除独立全量debug导出/IO/外层推进。四次外层推进未记硬安全违规，不等于完整任务成功。

## 本次与上一次复核的区别

本交接直接核对98项文件、62份来源和下一步63份输入身份；R13中对4份树快照的奖励/访问/Q算术重建是上一轮已完成复核，本次未重跑。完整task、跨路线和Controller/KBM均未验证。

来源：E13原始RESULT、ENVIRONMENT、RESOURCES、CAPTURE；R13；本次HANDOFF_LOCAL_VERIFICATION。

TECHNICAL HANDOFF

# 十八、待执行policy4固定方案

已交付，不等于已运行
截至用户停工，未收到policy4的START、RESULT、日志或ZIP。准备包写PREPARED_NOT_EXECUTED只反映发布时状态；当前云端是否另有执行仍未知。

Gate: DUAL_H8_SUBTREE_POLICY4_CONTINUATION_V1
Namespace: minesim_dual_subtree_h8_policy4_v1
入口: run_dual_subtree_policy4.sh

| 项目 | 原冻结设计 |
| --- | --- |
| 输入 | 同两个中途C11状态：policy_01 step14、policy_05 step11 |
| 随机数 | 均用原任务seed75001，但各自恢复对应保存rng_before；不只靠seed重置 |
| 两臂 | 原生fresh search / 不改源码的H8后缀重建复用 |
| 顺序 | 第一初态baseline→rebased，第二初态rebased→baseline |
| 参数 | root target64，H8，gamma0.99，UCT1.4，dt0.5秒 |
| 任务上限 | 4条续行，每条最多128步；合计最多512次搜索 |
| 终止 | 首次原生硬安全终止、双车停稳或128步CAP；不补齐步数 |
| 资源 | HIGH-CPU；单进程；≥2有效CPU、2GiB可用RAM、2GiB磁盘；GPU不用 |

这4条来自同一路线组合的两个已用中途状态，不是4个独立场景；原版重跑是新方法配对续行的对照，不用于回填旧基准。与“32状态512条数据”中的512没有样本关系。

发布物只读核验的49项单元/合成测试及启动器检查属于原准备记录；本交接未重跑测试。候选算法c9834a…与小试完全相同，动作报告缓存、网络、剪枝、单车与自动retry均关闭。

来源：P01/release/PROTOCOL.json、TEST_REPORT.json、SOURCE_BINDINGS.json；P02原启动器。

PENDING — NOT AN EXECUTION REQUEST

# policy4：验收、权限与接续方式

## 原方案要记录什么

每条记录真实终止/CAP、模型时间、采样最小净距、累计与单步mean/p95的完整search CPU/wall、新增迭代、继承贡献、补尾、晋升/回退、cgroup计数，以及每个候选根的H8奖励/访问统计重建。计时包含候选开销，独立端到端记录再包含导出、IO和外层推进。

COMPLETE与POLICIES_COMPLETED=4/4仅说明记录完整。原严格描述性联合改善标志要求每一对两臂均安全停稳、候选模型时间不长于对照、净距不更小，且总search CPU和wall都更低；两对都满足才记标志。仍不授权生产或统计泛化。不得看过结果后静默降低标准。

## 恢复会话的唯一最小行动

先确认用户是否已经执行policy4。已有ZIP则直接接收并复核；只有日志或中断则保留已执行步数及科学信息，按故障层分类。没有执行记录时，再只读确认目标out、lease、POLICY_START、RESULT、RC、ZIP/pending和相关进程。缺文件不代表从未运行。

63份输入在本包所含E13原件中已精确找到，不要求重新上传全项目。现场只核对原发布SHA、父目录/父ZIP、环境资源与生命周期；用户新的明确授权之后，才考虑运行原固定方案。当前交接不授予再次运行、恢复写回或删除权限。

## 历史交付命令（仅定位，不要现在执行）

bash /root/autodl-tmp/run_dual_subtree_policy4.sh \
  --authorize-subtree-policy4-once

结果路径：/root/autodl-tmp/minesim_dual_subtree_h8_policy4_v1.zip。正常RC=0/ZIP_VERIFIED与4条完成后，科学质量和计时单独判读。异常有BUNDLE上传该ZIP；没有则保留LAUNCHER_LOG和traceback，不删除、不盲目重启。

来源：P01固定协议及gate.py/experiment.py；S01执行授权；本次CURRENT_STATE与NEXT_GATE_CONTRACT。

TECHNICAL HANDOFF

# 十九、环境、资源与执行路径

| 对象 | 最近已返回快照 | 边界 |
| --- | --- | --- |
| 正式repo | /root/MineSim-Dynamic | 不是数据盘同名旧workspace |
| Python/Conda | minesim；Python3.9.25 | 模板镜像版本不能替代 |
| 依赖 | NumPy1.23.4；Shapely2.0.7 | 来自最近IMPORTS，不是实时查询 |
| HEAD | 112d2bd0f3412fc83b13d5587d2b41402d2d0f5e | 原结果前后相同 |
| Git状态 | ?? ^C；tracked diff为空 | 不是clean，不得自动删除 |
| 有效CPU | 最新H8小试0.5；之前固定计时16 | 每步重新读cgroup/affinity |
| 目录 | /root/autodl-tmp | 脚本、日志、bundle均数据盘顶层入口 |

nproc显示16或租赁页标16核，不保证当前任务有16个有效CPU。之前cpu.max=50000 100000说明实际0.5核；开机模式/实例改变后仍以实测quota为准。用户要求脚本自动激活环境，一文件一命令，不再手找子目录。

## 资源纪律

当前交接LOW，无需GPU。policy4未来需≥2有效CPU，但只开一个计算进程；不是再次开16worker采集。CPU-only程序不等于平台无卡启动一定有足够CPU。价格和GPU推荐属于历史对话背景，本交接不提供当前价格或平台承诺。

## 标准执行前缀（工作流定义，不是当前执行任务）

cd /root/MineSim-Dynamic
source /root/miniconda3/etc/profile.d/conda.sh
conda activate minesim
export PYTHONPATH=/root/MineSim-Dynamic
export PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1

是否清空CUDA_VISIBLE_DEVICES按当前任务判断；CPU协议锁OMP/OpenBLAS/MKL等为1线程，避免内部抢核。长任务使用screen＋独立log/progress/RC，screen Detached不证明科学START或仍在运行。当前未查询云端是否有任务，不自动建议关机杀进程。

来源：E13 ENVIRONMENT/IMPORTS/GIT/RESOURCES；E12资源快照；S01第8—17节；用户数据盘与效率要求。

TECHNICAL HANDOFF

# 二十、重要失败与防复发规则

| 问题与类别 | 已有定位/处理 | 禁止重犯 |
| --- | --- | --- |
| 窗口输入路径，技术 | 错误目录绑定；152＋5精确输入重绑定后完成 | 造空manifest、关SHA或把missing写成删除 |
| 首次预检不留包，技术 | 捕获在旧try/finally之前；后续覆盖预检留HOLD | 从统一错误文案推断lease/START已创建 |
| Coverage32进程拦截，技术 | 原snapshot缺PPID/start；后来取证，阻断其他同名进程 | 只按名字忽略进程或直接kill |
| 浮点末位不一致，技术 | 原选点不变；两处fsum使五输出字节一致 | 放宽容差伪装原结果完全相同 |
| 分片重复/缺失，传输 | 等待.001并校验合并；未重采 | 改.004后缀冒充.001 |
| 32状态模型失败，科学 | 从过拟合到近常数、交互/尺度/偏好均未获优势 | 继续加轮次/λ/样本直到PASS |
| 缓存变慢，科学 | 固定计时+6.77%，关闭该版本支线 | 只报命中率或挑小试下降数字 |
| H8状态相同Q不同，方法 | 补尾重算语义；第二步动作允许不同 | 直接拷旧Q或把新动作当实现bug |
| 任务未完成，科学 | 安全、停稳、CAP、异常分别记 | 用无碰撞替代通行成功 |

历史工程失败还包括CollisionLookup前后悬、A1虚拟前车、A/B控制身份、36-root来源误绑定及SIGKILL软链接恢复，详见第5—6、10章。不能为了整齐而覆盖原map/bitmap/checkpoint/结果；恢复范围按当前故障层约束。

## 失败后先保留“已经执行了多少”

预运行技术失败、运行中技术失败、科学负结果必须分开。记录实际step/fold/forward/search、START与RC；没有采集到数值退出码时不补造。只有证据支持受限技术恢复且用户另行授权时，才讨论新恢复；科学负结果不自动retry。

来源：H01重要失败章节；E01—E13各原报告；S01第6、7、16、25、30节。

TECHNICAL HANDOFF

# 二十一、关键SHA与来源绑定

下列SHA是内容身份，不证明云端路径现存或科学结论正确。机器完整清单在EVIDENCE_INDEX.json、pending_policy4/release/SOURCE_BINDINGS.json；不要用短前缀执行验收。

## 最新原始H8小试ZIP · 948,911字节

5e8cd447847cce2e435ebc8c0376dfc723552b73caf86f1dde424f0982ab3478

## H8 RESULT.json · 4,471字节

6b8ff295aed37b91373780765c65fc298bd42b9c38fc38cc7b8dc4716e59484b

## H8原MANIFEST.json · 17,342字节

b4c9c162b0e33cfdc8accb77eb68cacd50188c9d782c011ac16237208f57f586

## 候选subtree_reuse.py · 14,097字节

c9834a305c6db1cf31b0460e31cc67c6b5a78480ea1ba20b1ca9ece6986ab532

## policy4 PROTOCOL.json · 3,324字节

1cec368d1b6755c36c8809d172e4109f1819912367f24abe9df6d7b7b505eee0

## policy4 SOURCE_BINDINGS.json · 14,589字节

beaee6de98c2310da943a3b063c2db039149fceb1512289cd6dae58bbb6f5637

## policy4单文件启动器 · 34,502字节

fbdd654772f176a0a5d773139b7ecdb1d35ab951791204d7ed3c3b6c2488c975

## 32状态512条DATASET32.json · 488,232字节

9abe28a904c3be43d68c0e5973d6bfa6d84e3cf7882c9d74d6b5b4b41471bbc1

## 本次完整Skill · 24,882字节

0d16a325ff3a79eb81e9c2b65e2a98e7b70002b2b301de36c590c17c896dc64f

下一步63份原绑定输入均在E13小试原ZIP中匹配。runtime位于多层parent_sources内，这是已冻结来源路径，不应为了简短改写原协议路径。恢复复制树应保留archive/member→副本→运行输入的对应关系。

来源：本次大小/SHA核对；E13、P01/P02、D01、S01原字节。

TECHNICAL HANDOFF

# 二十二、协作与执行纪律

完整42节Skill原样附在workflow/USER_SKILL_ORIGINAL.md。下面固化其核心规则及本次会话补充；不把旧阻塞、资源或实验写死成长期要求。

| 规则 | 当前执行约定 |
| --- | --- |
| 分工 | ChatGPT读证据、设计、最小patch和复核；用户运行AutoDL并授权；Codex只用于复杂调用链/顽固bug |
| Codex档位 | 保留Skill中的Luna medium、Terra/Sol约定，不宣称本次公开产品/价格可用性 |
| 一个Gate | 同一Gate的检查、执行、结果打包合并；不得顺带推进不必要方向 |
| 不重复 | 已冻结阶段不为了安心重跑；旧模型失败/缓存负结果原样保留 |
| 成本 | 每次先标LOW/HIGH-CPU/HIGH-GPU；能用Shell/Python的机械工作不用模型驻守 |
| 执行入口 | 一文件上传数据盘顶层，自动进入repo激活conda；不要求用户逐层找文件 |
| one-time | 固定输入/参数/seed/来源，保护namespace/lease/START；技术恢复也需新的明确授权 |
| Git与文件 | 禁reset --hard、clean -fd、add .、未审计checkout、批量删untracked/bak或覆盖frozen |
| 终端安全 | 交互顶层不裸exit；在脚本/子shell内安全返回，不退出SSH |
| 长任务 | screen、独立日志/进度/RC；不要承诺模型在后台等待或监控 |
| 上传 | 只传少量当前相关文件或精简ZIP；大包分片按共同清单/SHA合并 |
| 结论 | 不夸大样本独立性/安全/生产成熟度；数据完整、模型优势、规划提速分别验收 |

用户要求提高效率，不等于省略真实来源检查或降低科学标准。效率来自复用已验证输入和脚本、减少无必要回合、固定实验终点、一次保存完整失败材料。不要为普通小试反复生成几十页Word；当前是用户明确要求的正式交接。

来源：S01第2—30、36、40—42节；SESSION_DECISIONS中的用户原话。

TECHNICAL HANDOFF

# 二十三、证据包范围与来源索引

## 最小接手文件

| 文件/目录 | 用途 |
| --- | --- |
| CURRENT_STATE.json | 当前停工状态、最后已完成、下一步结果未回传及实时未知 |
| NEXT_GATE_CONTRACT.json | 保留原policy4方案；当前明确不授权执行 |
| EXPERIMENT_LEDGER.json | 各阶段分母、结果、禁重跑与来源 |
| EVIDENCE_INDEX.json | 本包来源角色、原文件名、复制路径、大小/SHA |
| HANDOFF_LOCAL_VERIFICATION.json | 本交接新核验范围，与历史审计区分 |
| frozen_data/DATASET32.json | 512条聚合数据的精确副本 |
| evidence/E13/ | 最后H8原始运行ZIP＋先前复核记录 |
| pending_policy4/ | 原发布源码/协议和原启动器，仅作受限接续归档 |
| workflow/ | 最新Skill与可见用户关键指令摘录 |

## 包内来源编号

| 编号 | 内容与作用 |
| --- | --- |
| S01 | 本次完整Skill；新原件与先前版本字节一致 |
| H01 | 9月13日停工Word：完整历史主线与新停稳模型来源 |
| H02 | 9月10日论文标准对齐原包：旧Value、K13与标签审计 |
| H03 | 8月13日RADEME：源码/地图历史索引，旧当前状态已过时 |
| H04/H05 | 此前两批文件目录、摘要、重复关系及坏包说明 |
| E01 | Window16完成后的误差与覆盖复核 |
| E02/D01 | Coverage32采集封存复核/精确聚合数据 |

此页简写只为阅读；所有完整文件名、原包member和SHA见EVIDENCE_INDEX/HISTORY_ASSET_INDEX。

EVIDENCE PACKAGE

# 证据来源、保存边界与完整性

| 编号 | 内容与作用 |
| --- | --- |
| E03 | 32状态普通线性/大MLP16次拟合复核 |
| E04 | 26维正则模型对照与近常数诊断 |
| E05 | 已有输入、回报波动、CAP与参考点关系诊断 |
| E06 | 36维交互特征对照结果 |
| E07 | 标准化岭回归与动作选择损失 |
| E08 | 两动作偏好负结果与参考论文机制阅读记录 |
| E09 | 树观察/耗时插桩结果与原缓存提案 |
| E10 | 动作报告缓存等价但变慢的原结果/复核 |
| E11 | 轻量缓存小试混合计时，不能当稳定提速 |
| E12 | 固定40搜索计时结果/复核：正式32次慢6.77% |
| E13/R13 | 最近H8原执行ZIP / 前一轮独立算术复核 |
| P01/P02 | 原policy4准备包 / 原单文件启动器，尚无结果 |
| D01 | 原数据SHA一致的488,232字节聚合文件 |

## 完整交接，不是全量灾备

本包包含当前接续所需原小试ZIP及其嵌套runtime/63份输入、下一步源码协议、历史关键复核、聚合数据和Skill。不重复携带全部约179.8MB采集分卷、所有原始逐步教师数据、所有地图/bitmap、原生视频或全部历史模型权重。需要时根据HISTORY_ASSET_INDEX和原manifest定向取回。

旧证据ZIP可能包含当时有效的CURRENT_STATE、NEXT_PROPOSAL或可执行脚本；全部视为历史材料，不自动运行。新总包的根状态覆盖过时“下一步”，但不改写任何原RESULT。SHA256SUMS和PACKAGE_MANIFEST验证本包内容，不认证科学结论或云端实时状态。

来源：本次EVIDENCE_INDEX、HISTORY_ASSET_INDEX和PACKAGE_MANIFEST；原包完整保留历史标签。

NEXT AI / QUICK HANDOFF

# 二十四、快速接手区（1/2）

## 1．项目真正做到哪里？

MineSim/Pure/Fleet与研究地图已有历史基座；新双停稳数据32状态512条已封存；预测模型未建立优势；动作报告缓存固定计时负结果已关闭。最新H8子树小试8次搜索、2次晋升通过，但任务与稳定提速未验证。

## 2．哪些阶段冻结，不用重做？

历史复现、单车、J117、FullMine、跨场景；旧1536、新768和512数据；Window16/所有32状态模型；treeprobe、两版缓存和40次计时；最新H8两步小试。

## 3．当前唯一Gate是什么？

当前是HANDOFF_ONLY_USER_STOP。下一未闭合方案是DUAL_H8_SUBTREE_POLICY4_CONTINUATION_V1，已交付但没有返回执行结果。

## 4．正式repo和数据盘在哪里？

正式repo=/root/MineSim-Dynamic；conda=minesim；脚本/实验/日志/bundle在/root/autodl-tmp。不要把数据盘同名旧repo当正式仓库。

## 5．关键证据入口在哪里？

本包evidence/E13/minesim_dual_subtree_h8_smoke_v1.zip；记录云端目录为/root/autodl-tmp/minesim_dual_subtree_h8_smoke_v1。pending_policy4含原发布物。当前live存在性未查。

## 6．最新Git HEAD是什么？

最后结果pre/post均为112d2bd0f3412fc83b13d5587d2b41402d2d0f5e；status为?? ^C，tracked diff空，不是clean。不能将历史快照当实时HEAD。

## 7．先核对哪些SHA？

候选c9834a…、policy4启动器fbdd6547…、协议1cec368d…、63份绑定beaee6de…、最新原ZIP5e8cd447…、数据9abe28a9…。完整值见第21章及机器清单。

## 8．哪些对象不能动？

正式repo未审计文件；原map/bitmap/模型；所有已冻结结果；out/lease/START/RC/manifest/pending；archive/quarantine；原数据分卷。今天也不写回恢复副本。

来源：CURRENT_STATE.json；E13原快照；P01/P02；S01。此页为快速导航，不省略后续现场核验。

STOP BOUNDARY & NEXT ACTION

# 快速接手区（2/2）

## 9．哪些对象仍是HOLD？

policy4云端是否已执行及其结果；实时进程/Git/资源/软链接；完整任务、安全与稳定加速；Controller/KBM、生产道路与连续几何保证；跨路线/异构车群；新交接云端上传和历史实际删除范围。

## 10．下一步最小行动是什么？

先确认是否已有policy4结果。已有ZIP就复核，不再启动；无返回记录则只读盘点目标生命周期，确认来源与资源后等待用户新的明确授权。不要先重跑H8小试或采集。

## 11．下一步要跑什么、多少？

原固定两初态×原版/复用版4条策略，每条真实终止或最多128步，总搜索上限512。仅模型策略续行，不是补512条教师数据。

## 12．PASS怎样解释？

RC=0/4条完成是流程完整。停车、安全代理指标、CPU/wall与严格联合改善标志分开检查；不能把COMPLETE写成全部任务成功或稳定提速。

## 13．需要什么资源？

交接/只读LOW。将来policy4需HIGH-CPU：至少2有效CPU、2GiB可用内存和磁盘，单进程、不用GPU。最近0.5核小试环境不满足此门槛；不能只看nproc。

## 14．开工前必须看什么？

conda/Python/NumPy/Shapely、repo与Git、原发布SHA、63份父输入、目标out/lease/POLICY_START/RESULT/RC/ZIP/pending、相关进程及实际cgroup/磁盘。不能自动删对象让检查通过。

## 15．失败后停在哪里？

只停在实际故障域，保存完整RESULT/日志和已执行搜索/步骤计数；科学负结果保留，技术恢复另行授权。今天只交接，不执行、不重试、不关机、不杀进程。

给下一位AI的接手句
先解决双车，单车暂不动。数据已收口；缓存负结果已封存；最新是H8语义小试通过，policy4结果未收到。先读根CURRENT_STATE与第18章，不要求用户重新上传全部历史。

最终边界：无新采集、无训练、无MCTS、无云端写回或删除；本交接仅保存当前事实和受限的下一步方案。